Ежегодный отчет АО «КазТрансГаз Аймак»

о деятельности по предоставлению регулируемой услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам и магистральному трубопроводу

за 2019 год с обоснованиями

Общие сведения

АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам и магистральному трубопроводу.

Согласно требованиям Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан ежегодно отчитываться о деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Протяженность эксплуатируемых газопроводов по состоянию на 31.12.2019 г составляет 50 559 км, из них магистральные газопроводы – 975 км, газораспределительные сети – 49 584 км.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных уполномоченным органом

В соответствии с требованиями Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов, утвержденным уполномоченным органом, со сроком на пять и более лет с учетом реализации инвестиционных программ.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в 10 регионах страны, утвержденные уполномоченным органом.

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств,

| № | Наименование | План на 2019 г, тыс. тенге | Факт 2019 г. | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. тенге | % |  |
| 1 | Инвестиционная программа Алматинского ПФ по услуге транспортировка товарного газа по ГРС для потребителей РК на 2017-2021 гг | 6 718 418 | 6 722 084 | 100 | Проведено строительство новых газопроводов – 262 км, реконструкция ГП – 35 км. Реконструкция ЭХЗ – 10 шт. Реконструкция ШГРП – 11 шт. |
| 2 | Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского ПФ на 2015-2020 гг | 55 096 | 54 644 | 99 | Замена 3 ГРП на ПГБ, 1 ГРП на ГРПШ, 1 ШП на ГРПШ, 3 ЭХЗ. |
| 3 | Восстановление распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Атырауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 2016-2020 гг. | 483 075 | 457 829 | 95 | Приобретены основные средства (2 газовых горелки) Перенос мероприятий по приобретению основных средств на 2020 год на сумму 466 333 тыс. тенге в связи с несостоявшимся тендером |
| 4 | По транспортировке товарного газа по ГРС для потребителей Восточно-Казахстанской области на 2017-2021 гг. | 1 117 | 1 111 | 99 | Укладка 0,17 км распределительных сетей |
| 5 | Инвестиционная программа Жамбылского ПФ на 2016-2020гг. | 1 488 855 | 1 448 467 | 97 | Укладка 37,4 км газопроводов, установка 14 ШП Перенос мероприятий по строительству газопроводов на переходе через р. Шу на 2020 год на сумму 40 388 тыс. тенге |
| 6 | Инвестиционная программа Западно-Казахстанского ПФ на 2016-2020 | 451 627 | 62 445 | 14 | Замена газопроводов – 0,6 км, Замена ГРПШ – 78 ед. Разработка ПСД на замену газопровода АГРС Березино-п.Казталовка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 Перенос сроков строительства газопровода АГРС Березино-п.Казталовка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на 2020 год на сумму 379 851 тыс. тенге в связи с несостоявшимся тендером |
| 7 | Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского ПФ на 2016-2020 гг | 11 734 | 22 894 | 195 | Устройство закольцовки газопроводов в г. Костанай – 0,6 км Увеличение суммы согласно полученных гос.экспертиз |
| 8 | Газификация населенных пунктов Кызылординской области и создание новых активов Кызылординского ПФ на 2015-2019гг. | 37 959 | 30 507 | 80 | Укладка 4,8 км газопроводов. Газификация н.п.. Карауылтобе Кызылординской области (1-ая очередь) Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
| 9 | Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2015-2020 гг. | 586 108 | 559 125 | 96 | Укладка 24,9 км газопроводов, установка 4 ПГБ. Газифицированы жилые дома в сельских округах Атамекен, Баскудык Мунайлинского района. Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
| 10 | Инвестиционная программа Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам на 2017-2021 гг. | 982 230 | 895 496 | 91 | Капитальный ремонт ЛЭП-6 кВ на участке 79-149 км МГ "Жанаозен-Актау" – 70 км; Обустройство 12 переходов через МГ «Жанаозен-Актау»; капитальный ремонт 2 переходов МГ через реку Ащыагар; обустройство 2 спусков МГ во впадину Карагие; замена 16 кранов на узле редуцирования на ГРС-1; замена кранового узла 94р Ду400 (перемычка) на МГ "Жанаозен-Актау, замена 3 циклонных пылеуловителей ДУ 1600 на ГРС-2. Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Урожай-10" до АГРС "Урожай-1" Капитальный ремонт АГРС "Ташкент-1" Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
| 11 | Реконструкция и модернизация ГРС г.Шымкент на 2015-2019гг. | 345 188 | 342 850 | 99 | Замена ШРП – 251 шт., протекторов – 49 шт. Разработка 3 ПСД на строительство газопроводов для переподключения потребителей в г. Шымкент (2, 3, 4-я очереди) Приобретение оргтехники. Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
|  | Итого | 11 161 408 | 10 597 454 |  |  |

Планируемая общая сумма инвестиционных программ Общества по газификации регионов и модернизации газораспределительных систем Казахстана на 2019 год 11 161 408 тыс. тенге, исполнение составило 10 597 454 тыс. тенге, т.е. 95%, снижение фактической суммы исполнения инвестиционных программ связано с тендерными процедурами на понижение, а также переносом части мероприятий на 2020 г в связи с несостоявшимися тендерами. Инвестиционные программы реализуются за счет собственных и заемных средств в тарифе.

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2019 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Актюбинского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 594 053 | 2 534 763 | -2% |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 109 852 | 131 868 | 20% |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 76 826 | 100 162 | 30% |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 751 401 | 677 886 | -10% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 568 471 | 1 568 471 | 0% |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 24 638 | 21 094 | -14% |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 139 691 | 135 445 | -3% |
| 5.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 16 989 | 16 309 | -4% |
| 5.2. | Другие затраты | тыс. тенге | 29 746 | 28 611 | -4% |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 83 413 | 81 363 | -2% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 1 541 288 | 2 611 056 | 69% |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 531 651 | 659 055 | 24% |
| 6.1. | Заработная плата администрат.персонала | тыс. тенге | 81 060 | 77 223 | -5% |
| 6.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 11 673 | 6 603 | -43% |
| 6.3. | Амортизация | тыс.тенге | 31 803 | 31 803 | 0% |
| 6.4. | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 3 340 | 3 221 | -4% |
| 6.5. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 18 454 | 17 871 | -3% |
| 6.6. | Услуги банков | тыс.тенге | 2 441 | 2 392 | -2% |
| 6.7. | Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс.тенге | 372 737 | 507 615 | 36% |
| 6.8. | Другие расходы | тыс. тенге | 6 245 | 8 585 | 37% |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений по займам | тыс.тенге | 1 009 637 | 1 952 001 | 93% |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 4 135 341 | 5 145 819 | 24% |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 2 276 227 | 1 508 457 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 6 411 568 | 6 654 277 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 310 942 | 1 374 138 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс. м3 | 4 890,81 | 4 890,81/ 4 890,80 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Алматинского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 5 452 132 | 5 092 278 | -7% |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 441 687 | 1 189 073 | -18% |
| 1.1. | газ на потери | тыс. тенге | 1 441 687 | 1 189 073 | -18% |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. тенге | 15 523 | 16 299 | 5% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 732 838 | 1 644 560 | -5% |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 214 445 | 213 992 | 0% |
| 5 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 498 716 | 479 449 | -4% |
| 6 | Прочие затраты | тыс. тенге | 1 548 923 | 1 548 905 | 0% |
| 6.1. | услуги охраны | тыс. тенге | 19 652 | 19 202 | -2% |
| 6.2. | обязательное страхование | тыс. тенге | 274 | 284 | 4% |
| 6.3. | услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 1 502 332 | 1 501 870 | 0% |
| 6.4. | поверка приборов учета | тыс. тенге | 20 226 | 20 619 | 2% |
| 6.5. | услуги связи | тыс. тенге | 1 752 | 1 803 | 3% |
| 6.6. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 1 253 | 1 341 | 7% |
| 6.7. | канцелярские расходы | тыс. тенге | 82 | 82 | 0% |
| 6.8. | типографские расходы | тыс. тенге | 50 | 50 | 0% |
| 6.9. | другие расходы | тыс. тенге | 3 303 | 3 653 | 11% |
| II | Расходы периода | тыс. тенге | 28 193 | 29 207 | 4% |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 28 193 | 29 207 | 4% |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 4 980 | 5 229 | 5% |
| 7.2 | социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 426 | 447 | 5% |
| 7.3 | Амортизация | тыс. тенге | 3 179 | 3 179 | 0% |
| 7.4 | Прочие затраты | тыс. тенге | 19 608 | 20 352 | 4% |
| 7.4.1 | услуги связи | тыс. тенге | 93 | 95 | 1% |
| 7.4.2 | транспортные расходы | тыс. тенге | 7 098 | 7 098 | 0% |
| 7.4.3 | услуги банка | тыс.тенге | 481 | 503 | 5% |
| 7.4.4 | командировочные расходы | тыс. тенге | 225 | 253 | 13% |
| 7.4.5 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 5 600 | 5 609 | 0% |
| 7.4.6 | повышение квалификации | тыс. тенге | 0 | 0 |  |
| 7.4.7 | обязательное страхование | тыс.тенге | 101 | 52 | -49% |
| 7.4.8 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 14 | 14 | 0% |
| 7.4.9 | типографские расходы | тыс.тенге | 8 | 8 | 0% |
| 7.4.10 | хозяйственные расходы | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.4.11 | почтовые услуги | тыс.тенге | 321 | 321 | 0% |
| 7.4.12 | информационные услуги | тыс.тенге | 1 022 | 1 022 | 0% |
| 7.4.13 | другие расходы | тыс.тенге | 4 645 | 5 379 | 16% |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 5 480 325 | 5 121 485 | -7% |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0 | 962 089 |  |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 5 480 325 | 6 083 574 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 503 948 | 1 432 323 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 3 643,96 | 4145,25/ 4380,06 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Атырауского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 975 816 | 1 216 784 | 25% |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 78 199 | 74 575 | -5% |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 74 500 | 71 121 | -5% |
| 1.3 | энергия | тыс. тенге | 3 699 | 3 454 | -7% |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 45 853 | 76 230 | 66% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 103 256 | 343 047 | 232% |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 15 149 | 15 149 | 0% |
| 5 | Прочие затраты всего | тыс. тенге | 365 734 | 340 159 | -7% |
| 5.1. | техническое обследование, диагностика, обслуживание | тыс. тенге | 1 773 | 1 744 | -2% |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 10 963 | 6 483 | -41% |
| 5.3. | дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 704 | 704 | 0% |
| 5.4. | оплата услуг связи | тыс. тенге | 6 620 | 6 463 | -2% |
| 5.5. | другие затраты | тыс. тенге | 345 674 | 324 765 | -6% |
| 5.6. | налоги | тыс. тенге | 205 679 | 196 818 | -4% |
| 6. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 367 625 | 367 625 | 0% |
| II | Расходы периода | тыс. тенге | 48 766 | 53 417 | 10% |
| 7 | Общие и административные расходы всего | тыс. тенге | 48 766 | 53 417 | 10% |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2 205 | 7 579 | 244% |
| 7.2. | социальный налог | тыс. тенге | 218 | 648 | 197% |
| 7.3. | ОСМС | тыс. тенге | 33 | 79 | 138% |
| 7.4. | амортизация | тыс. тенге | 2 745 | 2 745 | 0% |
| 7.5. | коммунальные услуги: | тыс. тенге | 3 799 | 2 699 | -29% |
| 7.6. | дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 358 | 358 | 0% |
| 7.7. | командировочные расходы | тыс. тенге | 216 | 197 | -9% |
| 7.8. | услуги банков | тыс. тенге | 13 848 | 13 848 | 0% |
| 7.9. | другие расходы | тыс. тенге | 25 344 | 25 264 | 0% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 024 582 | 1 270 201 | 24% |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 1 495 925 | 1 334 750 |  |
|  | Необоснованный доход с учетом ставки рефинансирования | тыс. тенге | 11 868 | 11 868 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 484 057 | 1 322 882 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 660 752 | 766 550 |  |
| VII | Тариф | тенге/тыс.м3 | 2 246,01 | 1 721,26 / 1 769,16 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Восточно-Казахстанского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 5 803,70 | 20 695,49 | 257 |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 318,36 | 301,94 | -5 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 318,36 | 301,94 | -5 |
| 2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 4 251,58 | 11 533,97 | 171 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 117,00 | 1 117 | 0 |
| 4 | Прочие затраты всего | тыс. тенге | 116,76 | 7 742,59 | 6 531 |
| 4.1 | страхование работников | тыс. тенге | 116,76 | 137,09 | 17 |
| 4.2 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | - | 7 605,50 | 7 605 |
| II | Расходы периода | тыс. тенге | 2 808,69 | 16 656,63 | 493 |
| 5 | Общие и административные расходы всего | тыс. тенге | 2 808,69 | 16 656,63 | 493 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 1 822,80 | 9 596,47 | 426 |
| 5.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 176,53 | 2 080,22 | 1 078 |
| 5.3 | Командировочные | тыс. тенге | 135,53 | 260 | 92 |
| 5.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 62,55 | 59,95 | -4 |
| 5.5 | Страхование | тыс. тенге | 61,50 | 58,25 | -5 |
| 5.6 | Налоги | тыс. тенге | 484,36 | 4 523,12 | 834 |
| 5.7 | Канцтовары | тыс. тенге | 65,42 | 78,62 | 20 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 8 612,39 | 37 352,13 | 334 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 0,00 | -12 857,61 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 8 612,39 | 24 494,51 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 5 556,37 | 15 802,91 |  |
|  |  | тыс. тенге | 8 612,39 | 24 494,51 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс. м3 | 1 550,00 | 1 550 / 1 546,75 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Западно-Казахстанского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 1 861 083 | 1 920 899 | 3% |
| 1. | Материальные затраты | тыс. тенге | 319 993 | 379 900 | 19% |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 319 993 | 379 900 | 19% |
| 2. | Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 69 639 | 73 121 | 5% |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 444 586 | 444 586 | 0% |
| 4. | Прочие затраты | тыс. тенге | 1 025 956 | 1 022 383 | 0% |
| 4.1. | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 4 214 | 3 988 | -5% |
| 4.2. | оплата услуг связи | тыс. тенге | 3 383 | 3 601 | 6% |
| 4.3. | другие затраты | тыс. тенге | 375 085 | 375 686 | 0% |
| 4.4. | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 643 275 | 639 108 | -1% |
| II. | Расходы периода | тыс. тенге | 18 186 | 18 182 | 0% |
| 5. | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 18 186 | 18 182 | 0% |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 058 | 5 058 | 0% |
| 5.2. | социальный налог | тыс. тенге | 432 | 432 | 0% |
| 5.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 68 | 68 | 0% |
| 5.4. | амортизация | тыс. тенге | 7 042 | 7 042 | 0% |
| 5.5. | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 4 219 | 4 163 | -1% |
| 5.6. | командировочные расходы | тыс. тенге | 406 | 500 | 23% |
| 5.7. | услуги банков | тыс. тенге | 646 | 614 | -5% |
| 5.8. | другие расходы | тыс. тенге | 315 | 305 | -3% |
| III. | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 879 269 | 1 939 081 | 3% |
| IV. | Прибыль | тыс. тенге | - | -2 831 |  |
| V. | Всего доходов | тыс. тенге | 1 879 269 | 1 936 250 |  |
| VI. | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 718 549 | 740 335 |  |
|  |  | тыс.тенге | 1 879 269 | 1 936 250 |  |
| VII. | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс. м3 | 2 615,37 | 2 615,37 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Жамбылского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 2 404 398 | 2 471 110 | 3% |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 435 055 | 432 096 | -1% |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | тыс. тенге | 435 055 | 432 096 | -1% |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 86 355 | 98 312 | 14% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 444 008 | 1 444 008 | 0% |
| 4 | Ремонт всего | тыс. тенге | 5 030 | 5 029 | 0% |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 433 949 | 491 665 | 13% |
| 5.1 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 4 320 | 4 334 | 0% |
| 5.2 | Оплата услуг связи | тыс. тенге | 3 683 | 3 683 | 0% |
| 5.3 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 2 441 | 2 446 | 0% |
| 5.4 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 6 205 | 6 200 | 0% |
| 5.5 | Услуги по поверке приборов | тыс. тенге | 27 194 | 27 194 | 0% |
| 5.6 | Подготовка кадров и повышение квалификации | тыс. тенге | 740 | 740 | 0% |
| 5.7 | Страхование | тыс. тенге | 556 | 536 | -3% |
| 5.8 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | тыс. тенге | 3 028 | 3 028 | 0% |
| 5.9 | Типографские расходы | тыс. тенге | 412 | 412 | 0% |
| 5.10 | Канцтовары | тыс. тенге | 1 200 | 1 200 | 0% |
| 5.11 | Хозрасходы | тыс. тенге | 988 | 988 | 0% |
| 5.12 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 383 181 | 440 901 | 15% |
| II | Расходы периода всего | тыс. тенге | 1 015 560 | 1 341 828 | 32% |
| 6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 185 975 | 501 262 | 170% |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 3 709 | 4 347 | 17% |
| 6.2 | социальные выплаты | тыс. тенге | 367 | 430 | 17% |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 168 007 | 482 602 | 187% |
| 6.4 | Амортизация | тыс. тенге | 10 280 | 10 280 | 0% |
| 6.5 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 133 | 133 | 0% |
| 6.6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 1 536 | 1 554 | 1% |
| 6.7 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 58 | 58 | 0% |
| 6.8 | Услуги банков | тыс. тенге | 960 | 932 | -3% |
| 6.9. | Расходы на канцтовары | тыс. тенге | 26 | 26 | 0% |
| 6.10. | Хозяйственные нужды | тыс. тенге | 21 | 21 | 0% |
| 6.11. | Юридические услуги | тыс. тенге | 879 | 879 | 0% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений по займам | тыс. тенге | 829 585 | 840 566 | 1% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 3 419 958 | 3 812 938 | 11% |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 908 731 | 389 299 |  |
|  | Сумма возврата потребителям | тыс. тенге | 485 514 | 485 514 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 3 843 175 | 3 716 723 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 596 453 | 576 828 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге / тыс.м3 | 6 443,38 | 6 443,38 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Костанайского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 1 761 233 | 1 906 803 | 8 |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 210 567 | 210 644 | 0 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 209 870 | 209 870 | 0 |
| 1.2 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 696 | 774 | 11 |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 47 327 | 48 074 | 2 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 119 830 | 1 119 830 | 0 |
| 4 | Ремонт всего | тыс. тенге | 9 525 | 9 526 | 0 |
| 6 | Прочие затраты всего | тыс. тенге | 372 837 | 517 568 | 39 |
| 6.1 | Текущий ремонт и обслуживание основных средств | тыс. тенге | 149 | 525 | 251 |
| 6.2 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 2 564 | 3 229 | 26 |
| 6.3 | Поверка ПУ | тыс. тенге | 2 638 | 2 638 | 0 |
| 6.4 | Услуги связи | тыс. тенге | 1 328 | 1 315 | -1 |
| 6.5 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 486 | 480 | -1 |
| 6.6 | Расходы на автотранспорт | тыс. тенге | 8 902 | 8 511 | -4 |
| 6.7 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 5 784 | 5 799 | 0 |
| 6.8 | Подготовка и повышение квалификации | тыс. тенге | 455 | 617 | 36 |
| 6.9 | Командировочные услуги | тыс. тенге | 1 812 | 2 543 | 40 |
| 6.10 | Страхование | тыс. тенге | 348 | 348 | 0 |
| 6.11 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 348 371 | 491 564 | 31 |
| II | Расходы периода | тыс. тенге | 537 482 | 698 026 | 30 |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 227 231 | 269 725 | 19 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 3 853 | 3 834 | 0 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 357 | 355 | 0 |
| 7.3 | Отчисления ОСМС | тыс. тенге | 67 | 69 | 4 |
| 7.4 | Амортизация | тыс. тенге | 8 399 | 8 399 | 0 |
| 7.5 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 131 | 131 | 0 |
| 7.6 | Командировочные услуги | тыс. тенге | 762 | 824 | 8 |
| 7.7 | Услуги банков | тыс. тенге | 6 013 | 6 013 | 0 |
| 7.8 | Подготовка и повышение квалификации | тыс. тенге | 65 | 65 | 0 |
| 7.9 | Страхование | тыс. тенге | 133 | 133 | 0 |
| 7.10 | Налоги | тыс. тенге | 195 109 | 237 324 | 22 |
| 7.11 | Услуги связи | тыс. тенге | 2 291 | 2 291 | 0 |
| 7.12 | Юридические услуги | тыс. тенге | 5 398 | 5 465 | 1 |
| 7.13 | СМИ | тыс. тенге | 640 | 640 | 0 |
| 7.14 | Почтовые услуги | тыс. тенге | 193 | 193 | 0 |
| 7.15 | Подписка на периодическую печать | тыс. тенге | 44 | 44 | 0 |
| 7.16 | Канцтовары | тыс. тенге | 1 467 | 1 635 | 11 |
| 7.17 | Хозрасходы | тыс. тенге | 899 | 899 | 0 |
| 7.18 | Типографские расходы | тыс. тенге | 276 | 275 | 0 |
| 7.19 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 501 | 501 | 0 |
| 7.20 | Прочие расходы | тыс. тенге | 633 | 633 | 0 |
| 8 | Расходы по вознаграждению по займам | тыс. тенге | 310 252 | 428 301 | 38 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 2 298 716 | 2 604 829 |  |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 444 985 | 254 142 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 2 743 701 | 2 858 970 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 549 696 | 580 795 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс. м3 | 4922,51/4 991,31 | 4 922,51 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Кызылординского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 1 682 406 | 1 502 497 | -11% |
| 1 | материальные затраты | тыс. тенге | 36 657 | 18 027 | -51% |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 20 273 | 17 093 | -16% |
| 1.2 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 7 521 | - | -100% |
| 1.3 | ГСМ | тыс. тенге | 7 362 | - | -100% |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 1 501 | 934 | -38% |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. тенге | 239 812 | 66 934 | -72% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 253 147 | 1 097 129 | -12% |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 796 | 796 | 0% |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 11 831 | 6 096 | -48% |
| 6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 140 163 | 313 516 | 124% |
| II | Расходы периода | тыс. тенге | 1 782 597 | 2 402 565 | 35% |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 590 780 | 515 168 | -13% |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 55 147 | 5 433 | -90% |
| 7.2 | социальный налог | тыс. тенге | 3 301 | 465 | -86% |
| 7.3 | ОСМС | тыс. тенге | 827 | 82 | -90% |
| 7.4 | Амортизация | тыс. тенге | 13 546 | 1 561 | -88% |
| 7.5 | Налоги | тыс. тенге | 497 846 | 496 618 | 0% |
| 7.6 | расходы на услуги связи | тыс. тенге | 2 667 | 2 136 | -20% |
| 7.7 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 1 450 | 513 | -65% |
| 7.8 | Услуги банка | тыс. тенге | 4 511 | 4 263 | -5% |
| 7.9 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 1 207 | - | -100% |
| 7.10 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 7 197 | 2 169 | -70% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений по займам | тыс. тенге | 1 191 817 | 1 887 397 | 58% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 3 465 003 | 3 905 062 | 13% |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 174 555 | -78 795 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 4 639 557 | 3 826 267 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 661 330 | 421 232 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 7 015,50 | 9 083,51 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по

распределительным системам  Мангистауского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 2 571 964 | 2 570 020 | 0% |
| 1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 166 779 | 166 784 | 0% |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | тыс.тенге | 166 779 | 166 784 | 0% |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс.тенге | 102 192 | 100 406 | -2% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 1 630 289 | 1 630 172 | 0% |
| 4 | Прочие затраты | тыс.тенге | 672 704 | 672 658 | 0% |
| 4.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 2 290 | 2 287 | 0% |
| 4.2. | Другие затраты | тыс.тенге | 9 037 | 8 995 | 0% |
| 4.2.1. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 4 478 | 4 441 | -1% |
| 4.2.2. | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 1 051 | 1 047 | 0% |
| 4.2.3. | Типографские расходы | тыс.тенге | 178 | 178 | 0% |
| 4.2.4. | Повышение квалификации | тыс.тенге | 1 327 | 1 326 | 0% |
| 4.2.5. | Расходы на оргтехнику | тыс.тенге | 2 003 | 2 003 | 0% |
| 4.3. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 661 377 | 661 376 | 0% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 2 497 656 | 2 497 190 | 0% |
| 5 | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 597 576 | 597 110 | 0% |
| 5.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 5 422 | 5 302 | -2% |
| 5.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 449 | 431 | -4% |
| 5.2.3. | Отчисления ОФМС | тыс.тенге | 92 | 90 | -2% |
| 5.3. | Амортизация | тыс.тенге | 2 516 | 2 515 | 0% |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 10 538 | 10 334 | -2% |
| 5.5. | Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс.тенге | 569 961 | 569 961 | 0% |
| 5.6. | Другие расходы | тыс.тенге | 3 239 | 3 239 | 0% |
| 5.7. | Страхование | тыс.тенге | 422 | 420 | 0% |
| 5.8. | Юридические услуги | тыс.тенге | 4 454 | 4 348 | -2% |
| 5.9. | Подготовка и повышение квалификации | тыс.тенге | 10 | 10 | 0% |
| 5.10. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 473 | 460 | -3% |
| 6 | Расходы по выплате вознаграждений по займам | тыс.тенге | 1 900 080 | 1 900 080 | 0% |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 5 069 620 | 5 067 210 | 0% |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 2 066 537 | 1 762 350 |  |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 7 136 157 | 6 829 560 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 797 697 | 2 854 463 |  |
|  |  | тыс.тенге | 7 136 157 | 6 829 560 |  |
| VII | Тариф (без НДС)(средний) | тенге/тыс.м3 | 2 550,73 | 2 392,59 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа

по магистральным трубопроводам Мангистауского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 1 030 081 | 1 027 950 | 0% |
| 1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 180 987 | 180 987 | 0% |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | тыс.тенге | 180 987 | 180 987 | 0% |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс.тенге | 38 891 | 37 583 | -3% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 280 181 | 279 549 | 0% |
| 4 | Прочие затраты | тыс.тенге | 6 514 | 6 404 | -2% |
| 4.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 1 267 | 1 263 | 0% |
| 4.2. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 773 | 760 | -2% |
| 4.3. | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 1 788 | 1 699 | -5% |
| 4.4. | Типографские расходы | тыс.тенге | 72 | 72 | 0% |
| 4.5. | Канцтовары | тыс.тенге | 502 | 502 | 0% |
| 4.6. | Хозрасходы | тыс.тенге | 0 | 0 |  |
| 4.7. | Подготовка кадров и повышение квалификации | тыс.тенге | 155 | 155 | 0% |
| 4.8. | Услуги связи | тыс.тенге | 981 | 980 | 0% |
| 4.9. | Расходы на содержание оргтехники | тыс.тенге | 816 | 816 | 0% |
| 4.10 | Страхование | тыс.тенге | 160 | 157 | -2% |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 464 802 | 464 801 | 0% |
| 6 | Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс.тенге | 58 706 | 58 626 | 0% |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 128 346 | 126 891 | -1% |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 53 289 | 53 265 | 0% |
| 7.1. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 2 464 | 2 442 | -1% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений по займам | тыс.тенге | 75 057 | 73 626 | -2% |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 1 158 427 | 1 154 841 | 0% |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 603 282 | 356 414 |  |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 1 761 709 | 1 511 255 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 586 259 | 2 553 660 |  |
|  |  | тыс.тенге | 1 761 709 | 1 511 255 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 681,18 | 591,80 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по

распределительным системам  Шымкентского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2019 г | Факт 2019 г | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 3 822 988 | 3 982 725 | 4% |
| 1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 828 365 | 920 700 | 11% |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | тыс.тенге | 828 365 | 920 700 | 11% |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс.тенге | 82 157 | 149 353 | 81% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 1 779 058 | 1 779 058 | 0% |
| 4 | Ремонт | тыс.тенге | 6 954 | 6 619 | -5% |
| 5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 1 126 452 | 1 126 994 | 0% |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 2 008 | 2 008 | 0% |
| 5.2 | оплата услуг связи | тыс.тенге | 14 265 | 14 266 | 0% |
| 5.3 | Другие затраты | тыс.тенге | 20 468 | 21 009 | 3% |
| 5.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 1 089 710 | 1 089 710 | 0% |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 627 566 | 650 127 | 3% |
| 6 | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 627 566 | 650 127 | 3% |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 4 357 | 11 789 | 170% |
| 6.2 | социальный налог | тыс.тенге | 372 | 1 008 | 170% |
| 6.3 | отчисления ОСМС | тыс.тенге | 65 | 177 | 170% |
| 6.4 | амортизация | тыс.тенге | 44 019 | 49 907 | 13% |
| 6.5 | коммунальные услуги | тыс.тенге | 7 544 | 7 035 | -6% |
| 6.6 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 4 690 | 4 680 | 0% |
| 6.7 | командировочные расходы | тыс.тенге | 469 | 278 | -40% |
| 6.8 | услуги банка | тыс.тенге | 3 717 | 3 481 | -6% |
| 6.9 | налоги и прочие платежи в бюджет | тыс.тенге | 560 510 | 569 949 | 2% |
| 6.10 | другие расходы | тыс.тенге | 1 819 | 1 822 | 0% |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений по займам | тыс.тенге | 1 083 243 | 1 083 329 | 0% |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 5 533 797 | 5 716 182 |  |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 570 604 | 796 118 |  |
| V | Всегодоходов | тыс.тенге | 6 104 401 | 6 512 299 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 867 488 | 925 454 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 7 036,87 | 7 036,87 |  |

Информация о соблюдении показателей качества, надежности и эффективности регулируемых услуг по итогам 2019 года

| Актюбинский производственный филиал |
| --- |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 103% | 97% | 105% |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 2,85% | 2,82% | 2,77% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,31% | 1,34% | 1,31% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Алматинский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 105% | 100% | 95% |  | снижение объемов оказанных услуг в связи с теплыми погодными условиями в отопительный период |
| Снижение износа (физического) основных фондов (актов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% | 4% | 3% |  |  |
| Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% | 4% | 4% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Атырауский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 109% | 93% | 107% |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,8% | 0,9% | 2,8% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,5% | 1,7% | 1,5% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Восточно-Казахстанский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 179% | 63% | 173% |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% | 0% | 4% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,40% | 0,70% | 0,30% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Жамбылский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 103% | 94% | 91% |  | В связи с остановкой АО "ТЭЦ" из-за ремонтных работ. |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 2,80% | 4,40% | 2,76% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% | 4% | 4% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Западно-Казахстанский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 101% | 100% | 104% |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 16,03% | 21% | 18,83% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4,87% | 4,22% | 4,87% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Кызылординский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 126% | 155% | 99% | - | В связи с отсутствием объемов по АО "Кристалл Менеджмент" и недобора ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3,30% | 3,90% | 3,40% | - |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,60% | 0,40% | 0,60% |  | В связи снижением объемов транспортировки газа |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 7 | - | 2 |  |  |
| Костанайский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 109% | 94% | 99% |  | Погодные условия, температура выше среднего |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 6% | 6% | 6% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1,40% | 2,20% | 2,10% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Мангистауский производственый филиал (распределительные сети) |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 105% | 95% | 97% |  | снижение объемов потребления промышленными потребителями |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% | 4% | 4% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,50% | 0,50% | 0,50% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Мангистауский производственый филиал (магистральный газопровод) |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 105% | 99% | 97% |  | снижение объемов потребления промышленными потребителями |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% | 5% | 5% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,50% | 0,50% | 0,50% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Шымкентский производственый филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2019 год | Факт 2019 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 114% | 97% | 103% |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% | 4% | 4% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% | 5% | 5% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 20 | 0 | 19 |  |  |

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 2019 г

| Наименование показателей | Факт 2018 г, млн. тг | Факт 2019 г, млн.тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 46 766 | 41 387 |
| Расходы по транспортировке газа | 37 315 | 36 016 |
| Производственные расходы | 26 664 | 26 752 |
| Административные расходы | 799 | 668 |
| Финансовые расходы | 9 851 | 8 597 |
| Финансовый результат после налогообложения | 9 451 | 5 371 |

Изменение финансово-экономических показателей в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено:

1) снижением уровней предельных тарифов на транспортировку газа в связи со сокращением мероприятий инвестиционных программ, увеличением объемов транспортировки газа:

- Актюбинская область с ранее действовавшего тарифа 5 600,06 тг/тыс.м3 до 4 890,81 тг/тыс.м3 с 01.01.2019 г;

- Жамбылская область с ранее действовавшего тарифа 7 102,82 тг/тыс.м3 до 6 443,38 тг/тыс.м3 с 01.01.2019 г;

- Западно -Казахстанская область с ранее действовавшего тарифа 2 913 тг/тыс.м3  до 2 615,37 тг/тыс.м3 с 01.01.2019 г;

- г.Алматы с ранее действовавшего тарифа 5 412,44 тг/тыс м3 до 4 145,25 тг/тыс.м3 с 01.01.2019г., 4 380,06 тг/тыс.м3 с 01.08.2019 г.,

- Туркестанская область, г.Шымкент с ранее действовавшего тарифа 8 060,71 тг/тыс м3 до 7 036,87 с 01.01.2019 г;

- Атырауская область с ранее действовавшего тарифа 1 769,42 тг/тыс м3 до 1 721,26 тг/тыс м3 с 01.01.2019 г.; 1 769,16 тг/тыс.м3 с 01.09.2019 г;

- Мангистауская область с ранее действовавшего тарифа 2 455,36 тг/тыс.м3 до 2 392,59 тг/тыс м3 с 01.01.2019 г.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2019 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам в 2019 году составил 9 687 млн. м3, что на 0,16 % больше чем запланировано по тарифной смете.

| Наименование региона | План по ТС, млн.м3 | Факт, млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| Восточно-Казахстанская обл | 5,55 | 15,80 |
| Кызылординская обл | 661,33 | 421,23 |
| Костанайская обл | 549,69 | 580,79 |
| Жамбылская обл | 596,45 | 576,82 |
| Атырауская обл | 660,75 | 766,55 |
| Западно-Казахстанская обл | 718,54 | 740,33 |
| Туркестанская обл, г.Шымкент | 867,48 | 925,45 |
| г. Алматы, Алматинская обл | 1 503,94 | 1 432,32 |
| Актюбинская обл | 1 310,94 | 1 374,13 |
| Мангистауская обл (РС) | 2 797,69 | 2 854,46 |
| Мангистауская обл (МГ) | 2 586,25 | 2 553,66 |
| Итого по РС | 9 672,41 | 9 687,92 |
| Итого по МГ | 2 586,25 | 2 553,66 |

Увеличение объемов связано с увеличением потребителей за счет:

- проведенных работ по модернизации, реконструкции газопроводов, газификации населенных пунктов по инвестиционным программам,

- передачей в доверительное управление газопроводов местными исполнительными органами, построенных за счет бюджетных средств

Снижение объемов в Кызылординской области связано с отказом АО «Кристалл Менеджмент» от услуг по транспортировке газа по распределительным сетям АО «КазТрансГаз Аймак» и недобором товарного газа ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр".

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг в части применения предельного тарифа для всех групп потребителей (юридические и физические лица);

- исполняет инвестиционные обязательства по реконструкции, модернизации существующих активов, газификации населенных пунктов Республики Казахстан;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года внедряется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 11 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ,  Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа.

Обоснование:

Отклонения статей тарифной сметы от плановых показателей в рамках допустимого действующим законодательством.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

- Компания в 2020 году планирует:

- В связи с завершением в 2020 году сроков действия утвержденных 5-ти летних тарифов в 8 регионах планируется подача заявок на утверждение тарифов и инвестиционных программ на 2021-2025 гг (Атырауская обл, Актюбинская обл, Жамбылская обл, Западно-Казахстанская обл,  Костанайская обл, Мангистауская обл, г. Шымкент, Туркестанская обл);

- Продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- Реализация программы «100 шагов в сфере газа и газоснабжения»;

- Участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

- Участие в реализации пятой инициативы Президента Назарбаева Н.А. от 5 марта 2018 года «Дальнейшая газификация страны» - газификация г. Астана.

- Продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.