Отчет АО «КазТрансГаз Аймак» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2021 года

Общие сведения

АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам и магистральному трубопроводу.

Согласно требованиям Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан ежегодно отчитываться о деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Протяженность эксплуатируемых газопроводов по состоянию на 31.12.2021 г составляет 59 786 км.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных уполномоченным органом

В соответствии с требованиями Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов, утвержденным уполномоченным органом, со сроком на пять и более лет с учетом реализации инвестиционных программ.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в 10 регионах страны, утвержденные уполномоченным органом.

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

| № | Наименование | План на 2021 г, тыс. тенге | Факт 2021 г. | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. тенге | % |  |
| 1 | Инвестиционная программа Алматинского ПФ по услуге транспортировка товарного газа по ГРС для потребителей РК на 2017-2021 гг | 2 670 327 | 2 670 327 | 100 | Проведена реконструкция газопроводов в г. Алматы – 37 км. Реконструкция ЭХЗ – 8 шт. Реконструкция ШГРП – 4 шт. |
| 2 | Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского ПФ на 2021-2026 гг. | 961 502 | 941 999 | 98 | Укладка новых газопроводов – 47 км. Газификация с. Вознесеновка и с. Веренка Мартукского района. Замена 37 ГРП и ГРПШ, закольцовка ГП, перекладка ГП 1,4 км. Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
| 3 | По транспортировке товарного газа по ГРС для потребителей Восточно-Казахстанской области на 2017-2021 гг. | 1 002 | 1 452 | 145 | Укладка 0,15 км распределительных сетей в г. Зайсан. Перерасход по заключению ГЭ. |
| 4 | "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 гг. | 512 370 | 511 721 | 99 | Замена подземного стального газопровода высокого давления АГРС Березино-п.Казталовка – 3,178 км Замена газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап – 5,5 км. Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
| 7 | "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы" | 1 484 879 | 1 478 324 | 99 | Строительство газораспределительных сетей микрорайона Восточной части города Житикара по левому и правому берегу реки Шортанды Костанайской области 52,4 км с установкой 3 ПГБ |
| 8 | Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы" | 33 117 | 30 646 | 93 | Замена регуляторов, предохранительных клапанов сброса, фильтров и котла. Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
| 9 | Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2015-2020 гг. | 352 036 | 299 761 | 85 | Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2 21 км. Разработка ПСД. Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
| 10 | Инвестиционной программы Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 гг. | 1 141 354 | 929 946 | 81 | Обустройство 4 переходов через МГ «Жанаозен-Актау» Экономия по итогам проведения тендерных процедур. |
|  | Итого | 7 156 587 | 6 864 177 | 96 |  |

Планируемая общая сумма инвестиционных программ Общества по газификации регионов и модернизации газораспределительных систем Казахстана на 2021 год 7 156 587 тыс. тенге, исполнение составило 6 864 177 тыс. тенге, т.е. 96%, снижение фактической суммы исполнения инвестиционных программ связано с тендерными процедурами на понижение. Инвестиционные программы реализуются за счет собственных средств в тарифе.

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет

за 2021 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Актюбинского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 723 167 | 3 746 755 | 0,6 |
| Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 205 395 | 203 769 | -0,8 |
| Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 205 395 | 203 769 | -0,8 |
| Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 165 056 | 170 590 | 3,4 |
| Амортизация | тыс. тенге | 1 271 224 | 1 271 224 | 0,0 |
| Ремонт | тыс. тенге | 10 999 | 17 362 | 57,9 |
| Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 2 070 493 | 2 083 809 | 0,6 |
| Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 1 937 | 2 363 | 22,0 |
| Другие затраты |  | 17 094 | 18 600,7 | 8,8 |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 2 051 462 | 2 062 846 | 0,6 |
| Расходы периода, всего | тыс.тенге | 1 585 121 | 1 569 242 | -1,0 |
| Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 555 027 | 568 640 | 2,5 |
| Заработная плата администрат.персонала | тыс.тенге | 6 466 | 6 815 | 5,4 |
| Социальный налог | тыс.тенге | 669 | 705 | 5,4 |
| Амортизация | тыс.тенге | 35 904 | 35 904 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | тыс.тенге | 3 288 | 3 628 | 10,4 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 15 415 | 15 880 | 3,0 |
| Услуги банков | тыс.тенге | 118 | 161 | 36,9 |
| Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс.тенге | 467 620 | 477 846 | 2,2 |
| Другие расходы | тыс. тенге | 25 317 | 27 464 | 8,5 |
| Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 1 030 094 | 1 000 602 | -2,9 |
| Всего затрат | тыс. тенге | 5 308 288 | 5 315 997 |  |
| Прибыль | тыс. тенге | 1 935 899 | 2 535 507 |  |
| Всего доходов | тыс. тенге | 7 244 187 | 7 851 504 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 1 411 824 | 1 530 734 |  |
| Тариф (без НДС) | тенге/1000 м3 | 5 107,36 | 5 107,36 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Алматинского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 5 477 121 | 5 484 684 | 0 |
| Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 229 758 | 1 241 842 | 1 |
| газ на потери | тыс. тенге | 1 229 758 | 1 241 842 | 1 |
| Расходы на оплату труда | тыс. тенге | 14 612 | 15 216 | 4 |
| Амортизация | тыс. тенге | 1 914 107 | 1 852 064 | -3 |
| Ремонт | тыс. тенге | 227 504 | 227 503 | 0 |
| Налоговые платежи | тыс. тенге | 508 894 | 524 130 | 3 |
| Прочие затраты | тыс. тенге | 1 582 246 | 1 623 930 | 3 |
| услуги охраны | тыс. тенге | 14 788 | 14 788 | 0 |
| обязательное страхование | тыс. тенге | 338 | 349 | 3 |
| услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 1 537 003 | 1 578 714 | 3 |
| поверка приборов учета | тыс. тенге | 24 163 | 24 147 | 0 |
| услуги связи | тыс. тенге | 1 914 | 1 857 | -3 |
| коммунальные услуги | тыс. тенге | 1 557 | 1 517 | -3 |
| канцелярские расходы | тыс. тенге | 122 | 121 | 0 |
| типографские расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| другие расходы | тыс. тенге | 2 362 | 2 437 | 3 |
| Расходы периода | тыс. тенге | 31 626 | 33 280 | 5 |
| Общие и административные расходы | тыс. тенге | 31 626 | 33 280 | 5 |
| заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 283 | 5 547 | 5 |
| социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 452 | 474 | 5 |
| Амортизация | тыс. тенге | 6 664 | 6 662 | 0 |
| Прочие затраты | тыс. тенге | 19 226 | 20 597 | 7 |
| услуги связи | тыс. тенге | 97 | 98 | 1 |
| транспортные расходы | тыс. тенге | 8 035 | 8 035 | 0 |
| услуги банка | тыс.тенге | 89 | 90 | 1 |
| командировочные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 5 490 | 5 714 | 4 |
| повышение квалификации | тыс. тенге | 0 | 9 |  |
| обязательное страхование | тыс.тенге | 131 | 131 | 0 |
| канцелярские расходы | тыс.тенге | 20 | 20 | 0 |
| типографские расходы | тыс.тенге | 38 | 38 | 0 |
| почтовые услуги | тыс.тенге | 522 | 589 | 13 |
| информационные услуги | тыс.тенге | 1 007 | 1 007 | 0 |
| другие расходы | тыс.тенге | 3 798 | 4 866 | 28 |
| Всего затрат | тыс.тенге | 5 508 746 | 5 517 965 |  |
| Прибыль | тыс.тенге | 0 | 1 942 057 |  |
| Всего доходов | тыс.тенге | 5 508 746 | 7 460 022 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 503 948 | 1 730 944 |  |
| Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 3 662,86 | 4 309,80/3 662,86 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Астанинского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс.тенге | 591 481,36 | 294 978,98 | -50,1 |
| Материальные затраты, всего, в том числе | тыс.тенге | 104 082,85 | 31 180,14 | -70,04 |
| Газ на технологические нужды и потери | тыс.тенге | 78 346,77 | 31 180,14 | -60,20 |
| Сырье и материалы | тыс.тенге | 24 619,84 | 0,00 | -100,00 |
| Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 |  |
| Энергия | тыс.тенге | 1 116,24 | 0,00 | -100,00 |
| Расходы на оплату труда, всего, в том числе | тыс.тенге | 402 375,69 | 42 081,37 | -89,5 |
| Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 363 976,20 | 38 065,47 | -89,5 |
| Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 31 119,97 | 3 254,60 | -89,5 |
| ОСМС | тыс.тенге | 7 279,52 | 761,31 | -89,5 |
| Амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 16 019,03 |  |
| Прочие затраты | тыс.тенге | 85 022,82 | 59 843,64 | -23,14 |
| Инвентаризация парниковых газов | тыс.тенге | 2 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ | тыс.тенге | 2 200,00 | 496,40 | -77,44 |
| Разработка паспортов опасных отходов | тыс.тенге | 60,00 | 43,61 | -27,32 |
| Утилизация опасных составляющих коммунальных отходов | тыс.тенге | 8,56 | 0,00 | -100,00 |
| Транспортные расходы | тыс.тенге | 15 786,72 | 11 227,85 | -28,88 |
| Охрана труда | тыс.тенге | 4 736,50 | 0,00 | -100,00 |
| Услуги связи | тыс.тенге | 7 871,55 | 6 817,26 | -13,39 |
| Обслуживание сети и программного обеспечения | тыс.тенге | 16 011,80 | 5 231,11 | -32,96 |
| Ремонт и обслуживание ОС | тыс.тенге | 0,00 | 171,50 |  |
| Расходы на оргтехнику | тыс.тенге | 664,48 | 0,00 | -100,00 |
| Аренда помещений | тыс.тенге | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 |
| Командировочные расходы | тыс.тенге | 682,14 | 2 105,90 | 208,72 |
| Повышение квалификации | тыс.тенге | 451,07 | 0,00 | -100,00 |
| Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | тыс.тенге | 0,00 | 145 854,79 |  |
| Расходы периода всего, в том числе | тыс.тенге | 19 707,45 | 14 930,09 | -24,24 |
| Общие и административные расходы, всего: в том числе: | тыс.тенге | 19 707,45 | 14 930,09 | -24,24 |
| Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 15 327,58 | 10 355,05 | -32,44 |
| Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 1 310,51 | 885,36 | -32,44 |
| ОСМС | тыс.тенге | 306,55 | 207,10 | -32,44 |
| Налоги | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие расходы | тыс.тенге | 2 762,81 | 3 482,58 | 26,05 |
| Услуги связи | тыс.тенге | 135,72 | 135,72 | 0,00 |
| Обслуживание сети и программного обеспечения | тыс.тенге | 271,39 | 271,39 | 0,00 |
| Расходы на оргтехнику | тыс.тенге | 13,56 | 0,00 | -100,00 |
| Типографские расходы | тыс.тенге | 194,33 | 116,82 | -39,89 |
| Канцелярские товары | тыс.тенге | 496,69 | 688,32 | 38,58 |
| Страхование | тыс.тенге | 731,61 | 549,03 | -24,96 |
| Услуги банка | тыс.тенге | 197,66 | 75,89 | -61,60 |
| Хозяйственные расходы | тыс.тенге | 401,86 | 1 645,42 | 309,45 |
| Объявления в СМИ | тыс.тенге | 320,00 | 0,00 | -100,00 |
| Всего затрат | тыс.тенге | 611 188,81 | 309 909,06 |  |
| Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | 12 203,32 |  |
| Всего доходов | тыс.тенге | 611 188,81 | 323 144,43 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 99 241,03 | 56 523,80 |  |
| Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 6 158,63 | 6 158,63 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Атырауского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 894 372 | 479 766 | -46 |
| Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 84 711 | 66 069 | -22 |
| газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 68 396 | 62 762 | -8 |
| энергия | тыс. тенге | 3 473 | 3 307 | -5 |
| Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 42 471 | 36 071 | -15 |
| Амортизация | тыс. тенге | 59 463 | 164 599 | 177 |
| Ремонт | тыс. тенге | 13 610 | 10 800 | -21 |
| Прочие затраты всего | тыс. тенге | 328 070 | 78 656 | -76 |
| техническое обследование, диагностика, обслуживание | тыс. тенге | 1 664 | 2 470 | 48 |
| охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 9 777 | 3 742 | -62 |
| дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 661 | 121 | -82 |
| оплата услуг связи | тыс. тенге | 3 289 | 562 | -83 |
| другие затраты | тыс. тенге | 312 678 | 71 761 | -77 |
| налоги | тыс. тенге | 231 509 | 47 549 | -79 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 366 047 | 123 570 | -66 |
| Расходы периода | тыс. тенге | 52 647 | 24 850 | -53 |
| Общие и административные расходы всего | тыс. тенге | 52 647 | 24 850 | -53 |
| заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2 070 | 3 532 | 71 |
| социальный налог | тыс. тенге | 205 | 302 | 47 |
| амортизация | тыс. тенге | 2 775 | 32 | -99 |
| коммунальные услуги: | тыс. тенге | 3 838 | 1 314 | -66 |
| дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 336 | 457 | 36 |
| услуги банков | тыс. тенге | 13 409 | 11 292 | -16 |
| другие расходы | тыс. тенге | 26 824 | 7 921 | -70 |
| Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 947 019,23 | 504 616,32 |  |
| Всего доходов | тыс. тенге | 947 019,25 | 884 834 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 647 940 | 610 483 |  |
| Тариф | тенге/тыс.м3 | 1 461,59 | 1 449,40 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Восточно-Казахстанского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 33 631,45 | 40 360,59 | 20 |
| Материальные затраты | тыс. тенге | 397,59 | 300,22 | -24 |
| Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 397,59 | 300,22 | -24 |
| Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 15 531,64 | 22 068,20 | 42 |
| Амортизация | тыс. тенге | 1 162,00 | 1 451,94 | 25 |
| Прочие затраты всего | тыс. тенге | 16 540,22 | 16 540,23 | 0 |
| Страхование работников | тыс. тенге | 151,57 | 151,57 | 0 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 14 948,65 | 14 948,65 | 0 |
| Услуги связи | тыс. тенге | 1 440,00 | 1 440,00 | 0 |
| Проведение технической экспертизы | тыс. тенге | 0 | 300,00 |  |
| Расходы периода | тыс. тенге | 6 725,83 | 15 444,72 | 130 |
| Общие и административные расходы всего | тыс. тенге | 6 725,83 | 15 444,72 | 333 |
| Заработная плата административного персонала всего | тыс. тенге | 2 266,26 | 10 585,07 | 975 |
| Командировочные | тыс. тенге | 149,54 | 530,91 | 585 |
| Страхование | тыс. тенге | 67,85 | 0 | -100 |
| Налоги | тыс. тенге | 4 170 | 4 170 | -2 |
| Канцтовары | тыс. тенге | 72,17 | 158,60 | 100 |
| Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 40 357,27 | 55 805,31 |  |
| Прибыль | тыс. тенге | 0,00 | -14 811,47 |  |
| Всего доходов | тыс. тенге | 40 357,27 | 40 993,83 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 29 080,00 | 26 622,04 |  |
| Тариф (без НДС) | тенге/тыс. м3 | 1 550,00/1 387,80 | 1 550,00/1 518,68 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Жамбылского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 2 691 710,72 | 2 700 628 | 0 |
| Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 448 461,54 | 462 811 | 3 |
| Газ на собственные нужды и технические потери | тыс. тенге | 448 461,54 | 462 811 | 3 |
| Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 117 933,70 | 114 301 | -3 |
| Амортизация | тыс. тенге | 1 158 452,06 | 1 158 452 | 0 |
| Ремонт | тыс. тенге | 36 240,03 | 36 000 | -1 |
| Прочие затраты, в том числе: | тыс. тенге | 930 623,39 | 929 064 | 0 |
| Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 2 997,72 | 2 998 | 0 |
| Оплата услуг связи | тыс. тенге | 7 127,00 | 7 125 | 0 |
| Командировочные расходы | тыс. тенге | 2 397,19 | 6 688 | 179 |
| Коммунальные услуги всего | тыс. тенге | 6 775,00 | 6 827 | 1 |
| Услуги по поверке приборов | тыс. тенге | 38 553,04 | 38 543 | 0 |
| Подготовка кадров и повышение квалификации | тыс. тенге | 270,00 | 270 | 0 |
| Страхование | тыс. тенге | 622,74 | 597 | -4 |
| Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | тыс. тенге | 5 280,00 | 5 280 | 0 |
| Типографские расходы | тыс. тенге | 287,00 | 287 | 0 |
| Канцтовары | тыс. тенге | 1 158,35 | 1 158 | 0 |
| Хозрасходы | тыс. тенге | 1 145,00 | 1 147 | 0 |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 864 010,35 | 858 143 | -1 |
| Расходы периода всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 719 184,05 | 1 763 766 | 3 |
| Общие и административные расходы | тыс. тенге | 499 292,51 | 544 700 | 9 |
| Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 4 330,87 | 4 529 | 5 |
| социальные выплаты | тыс. тенге | 448,25 | 469 | 5 |
| Налоги | тыс. тенге | 484 008,49 | 528 888 | 9 |
| Амортизация | тыс. тенге | 5 643,58 | 5 886 | 4 |
| Коммунальные услуги | тыс. тенге | 77,51 | 77 | -1 |
| Услуги сторонних организаций, в том числе: | тыс. тенге | 4 783,82 | 4 852 | 1 |
| Услуги связи | тыс. тенге | 110,51 | 111 | 0 |
| Подготовка кадров и повышение квалификации | тыс. тенге | 5,00 | 5 | -2 |
| Командировочные расходы | тыс. тенге | 57,53 | 58 | 1 |
| Расходы на канцтовары | тыс. тенге | 25,56 | 26 | 1 |
| Хозяйственные нужды | тыс. тенге | 25,08 | 25 | 2 |
| Расходы на содержание оргтехники | тыс. тенге | 65,13 | 65 | 0 |
| Почтовые услуги | тыс. тенге | 213,00 | 207 | -3 |
| Публикация объявлений в СМИ | тыс. тенге | 1 285,00 | 1 285 | 0 |
| Затраты на ремонт и обслуживание ОС | тыс. тенге | 1 778,00 | 1 778 | 0 |
| Услуги банков | тыс. тенге | 211,00 | 284 | 35 |
| Юридические услуги | тыс. тенге | 1 008,00 | 1 008 | 0 |
| Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 219 891,54 | 1 219 066 | 0 |
| Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 4 410 894,77 | 4 464 394 |  |
| Прибыль | тыс. тенге | 1 128 257,16 | 1 741 977 |  |
| Всего доходов | тыс. тенге | 5 539 151,93 | 6 206 371 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 606 971,71 | 716 238 |  |
| Тариф | тенге / тыс.м3 | 9 125,88 | 8 665,23 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Западно-Казахстанского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 1 991 869 | 2 061 404 | 103 |
| Материальные затраты | тыс. тенге | 500 280 | 500 279 | - |
| газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 500 280 | 500 279 | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 75 255 | 79 018 | 105 |
| Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 1 248 | 1 310 | 105 |
| Амортизация | тыс. тенге | 511 154 | 511 154 | - |
| Прочие затраты | тыс. тенге | 903 932 | 969 643 | 107 |
| охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 2 651 | 4 065 | 153 |
| оплата услуг связи | тыс. тенге | 3 745 | 4 419 | 118 |
| другие затраты | тыс. тенге | 221 974 | 236 719 | 107 |
| налоги и прочие платежи в бюджет | тыс. тенге | 204 959 | 218 560 | 107 |
| услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 675 562 | 724 441 | 107 |
| Расходы периода | тыс. тенге | 10 004 | 10 148 | 101 |
| Общие и административные расходы | тыс. тенге | 10 004 | 10 148 | 101 |
| заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 058 | 5 058 | - |
| социальный налог | тыс. тенге | 432 | 432 | - |
| обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 91 | 91 | - |
| амортизация | тыс. тенге | 1 216 | 1 216 | - |
| услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2 528 | 2 650 | 105 |
| услуги банков | тыс. тенге | 457 | 486 | 106 |
| другие расходы | тыс. тенге | 57 | 57 | 101 |
| Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 2 001 873 | 2 071 552 | 103 |
| Прибыль | тыс. тенге | - | 99 169 |  |
| Всего доходов | тыс. тенге | 2 001 873 | 2 170 721 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 765 427 | 829 986 |  |
|  | тыс. тенге | 2 001 873 | 2 170 721 |  |
| Тариф (без НДС) | тенге/ тыс. м3 | 2 615,37 | 2 615,37 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Костанайского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 945 081,76 | 946 379,83 | 0,1 |
| Материальные затраты | тыс. тенге | 231 068,13 | 231 187,44 | 0,1 |
| Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 229 879,41 | 229 879,41 | 0 |
| Сырье и материалы | тыс. тенге | 1 188,72 | 1 308,03 | 10,0 |
| Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 52 306,67 | 52 916,19 | 1,2 |
| Отчисления ОСМС | тыс. тенге | 963,73 | 974,96 | 1,2 |
| Амортизация | тыс. тенге | 4 814,78 | 4 814,78 | 0 |
| Ремонт всего | тыс. тенге | 27 823,94 | 27 797,36 | -0,1 |
| Прочие затраты всего | тыс. тенге | 628 104,50 | 628 689,10 | 0,1 |
| Текущий ремонт и обслуживание основных средств | тыс. тенге | 524,56 | 547,98 | 4,5 |
| Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 499,62 | 475,62 | -4,8 |
| Поверка ПУ | тыс. тенге | 1 712,91 | 1 712,90 | 0 |
| Услуги связи | тыс. тенге | 1 244,16 | 1 284,20 | 3,2 |
| Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 480,00 | 578,04 | 20,4 |
| Расходы на автотранспорт | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| Коммунальные услуги | тыс. тенге | 6 645,18 | 7 056,89 | 6,2 |
| Подготовка и повышение квалификации | тыс. тенге | 616,99 | 628,70 | 1,9 |
| Командировочные услуги | тыс. тенге | 911,22 | 954,82 | 4,8 |
| Страхование | тыс. тенге | 277,25 | 277,27 | 0 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 65 778,82 | 65 758,82 | 0 |
| Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов | тыс. тенге | 549 413,79 | 549 413,86 | 0 |
| Расходы периода | тыс. тенге | 1 165 093,67 | 1 139 809,59 | -2,2 |
| Общие и административные расходы | тыс. тенге | 249 785,45 | 240 430,13 | -3,7 |
| Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 3 907,21 | 4 100,47 | 4,9 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 334,07 | 350,59 | 4,9 |
| Отчисления ОСМС | тыс. тенге | 78,14 | 82,01 | 4,9 |
| Амортизация | тыс. тенге | 595 989,28 | 595 989,28 | 0 |
| Коммунальные услуги | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| Командировочные услуги | тыс. тенге | 346,95 | 346,95 | 0 |
| Услуги банков | тыс. тенге | 4 816,96 | 4 816,96 | 0 |
| Страхование | тыс. тенге | 25,12 | 25,12 | 0 |
| Налоги | тыс. тенге | 216 370,98 | 206 802,30 | -4,4 |
| Услуги связи | тыс. тенге | 2 291,00 | 2 291,00 | 0 |
| Юридические услуги | тыс. тенге | 3 332,44 | 3 332,16 | 0 |
| СМИ | тыс. тенге | 640,00 | 640,00 | 0 |
| Почтовые услуги | тыс. тенге | 237,00 | 237,00 | 0 |
| Канцтовары | тыс. тенге | 1 574,51 | 1 574,51 | 0 |
| Хозрасходы | тыс. тенге | 1 886,80 | 1 886,80 | 0 |
| Типографские расходы | тыс. тенге | 275,00 | 275,00 | 0 |
| Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 8 635,37 | 8 635,37 | 0 |
| Расходы по вознаграждению | тыс. тенге | 324 352,84 | 308 424,08 | -4,9 |
| Всего затрат | тыс. тенге | 2 110 175,42 | 2 086 189,42 |  |
| Прибыль | тыс. тенге | 1 475 030,32 | 913 298,16 |  |
| Всего доходов | тыс. тенге | 3 585 205,74 | 2 999 487,58 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 582 189,97 | 642 419,25 |  |
| Тариф (без НДС) | тенге/ тыс. м3 | 6 158,14 | 4 669,05 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Кызылординского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 1 459 064,82 | 1 492 937,41 | 2 |
| 1 | материальные затраты | тыс. тенге | 35 248,08 | 37 204,42 | 6 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 26 059,85 | 26 059,85 | 0 |
| 1.2 | Энергия | тыс. тенге | 9 188,23 | 11 144,57 | 21 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. тенге | 23 180,5 | 65 727,9 | 184 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 090 341,95 | 1 091 080,39 | 0 |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 4 357,84 | 4 505,79 | 3 |
| 6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 305 936,45 | 294 418,89 | -4 |
| II | Расходы периода | тыс. тенге | 1 729 588,71 | 2 006 683,92 | 16 |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 478 626,18 | 482 340,68 | 1 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 3 139,32 | 5 303,38 | 69 |
| 7.2 | социальный налог | тыс. тенге | 187,89 | 317,41 | 69 |
| 7.3 | ОСМС | тыс. тенге | 62,79 | 106,07 | 69 |
| 7.4 | Амортизация | тыс. тенге | 380 | 460 | 21 |
| 7.5 | Налоги | тыс. тенге | 467 759,99 | 467 754,97 | 0 |
| 7.6 | расходы на услуги связи | тыс. тенге | 2 207 | 2 534 | 15 |
| 7.7 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 116,15 | 126,48 | 9 |
| 7.8 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 865,9 | 1 874,0 | 0 |
| 7.9 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2 122,5 | 2 071,6 | -2 |
| 7.10 | Прочие расходы | тыс. тенге | 784,64 | 1 792,79 | 128 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений по займам | тыс. тенге | 1 250 962,53 | 1 524 343,23 | 22 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 3 188 653,53 | 3 499 621,32 |  |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 995 554,52 | 464 553,49 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 4 184 208,05 | 3 964 174,82 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 565 251,57 | 515 297,19 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 7 402,38 | 9083,51/5941,35 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Карагандинского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 699 181,52 | 75 85,46 | -89,20 |
| 1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 88 330,13 | 0,00 | -100,00 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | тыс.тенге | 69 327,24 | 0,00 | -100,00 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс.тенге | 420 200,74 | 11 184,09 | -97,34 |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 190 650,66 | 64 301,37 | -66,27 |
| 5.1 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 5 982,73 | 0,00 | -100,00 |
| 5.2 | Оплата услуг связи | тыс.тенге | 12 433,20 | 2 335,30 | -81,21 |
| 5.3 | Другие затраты | тыс.тенге | 161 489,10 | 61 965,06 | -61,63 |
| 5.3.1 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 488,47 | 3 002,21 | 514,62 |
| 5.3.2 | Транспортные расходы | тыс.тенге | 114 416,92 | 19 865,41 | -82,64 |
| 5.3.3 | Аренда помещений | тыс.тенге | 39 630,24 | 39 097,44 | -1,34 |
| 5.3.4 | Расходы на орг.технику | тыс.тенге | 4 515,00 | 0,00 | -100,00 |
| 5.3.5 | Канцелярские товары | тыс.тенге | 2 438,47 | 0,00 | -100,00 |
| II. | Расходы периода: | тыс.тенге | 30 025,66 | 40 950,95 | 36,39 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | тыс.тенге | 30 025,66 | 40 950,95 | 36,39 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 10 414,83 | 36 218,05 | 247,75 |
| 6.2 | социальный налог | тыс.тенге | 8 904,68 | 4 498,47 | -49,48 |
| 6.3 | отчисления ОСМС | тыс.тенге | 208,30 | 149,54 | -28,21 |
| 6.4 | Типографские расходы | тыс.тенге | 174,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6.8 | Услуги банка | тыс.тенге | 3957,56 | 30,88 | -99,22 |
| 6.10 | Прочие расходы, в том числе: | тыс.тенге | 10 497,85 | 84,89 | -99,19 |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 729 207,18 | 116 436,40 | -84,03 |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -115 598,64 | -100,00 |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 729 207,18 | 837,77 | -99,89 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 111 292,08 | 127,86 | -99,89 |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 6 552,02 | 6 552,02 | 0,00 |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Мангистауского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 2 661 202 | 2 661 312 | 0 |
| Материальные затраты | тыс.тенге | 238 862 | 238 862 | 0 |
| Газ на собственные нужды и технические потери | тыс.тенге | 238 862 | 238 862 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.тенге | 123 843 | 124 418 | 0 |
| Амортизация | тыс.тенге | 1 411 898 | 1 411 269 | 0 |
| Прочие затраты | тыс.тенге | 886 599 | 886 763 | 0 |
| Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 1 624 | 1 624 | 0 |
| Другие затраты | тыс.тенге | 6 740 | 6 904 | 2 |
| Командировочные расходы | тыс.тенге | 2 459 | 2 506 | 2 |
| Коммунальные услуги | тыс.тенге | 1 539 | 1 566 | 2 |
| Типографские расходы | тыс.тенге | 153 | 153 | 0 |
| Повышение квалификации | тыс.тенге | 807 | 897 | 11 |
| Расходы на оргтехнику | тыс.тенге | 1 782 | 1 782 | 0 |
| Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 878 235 | 878 235 | 0 |
| Расходы периода, всего | тыс.тенге | 2 046 328 | 2 053 203 | 0 |
| Общие и административные расходы | тыс.тенге | 496 404 | 503 400 | 1 |
| Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 5 764 | 5 716 | -1 |
| Социальный налог | тыс.тенге | 422 | 462 | 9 |
| Отчисления ОФМС | тыс.тенге | 108 | 104 | -4 |
| Амортизация | тыс.тенге | 1 593 | 1 588 | 0 |
| Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 10 216 | 10 546 | 3 |
| Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс.тенге | 460 416 | 467 082 | 1 |
| Другие расходы | тыс.тенге | 1 049 | 1 049 | 0 |
| Страхование | тыс.тенге | 790 | 792 | 0 |
| Юридические услуги | тыс.тенге | 16 046 | 16 061 | 0 |
| Расходы по выплате вознаграждений по займам | тыс.тенге | 1 549 924 | 1 549 803 | 0 |
| Всего затрат | тыс.тенге | 4 707 530 | 4 714 515 |  |
| Прибыль | тыс.тенге | 532 304 | 2 284 482 |  |
| Всего доходов | тыс.тенге | 5 239 834 | 6 998 997 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 889 552 | 2 925 281 |  |
|  | тыс.тенге | 5 239 834 | 6 998 997 |  |
| Тариф (без НДС)(средний) | тенге/тыс.м3 | 1 813,37 | 2 392,59 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Шымкентского ПФ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 4 013 012,62 | 6 111 783,15 | 152 |
| Материальные затраты | тыс.тенге | 1 002 398,40 | 3 017 557,08 | 301 |
| газ на собственные нужды и потери | тыс.тенге | 1 002 398,40 | 3 017 557,08 | 301 |
| Расходы на оплату труда | тыс.тенге | 85 321,54 | 166 076,49 | 195 |
| Амортизация | тыс.тенге | 1 579 909,97 | 1 579 909,97 | 100 |
| Ремонт | тыс.тенге | 6 100,46 | 6 038,50 | 99 |
| Прочие затраты | тыс.тенге | 1 339 282,25 | 1 342 201,11 | 100 |
| охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 2 008,67 | 2 114,45 | 105 |
| оплата услуг связи | тыс.тенге | 14 265,89 | 15 040,81 | 105 |
| Другие затраты | тыс.тенге | 18 161,49 | 20 325,35 | 112 |
| Командировочные данные | тыс.тенге | 5 366,13 | 6 152,21 | 115 |
| Расходы за оплату проезда | тыс.тенге | 232,23 | 220,91 | 95 |
| Услуги по поверке приборов | тыс.тенге | 1 814,88 | 1 814,88 | 100 |
| Подготовка кадров и повышение квалификации | тыс.тенге | 1 306,31 | 1 301,11 | 100 |
| страхование | тыс.тенге | 1 874,15 | 2 258,75 | 121 |
| Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | тыс.тенге | 4 703,40 | 5 317,89 | 113 |
| Типографские расходы | тыс.тенге | 188,08 | 188,08 | 100 |
| Канцелярские товары | тыс.тенге | 1 701,48 | 1 705,84 | 100 |
| Хозяйственные расходы | тыс.тенге | 974,83 | 1 365,68 | 140 |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 1 304 846,19 | 1 304 720,50 | 100 |
| Расходы периода: | тыс.тенге | 573 110,52 | 583 775,79 | 102 |
| Общие и административные расходы, всего, в том числе | тыс.тенге | 573 110,52 | 583 775,79 | 102 |
| заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 4 557,48 | 13 731,89 | 301 |
| социальный налог | тыс.тенге | 389,66 | 1 174,08 | 301 |
| отчисления ОСМС | тыс.тенге | 80,26 | 274,64 | 342 |
| амортизация | тыс.тенге | 24 908,36 | 24 908,35 | 100 |
| коммунальные услуги | тыс.тенге | 8 250,12 | 8 313,59 | 101 |
| услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 7 299,25 | 7 470,58 | 102 |
| командировочные расходы | тыс.тенге | 373,80 | 409,77 | 110 |
| услуги банка | тыс.тенге | 1 532,52 | 1 747,77 | 114 |
| налоги и прочие платежи в бюджет | тыс.тенге | 523 731,82 | 523 983,60 | 100 |
| другие расходы, в том числе: | тыс.тенге | 1 987,25 | 1 761,53 | 89 |
| расходы на канцтовары | тыс.тенге | 46,39 | 48,28 | 104 |
| хозяйственные нужды | тыс.тенге | 20,37 | 20,37 | 100 |
| страхование | тыс.тенге | 25,52 | 56,05 | 220 |
| юридические услуги | тыс.тенге | 1 894,97 | 1 636,83 | 86 |
| Расходы на оплату вознаграждений | тыс.тенге | 809 018,36 | 719 628,18 | 89 |
| Всего затрат | тыс.тенге | 5 395 141,50 | 7 415 187,13 |  |
| Прибыль | тыс.тенге | 1 195 280,02 | (367 957,12) |  |
| Всего доходов | тыс.тенге | 6 590 421,52 | 7 047 230,01 |  |
| Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 020 539,78 | 1 251 373,21 |  |
| Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 6636,72/ 6325,52 | 6507,23/ 4619,51/ 4610 |  |

Информация о соблюдении показателей качества, надежности и эффективности регулируемых услуг по итогам 2021 года

| Актюбинский производственный филиал |
| --- |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2021 год | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 2,75% | 2,75% | 2,40% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,39% | 2,40% | 2,19% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Алматинский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2021 год | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 107% | 100% | 100% |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (актов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3,8% | 3,8% | 3,6% |  |  |
| Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3,65% | 3,91% | 3,41% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Восточно-Казахстанский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2021 год | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 5,4% | 5,4% | 5,20% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,2% | 0,7% | 0,15% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Западно-Казахстанский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2021 год | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 18,71% | 18,71% | 3,42% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 5,80% | 5,80% | 5,34% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Кызылординский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2021 год | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3,5% | 3,5% | 3,6% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,3% | 0,6% | 0,6% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Костанайский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2021 год | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 6% | 6% | 2,9% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 2,1% | 2,1% | 1,92% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Мангистауский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2021 год | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% | 4% | 4% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,5% | 0,5% | 0,6% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - |  |  |
| Шымкентский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 2021 год | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3,8% | 3,9% | 3,9% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4,8% | 4,6% | 4,6% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 2021 г

| Наименование показателей | Факт 2020 г, млн. тг | Факт 2021 г, млн.тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 44 604 | 47 442 |
| Расходы по транспортировке газа | 36 580 | 39 124 |
| Производственные расходы | 25 956 | 31 114 |
| Административные расходы | 3 189 | 735 |
| Финансовые расходы | 7 435 | 7 275 |
| Финансовый результат после налогообложения | 8 024 | 8 318 |

Изменение финансово-экономических показателей в 2021 году по сравнению с 2020 годом обусловлено увеличением объемов транспортировки товарного газа в связи с ростом потребителей, подключенных к системе газоснабжения.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2021 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам в 2021 году составил 10 836 млн. м3, что на 6 % больше чем запланировано по тарифных сметах.

| Наименование показателей | План по ТС, | Факт, |
| --- | --- | --- |
|  | млн.м3 | млн.м3 |
| г. Алматы, Алматинская обл | 1 503 948 | 1 730 944 |
| Актюбинская обл | 1 411 824 | 1 530 734 |
| Атырауская обл | 647 940 | 610 483 |
| Восточно-Казахстанская обл | 29 080 | 26 622 |
| Жамбылская обл | 606 971 | 716 238 |
| Западно-Казахстанская обл | 765 427 | 829 986 |
| Карагандинская обл | 111 292 | 127 |
| Костанайская обл | 582 189 | 642 419 |
| Кызылординская обл | 565 251 | 515 297 |
| Мангистауская обл | 2 889 552 | 2 925 281 |
| г. Нур-Султан | 99 241 | 56 523 |
| Туркестанская обл, г.Шымкент | 1 020 539 | 1 251 373 |
| Всего | 10 233 254 | 10 836 027 |

Увеличение объемов связано с увеличением потребителей за счет:

- проведенных работ по модернизации, реконструкции газопроводов, газификации населенных пунктов по инвестиционным программам,

- передачей в доверительное управление газопроводов местными исполнительными органами, построенных за счет бюджетных средств

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг в части применения предельного тарифа для всех групп потребителей (юридические и физические лица);

- исполняет инвестиционные обязательства по реконструкции, модернизации существующих активов, газификации населенных пунктов Республики Казахстан;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года внедряется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ,  Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Нур-Султан, г. Караганда).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2022 году планирует:

В связи с завершением в 2022 году срока действия утвержденного тарифа на 5-ти летний период планируется подача заявки на утверждение тарифа и инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала на 2023-2027 гг;

Планируется подача заявки на утверждение тарифов и тарифной сметы по г. Нур-Султан, Карагандинской области по завершении тарифов, утвержденных в упрощенном порядке;

Продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

Участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

Участие в реализации пятой инициативы Президента Назарбаева Н.А. от 5 марта 2018 года «Дальнейшая газификация страны» - газоснабжение потребителей Акмолинской области.

Продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.