Отчет АО «КазТрансГаз Аймак»

о деятельности по предоставлению регулируемой услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам и магистральному трубопроводу

за 1 полугодие 2019 года с обоснованиями

Общие сведения

АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам и магистральному трубопроводу.

Согласно требованиям Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан ежегодно отчитываться о деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных уполномоченным органом

В соответствии с требованиями Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов, утвержденным уполномоченным органом, со сроком на пять и более лет с учетом реализации инвестиционных программ.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в 10 регионах страны, утвержденные уполномоченным органом.

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств, создание новых активов.

| № п/п | Наименование | План на 2019 г, тыс. тенге | Факт 6 мес. 2019 г. | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. тенге | % |  |
| 1 | Инвестиционная программа Алматинского ПФ по услуге транспортировка товарного газа по ГРС для потребителей РК на 2017-2021 гг | 6 762 888 | 1 102 955 | 16 | Проведена укладка газопроводов в г. Алматы по газификации – 51,5 км, реконструкции – 5 км, модернизации (закольцовки) – 3,7 км |
| 2 | Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского ПФ на 2015-2020 гг. | 421 107 | - | - | Работы запланированы на 2-е полугодие 2019 года согласно графика работ |
| 3 | Восстановление распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Атырауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 2016-2020 гг. | 483 075 | - | - | Работы запланированы на 2-е полугодие 2019 года согласно графика работ |
| 4 | По транспортировке товарного газа по ГРС для потребителей Восточно-Казахстанской области на 2017-2021 гг. | 1 117 | - | - | Работы запланированы на 2-е полугодие 2019 года согласно графика работ |
| 5 | Инвестиционная программа Жамбылского ПФ на 2016-2020гг. | 331 335 | - | - | Планируется корректировка ИП на 2019-2020гг. |
| 6 | Инвестиционная программа Западно-Казахстанского ПФ на 2016-2020 | 451 627 | - | - | Работы запланированы на 2-е полугодие 2019 года согласно графика работ |
| 7 | Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского ПФ на 2016-2020 гг. | 11 734 | - | - | Работы по строительству закольцовок в г. Костанай завершены, проводятся пусконаладочные работы и оформление ИТД |
| 8 | Газификация населенных пунктов Кызылординской области и создание новых активов Кызылординского ПФ на 2015-2019гг. | 37 959 | - | - | Завершены СМР по газификации н.п. Карауылтобе Кызылординской области (1-ая очередь), проводятся пусконаладочные работы и оформление ИТД. |
| 9 | Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2015-2020 гг. | 586 108 | 508 892 | 87 | Выполнены СМР по газоснабжению ул.Акеспе,ул.Береке и по газоснабжению ул.Адилет, ул.Ынтымак с укладкой газопроводов протяженностью 24,8 км |
| 10 | Инвестиционная программа Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам на 2017-2021 гг. | 982 230 | - | - | Работы запланированы на 2-е полугодие 2019 года согласно графика работ |
| 11 | Реконструкция и модернизация ГРС г.Шымкент на 2015-2019гг. | 345 188 | 6 465 | 2 | Осуществлена закупка оргтехники, остальные работы запланированы на 2-е полугодие 2019 года согласно графика работ |
|  | Итого | 10 414 368 | 1 618 312 | 16% |  |

Планируемая общая сумма инвестиционных программ Общества по газификации регионов и модернизации газораспределительных систем Казахстана на 2019 год 10 414 млн. тенге, исполнение составило 1 618 млн. тенге, т.е. 16%. Выполнение основной части работ запланировано на 2-е полугодие 2019 года. Инвестиционные программы реализуются за счет собственных и заемных средств в тарифе.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 1 полугодие 2019 г

| Наименование показателей | План 2019 г млн. тг | Факт 6 мес 2019 г, млн.тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 41 354 | 21 903 |
| Расходы по транспортировке газа | 33 314 | 20 618 |
| Производственные расходы | 23 748 | 14 606 |
| Административные расходы | 4 270 | 1 655 |
| Финансовые расходы | 6 306 | 4 357 |
| Финансовый результат после налогообложения | 8 040 | 1 287 |

Отклонение по финансово-экономическим показателям за 1 полугодие 2019 года по сравнению с планом 2019 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам года.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2019 г

Общий фактический объем транспортировки газа за 6 мес 2019 года составил 6 433 млн. м3, что на 47% больше запланированного в тарифных сметах на 2019 год.

| Наименование региона | План по ТС, млн.м3 | Факт 6 мес 2019 г, млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| Восточно-Казахстанская обл | 6 | 5 |
| Кызылординская обл | 661 | 223 |
| Костанайская обл | 550 | 321 |
| Жамбылская обл | 596 | 301 |
| Атырауская обл | 661 | 418 |
| Западно-Казахстанская обл | 719 | 440 |
| Туркестанская обл, г.Шымкент | 848 | 486 |
| г. Алматы, Алматинская обл | 1 441 | 779 |
| Актюбинская обл | 1 311 | 741 |
| Мангистауская обл (РС) | 2 798 | 1 445 |
| Мангистауская обл (МГ) | 2 586 | 1 272 |
| Итого | 12 176 | 6 431 |

Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за 1 полугодие 2019 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

-    предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с    настоящим Законом;

- предоставлять потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге;

- исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

- информировать потребителей о тарифе, его изменении в сроки, установленные настоящим Законом;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года внедряется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 11 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ,  Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа.

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2018 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Актюбинского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете на 2019г. | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 594 053 | 1 998 092 | -23 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 109 852 | 53 146 | -52 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 76 826 | 37 079 | -52 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 751 401 | 347 685 | -54 |
| 3 | Амортизация, всего: | -//- | 1 568 471 | 1 568 471 | 0 |
| 4 | Ремонт, всего | -//- | 24 638 | - | -100 |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 139 691 | 28 790 | -79 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 541 288 | 1 363 516 | -12 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | -//- | 531 651 | 317 537 | -40 |
| 6.1. | Заработная плата администрат.персонала | -//- | 81 060 | 16 303 | -80 |
| 6.2. | Социальный налог | -//- | 11 673 | 1 394 | -88 |
| 6.3. | Амортизация | -//- | 31 803 | 31 803 | 0 |
| 6.4. | Коммунальные услуги | -//- | 3 340 | 1 535 | -54 |
| 6.5. | Услуги сторонних организаций | -//- | 18 454 | 6 771 | -63 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 1 009 637 | 1 045 979 | 4 |
| III | Всего затрат | -//- | 4 135 341 | 3 361 608 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 2 276 227 | 264 384 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 6 411 568 | 3 625 992 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. тенге | 1 310 942 | 741 389 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тыс. тенге | 4 890,81 | 4 890,81 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Алматинского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 5 440 477 | 3 216 901 | -40,87 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 1 441 687 | 627 287 | -56,49 |
| 1.1. | газ на потери | -//- | 1 441 687 | 627 287 | -56,49 |
| 2 | Расходы на оплату труда: в т.ч. | -//- | 15 523 | 7 161 | -53,87 |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | -//- | 14 300 | 6 597 | -53,87 |
| 2.2. | социальный налог и отчисления | -//- | 1 223 | 564 | -53,87 |
| 3 | Амортизация основных средств | -//- | 1 732 838 | 1 593 311 | -8,05 |
| 4 | Ремонт | -//- | 214 445 | - | -100,00 |
| 5 | Налоговые платежи | -//- | 515 577 | 218 130 | -57,69 |
| 6 | Прочие затраты, всего | -//- | 1 520 408 | 771 012 | -49,29 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 39 848 | 11 590 | -70,92 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | -//- | 39 848 | 11 590 | -70,92 |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 4 980 | 3 369 | -32,36 |
| 7.3 | Амортизация | -//- | 28 | 7 | -75,53 |
| 7.4 | Прочие затраты, всего в т.ч. | -//- | 34 414 | 7 926 | -76,97 |
| III | Всего затрат | -//- | 5 480 325 | 3 228 490 |  |
| IV | Прибыль | -//- | - | - |  |
| V | Всего доходов | -//- | 5 480 325 | 3 228 490 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 441 376 | 778 841 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 4,08 | 3,99 |  |
|  |  | тыс.м3 | 61 291 | 32 326 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000м3 | 3 802,15 | 3 802,15 / 4 145,25 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Атырауского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 969 696 | 558 007 | -42 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 96 104 | 33 923 | -65 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | -//- | 77 067 | 32 402 | -58 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 45 236 | 38 865 | -14 |
| 3 | Амортизация | -//- | 103 256 | 187 503 | 82 |
| 4 | Ремонт | -//- | 15 149 | 0 | -100 |
| 5 | Прочие затраты всего | -//- | 342 802 | 113 904 | -67 |
| 6. | Услуги сторонних организаций | -//- | 367 148 | 183 812 | -50 |
| II | Расходы периода всего: | -//- | 54 886 | 26 032 | -53 |
| 6 | Общие и административные расходы всего, | -//- | 54 886 | 26 032 | -53 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 2 205 | 4 037 | 83 |
| 6.2. | социальный налог | -//- | 218 | 387 | 77 |
| 6.3. | амортизация | -//- | 2 745 | 1 569 | -43 |
| 6.4. | другие расходы | -//- | 28 027 | 8 801 | -69 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 1 024 582 | 584 039 |  |
| IV | Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100)) | -//- | 471 343 | 135 861 |  |
| VI | Всего доходов | -//- | 1 495 925 | 719 900 |  |
|  | Необоснованный доход с учетом ставки рефинансирования | -//- | 11 868 |  |  |
| VII | Всего доходов | -//- | 1 484 057 | 719 900 |  |
| VIII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 660 752 | 418 240 |  |
| X | Тариф | тенге / тыс.м3 | 2 246,01 | 2 246,01/1 721,26 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Восточно-Казахстанского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете с 01.10.2018 г. | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 5 803,70 | 5 699,60 | -2 |
| 1 | Материальные затраты, в т.ч.: | -//- | 318,36 | 0,00 | -100 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 318,36 | 0,00 | -100 |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 4 251,58 | 3 241,28 | -24 |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 117,00 | 1 117,00 | 0 |
| 4 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 116,76 | 1 341,31 | 1 049 |
| 4.2 | Услуги сторонних организаций производственного характера, связанные с эксплуатацией газопроводов | -//- | 0,00 | 1 237,58 |  |
| II | Расходы периода всего: | -//- | 2 808,69 | 6 544,51 | 133 |
| 5 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -//- | 2 808,69 | 6 544,51 | 133 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 1 822,80 | 3 797,47 | 108 |
| 5.2 | Социальный налог | -//- | 176,53 | 446,43 | 153 |
| 5.6 | Налоги | -//- | 484,36 | 2 251,70 | 365 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 8 612,39 | 12 244,10 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 0,00 | -3 973,30 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 8 612,39 | 8 270,80 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 5 556,37 | 5 336,00 |  |
|  |  | тыс. тенге | 8 612,39 | 8 270,80 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,01 | 0,000 |  |
|  |  | тыс. м3 | 40,09 | 0,00 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1 м3 | 1 550,00 | 1 550,00 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Западно-Казахстанского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете на 2019 г. | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 857 201 | 1 143 273 | -38 |
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 319 993 | 179 147 | -44 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | -//- | 319 993 | 179 147 | -44 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 69 639 | 50 872 | -27 |
| 2.1. | заработная плата | -//- | 64 154 | 46 865 | -27 |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 5 485 | 4 007 | -27 |
| 4. | Амортизация | -//- | 444 586 | 439 592 | -1 |
| 5. | Прочие затраты, всего | -//- | 1 022 074 | 473 029 | -54 |
| 5.3.5. | налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 353 570 | 182 576 | -48 |
| II. | Расходы периода, всего | -//- | 22 068 | 7 941 | -64 |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | -//- | 22 068 | 7 941 | -64 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 5 058 | 1 853 | -63 |
| 6.2. | социальный налог | -//- | 432 | 158 | -63 |
| 6.4. | амортизация | -//- | 7 042 | 3 521 | -50 |
| III. | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 1 879 269 | 1 151 213 |  |
| IV. | Прибыль | -//- | - | - |  |
| V. | Всего доходов | -//- | 1 879 269 | 1 151 213 |  |
| VI. | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 718 549 | 440 172 |  |
|  |  | тыс.тенге | 1 879 269 | 1 151 213 |  |
| VII. | Нормативные потери | % | 4,22% | 3,86% |  |
|  |  | тыс. м3 | 30 357 | 16 995 |  |
| VIII. | Тариф (без НДС) | тенге/1000 м3 | 2 615,37 | 2 615,37 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Жамбылского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете на 2019 г | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 342 170 | 1 317 591 | -44 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | - " - | 495 154 | 219 174 | -56 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | - " - | 467 896 | 219 174 | -53 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | - " - | 345 320 | 43 702 | -87 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | - " - | 314 213 | 39 766 | -87 |
| 2.2 | социальные выплаты, в т.ч. | - " - | 31 107 | 3 937 | -87 |
| 3 | Амортизация | - " - | 1 444 008 | 806 857 | -44 |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч. | - " - | 19 115 | 0 | -100 |
| 5 | Прочие затраты, всего, в том числе: | - " - | 38 573 | 247 857 | 543 |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | - " - | 1 077 788 | 622 234 | -42 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - " - | 248 203 | 254 511 | 3 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - " - | 42 918 | 2 021 | -95 |
| 6.2 | социальные выплаты, в т.ч. | - " - | 4 249 | 200 | -95 |
| 6.4 | Амортизация | - " - | 10 280 | 3 141 | -69 |
| 6.5 | Коммунальные услуги, в том числе: | - " - | 2 072 | 21 | -99 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 829 585 | 367 722 | -56 |
| 7.1 | по проекту "Модернизация ГП г.Тараз" |  | 829 585 | 367 722 | -56 |
| 7.2 | по проекту "Строительство ГП г.Жанатас" |  |  |  |  |
|  | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 3 419 958 | 1 939 825 |  |
| IV | Прибыль | - " - | 423 217 |  |  |
| VI | Всего доходов | - " - | 3 843 175 | 1 939 825 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 596 453 | 301 057 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 3,88 | 3,88 |  |
|  |  | тыс.м3 | 23 172 | 11 674 |  |
| IX | Тариф | тенге / тыс.м3 | 6 443,38 | 6 443,38 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Костанайского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденой тарифной смете на 2019 год | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 686 276 | 951 249 | -44 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 177 587 | 116 639 | -34 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 158 461 | 106 282 | -33 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 350 430 | 256 222 | -27 |
| 2.1 | Заработная плата | -//- | 318 873 | 235 464 | -26 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 31 557 | 20 118 | -36 |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 119 830 | 559 915 | -50 |
| 4 | Ремонт всего | -//- | 10 130 | 2 849 | -72 |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 28 297 | 15 624 | -45 |
| 5.12 | Услуги сторонних организаций | -//- | 1 855 | 633 | -66 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 612 440 | 388 878 | -37 |
| 6 | Общие и административные расходы: | -//- | 302 188 | 138 781 | -54 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 67 024 | 11 205 | -83 |
| 6.2 | Социальный налог | -//- | 6 605 | 986 | -85 |
| 6.3 | Амортизация | -//- | 8 399 | 4 200 | -50 |
| 6.7 | Налоги | -//- | 195 109 | 113 867 | -42 |
| 7 | Расходы по вознаграждению | -//- | 310 252 | 250 096 | -19 |
| III | Всего затрат | -//- | 2 298 716 | 1 340 127 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 444 985 | 241 729 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 2 743 701 | 1 581 855 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 549 696 | 321 351 |  |
|  | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 4 991,31 | 4 922,51 / 4 991,31 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа  Кызылординского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 676 621 | 1 256 452 | -25 |
| 1 | материальные затраты, всего, в том числе: |  | 37 440 | 9 696 | -74 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | - // - | 20 273 | 9 249 | -54 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | - // - | 258 106 | 35 808 | -86 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | - // - | 234 855 | 32 988 | -86 |
| 2.2 | социальный налог | - // - | 23 251 | 2 820 | -88 |
| 3 | Амортизация | - // - | 1 253 147 | 1 053 147 | -16 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | - // - | 874 | - | -100 |
| 5 | Прочие затраты в том числе: | - // - | 15 704 | 3 128 | -80 |
| II | Расходы периода всего, в том числе: | - // - | 1 788 382 | 1 227 141 | -31 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 596 566 | 260 779 | -56 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | - // - | 58 049 | 2 719 | -95 |
| 7.2 | социальный налог | - // - | 5 747 | 232 | -96 |
| 7.3 | Амортизация | - // - | 13 546 | 876 | -94 |
| 7.4 | Налоги | - // - | 497 846 | 252 362 | -49 |
| 7.9 | Услуги сторонних организаций | - // - | 7 197 | 1 076 | -85 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений |  | 1 191 817 | 966 362 | -19 |
| III | Всего затрат | - // - | 3 465 003 | 2 483 594 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 1 174 555 | -460 336 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 4 639 557 | 2 023 258 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 661 330 | 222 740 |  |
| VIII | Тариф | тенге/тыс.м3 | 7 015,50 | 9 083,51 / 7 015,50 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по распределительным системам  Мангистауского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 2 428 648 | 1 241 639 | -49 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | -//- | 212 681 | 57 630 | -73 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | -//- | 184 695 | 46 305 | -75 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | -//- | 518 504 | 230 538 | -56 |
| 2.1 | Заработная плата | -//- | 471 796 | 207 952 | -56 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 46 708 | 22 586 | -52 |
| 4 | Амортизация, всего: | -//- | 1 624 914 | 917 096 | -44 |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 70 944 | 36 375 | -49 |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 34 937 | 21 146 | -39 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 2 583 068 | 1 388 611 | -46 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | -//- | 682 988 | 302 685 | -56 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | -//- | 57 935 | 2 616 | -95 |
| 6.2. | Социальный налог | -//- | 5 736 | 609 | -89 |
| 6.3. | Амортизация | -//- | 4 895 | 1 258 | -74 |
| 7. | Расходы по выплате вознаграждений | -//- | 1 900 080 | 1 085 926 | -43 |
| III | Всего затрат | -//- | 5 011 716 | 2 630 250 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 2 124 441 | 826 551 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 7 136 157 | 3 456 801 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 797 697 | 1 444 795 |  |
|  |  | тыс.тенге | 7 136 157 | 3 456 801 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 0,57 | 0,26 |  |
|  |  | тыс.м3 | 16 047 | 3 689 |  |
| VIII | Тариф (без НДС)(средний) | тенге/1000м3 | 2 550,73 | 2392,59 / 2 550,73 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по магистральным трубопроводам Мангистауского ПФ

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете на 2019 год | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 126 308 | 389 736 | -65 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | -//- | 276 372 | 39 732 | -86 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | -//- | 258 844 | 39 732 | -85 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 43 726 | 17 915 | -59 |
| 2.1 | Заработная плата | -//- | 39 787 | 16 183 | -59 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 3 939 | 1 732 | -56 |
| 3 | Амортизация | -//- | 317 929 | 139 745 | -56 |
| 5 | Прочие затраты | -//- | 10 078 | 3 283 | -67 |
| 6 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 411 515 | 160 583 | -61 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 68 531 | 80 583 | 18 |
| 8 | Общие и административные расходы | -//- | 2 861 | 2 150 | -25 |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 65 670 | 78 433 | 19 |
| III | Всего затрат | -//- | 1 194 839 | 470 319 |  |
| VII | Прибыль | -//- | 566 870 | 282 272 |  |
|  | Всего доходов | -//- | 1 761 709 | 752 591 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 586 259 | 1 271 700 |  |
| IX | Тариф (без НДС)(средний) | тенге/1000м3 | 681,18 | 591,80/681,18 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по распределительным системам  Шымкентского ПФ

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете на 2019 год | Предварительные показатели за 1 полугодие 2019 года | Откл,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 3 621 333 | 2 526 793 | -30 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в том числе: | -//- | 842 751 | 563 544 | -33 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | -//- | 762 300 | 563 544 | -26 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | -//- | 821 950 | 67 420 | -92 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 747 907 | 61 263 | -92 |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 779 058 | 1 337 886 | -25 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 16 463 | - | -100 |
| 5.4 | Другие затраты, в том числе: | -//- | 88 661 | 548 834 | 519 |
| 5.5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 36 071 | 543 147 | 1406 |
| II | Расходы периода, всего, в том числе: | -//- | 775 746 | 326 353 | -58 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | -//- | 775 746 | 326 353 | -58 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 111 105 | 5 539 | -95 |
| 6.2 | социальный налог | -//- | 10 999 | 474 | -96 |
| 6.3 | амортизация | -//- | 44 019 | 27 782 | -37 |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений | -//- | 998 183 | 563 313 | -44 |
| III | Всего затрат | -//- | 5 395 262 | 3 416 468 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 570 604 | - |  |
| V | Всего доходов | -//- | 5 965 866 | 3 416 458 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 847 801 | 485 508 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 7 036,87 | 7 036,87 |  |

Обоснование:

Отклонения статей тарифной сметы от плановых показателей в обусловлено тем, что исполнение затрат по статьям тарифных смет отражено за 1 полугодие 2019 года, то есть не за полный отчетный период.

О перспективах деятельности АО «КазТрансГаз Аймак» на 2019 год

- Компания в 2019 году планирует:

- Оказывать услуги по утвержденным предельным уровням тарифов на долгосрочный период

- Продолжение реализации действующих инвестиционных программ

- Реализация программы «100 шагов в сфере газа и газоснабжения».

- Участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения.

- Участие в реализации пятой инициативы Президента Назарбаева Н.А. от 5 марта 2018 года «Дальнейшая газификация страны» - газификация г. Астана.

- Продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.