Отчет АО «КазТрансГаз Аймак» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия 2023 года

Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «КазТрансГаз Аймак» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АО «КазТрансГаз Аймак» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее более 66,1 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «КазТрансГаз Аймак» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Сегодня производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент.

Доля компании на рынке сбыта товарного газа в Казахстане возросла до 95%. Количество абонентов АО «КазТрансГаз Аймак» превысило более 2 миллионов 304 тысяч (около 11 млн жителей), а также более 55 тысяч предприятий.

АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее- ДКРЕМ).

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

Алматинский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество в натуральных показательях | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  | 4 206 564 | 31 369 | -4 175 196 |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов |  |  |  | 3 716 242,33 | 31 369 | -3 684 874 |
| 1 | Реконструкция ГП | п.м. | 1 120,00 | 0 | 537 957,81 | 0 | -537 958 |
| 1.1 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР) | п.м | 1 120,00 | 0 | 537 957,81 | 0 | -537 958 |
| 2 | Газификация | п.м. | 23 196 | 0 | 490 322 | 0 | -490 322 |
| 2.1 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат) | п.м. | 50,00 | 0 | 1 360 | 0 | -1 360 |
| 2.2 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) | п.м. | 180,00 | 0 | 3 910 | 0 | -3 910 |
| 2.3 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат) | п.м. | 100,00 | 0 | 2 750 | 0 | -2 750 |
| 2.4 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат) | п.м. | 50,00 | 0 | 3 997 | 0 | -3 997 |
| 2.5 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат) | п.м. | 50,00 | 0 | 1 365 | 0 | -1 365 |
| 2.6 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат) | п.м. | 125,00 | 0 | 2 888 | 0 | -2 888 |
| 2.7 | Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат) | п.м. | 60,00 | 0 | 1 546 | 0 | -1 546 |
| 2.8 | Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат) | п.м. | 40,00 | 0 | 1 318 | 0 | -1 318 |
| 2.9 | Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат) | п.м. | 830,00 | 0 | 20 296 | 0 | -20 296 |
| 2.10 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат) | п.м. | 320,00 | 0 | 7 711 | 0 | -7 711 |
| 2.11 | Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат) | п.м. | 200,00 | 0 | 5 353 | 0 | -5 353 |
| 2.12 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат) | п.м. | 100,00 | 0 | 5 528 | 0 | -5 528 |
| 2.13 | Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат) | п.м. | 2 600,00 | 0 | 55 744 | 0 | -55 744 |
| 2.14 | Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат) | п.м. | 3 800,00 | 0 | 59 902 | 0 | -59 902 |
| 2.15 | Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал) | п.м. | 120,00 | 0 | 6 410 | 0 | -6 410 |
| 2.16 | Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал) | п.м. | 100,00 | 0 | 3 587 | 0 | -3 587 |
| 2.17 | Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост) | п.м. | 1 250,00 | 0 | 29 143 | 0 | -29 143 |
| 2.18 | Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед) | п.м. | 3 450,00 | 0 | 60 767 | 0 | -60 767 |
| 2.19 | Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост) | п.м. | 3 100,00 | 0 | 57 124 | 0 | -57 124 |
| 2.20 | Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост) | п.м. | 30,00 | 0 | 1 418 | 0 | -1 418 |
| 4.21 | Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет) | п.м. | 930,00 | 0 | 21 966 | 0 | -21 966 |
| 2.22 | Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет) | п.м. | 1 100,00 | 0 | 21 289 | 0 | -21 289 |
| 2.23 | Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет) | п.м. | 450,00 | 0 | 12 825 | 0 | -12 825 |
| 2.24 | Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед) | п.м. | 250,00 | 0 | 5 559 | 0 | -5 559 |
| 2.25 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед) | п.м. | 450,00 | 0 | 8 561 | 0 | -8 561 |
| 2.26 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед) | п.м. | 400,00 | 0 | 6 087 | 0 | -6 087 |
| 2.27 | Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост) | п.м. | 1 150,00 | 0 | 44 871 | 0 | -44 871 |
| 2.28 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугла, пер. Таргап (Наурыз) | п.м. | 1 000,00 | 0 | 16 663 | 0 | -16 663 |
| 2.29 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб) | п.м. | 150,00 | 0 | 2 154 | 0 | -2 154 |
| 2.30 | Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб) | п.м. | 70,00 | 0 | 1 695 | 0 | -1 695 |
| 2.31 | Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская | п.м. | 440,00 | 0 | 9 954 | 0 | -9 954 |
| 2.32 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур | п.м. | 150,00 | 0 | 4 114 | 0 | -4 114 |
| 2.33 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н | п.м. | 100,00 | 0 | 2 466 | 0 | -2 466 |
| 3 | Реконструкция ГП | п.м. | 28 447 | 0 | 2 244 879 | 23 643 | -2 221 236 |
|  | газопровод низкого давления | п.м. | 19 000 | 0 | 941 125 | 15 791 | -925 334 |
|  | газопровод среднего давления | п.м. | 9 447 | 0 | 1 303 754 | 7 851 | -1 295 903 |
| 3.1 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | п.м. | 2 087,77 | 0 | 95 274 | 1 735,12 | -93 539 |
| 3.2 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | п.м. | 1 801,62 | 0 | 90 528 | 1 497,30 | -89 031 |
| 3.3 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | п.м. | 2 022,00 | 0 | 90 767 | 1 680,46 | -89 087 |
| 3.4 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | п.м. | 1 744,00 | 0 | 89 210 | 1 449,42 | -87 760 |
| 3.5 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | п.м. | 2 402,08 | 0 | 114 447 | 1 996,34 | -112 451 |
| 3.6 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | п.м. | 4 204,74 | 0 | 222 649 | 3 494,50 | -219 155 |
| 3.7 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | п.м. | 420,00 | 0 | 35 939 | 349,06 | -35 590 |
| 3.8 | Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | п.м. | 1 611,00 | 0 | 39 450 | 1 338,88 | -38 111 |
| 3.9 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | п.м. | 1 463,30 | 0 | 106 260 | 1 216,13 | -105 044 |
| 3.10 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | п.м. | 1 597,70 | 0 | 172 846 | 1 327,83 | -171 519 |
| 3.11 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | п.м. | 1 864,00 | 0 | 260 303 | 1 549,15 | -258 754 |
| 3.12 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | п.м. | 511,00 | 0 | 83 774 | 424,69 | -83 349 |
| 3.13 | Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | п.м. | 445,01 |  | 58 594 | 369,84 | -58 224 |
| 3.14 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | п.м. | 3 185,00 | 0 | 104 267 | 2 647,01 | -101 620 |
| 3.15 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | п.м. | 360,00 |  | 17 035 | 299,19 | -16 736 |
| 3.16 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | п.м. | 328,25 | 0 | 22 415 | 272,80 | -22 142 |
| 3.17 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат | п.м. | 2 400,00 | 0 | 641 121 | 1 994,61 | -639 126 |
| 4 | Реконструкция ЭХЗ | шт | 16 | 0 | 101 334 | 3 051 | -98 283 |
| 4.1 | ул. Кунаева д. 114 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.2 | ул. Кунаева д. 58 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.3 | ул. Кунаева д. 161 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.4 | ул. Кунаева д. 106 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.5 | ул. Кунаева д. 121 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.6 | ул. Макатаева д. 156 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.7 | ул. Пушкина д.41 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.8 | ул. Кунаева д. 64 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.9 | ул. Барибаева д. 6 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.10 | ул. Байтурсынова д.16 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.11 | ул. Казбек би д. 40 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.12 | ул. Карасай Батыра д.193а | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.13 | ул. Макатаева д.81 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.14 | ул. Толе Би 156 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.15 | ул. Толе Би 127 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 4.16 | ул. Толе Би 104 | шт | 1 | 0 | 6 333 | 190,692 | -6 143 |
| 5 | Реконструкция ШГРП | шт | 10 | 0 | 50 191 | 4 674 | -45 516 |
| 5.1 | ШРП 306 ул. Сейтметова | шт | 1 | 0 | 3 275 | 445,79 | -2 829 |
| 5.2 | ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | шт | 1 | 0 | 4 656 | 445,79 | -4 210 |
| 5.3 | ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | шт | 1 | 0 | 5 278 | 470,67 | -4 807 |
| 5.4 | ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | шт | 1 | 0 | 4 392 | 445,79 | -3 946 |
| 5.5 | ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | шт | 1 | 0 | 4 496 | 470,67 | -4 026 |
| 5.6 | ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | шт | 1 | 0 | 4 982 | 537,86 | -4 444 |
| 5.7 | ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | шт | 1 | 0 | 4 859 | 470,67 | -4 388 |
| 5.8 | ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | шт | 1 | 0 | 8 585 | 445,79 | -8 139 |
| 5.9 | ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | шт | 1 | 0 | 4 974 | 470,67 | -4 503 |
| 5.10 | ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | шт | 1 | 0 | 4 695 | 470,67 | -4 224 |
| 6 | Реконструкция здания | шт | 1 | 0 | 781 881 | 0 | -781 881 |
| 6.1 | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | шт | 1 | 0 | 781 881 | 0 | -781 881 |

Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 4 206 564 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2023 года выполнены на сумму  31 369 тыс. тенге т.е. на 0,74 %.

По состоянию на 1 июля 2023 года по мероприятиям Инвестиционной программы осуществлены следующие работы:

- «Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)» - заключен договор на выполнение СМР и начаты подготовительные работы;

- «Газификация» - заключен договор на выполнение "Комплексных работ "под ключ". Выполняется разработка проектно-сметной документации;

- «Реконструкция ГП» - заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется;

- «Реконструкция ЭХЗ и ШГРП» - заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Ед. измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 0,75 | ВСЕГО на 2023 год |  | 4 206 564,5 | 31 369 | -4 175 196 | достижение планируется по итогам года |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов |  | 3 716 242,3 | 31 369 | -3 684 874 | достижение планируется по итогам года |
| 1 | 0,00 | Реконструкция ГП | п.м. | 537 957,8 | 0 | -537 958 | достижение планируется по итогам года |
| 1.1 | 0,00 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР) | тыс. тенге | 537 957,8 | 0 | -537 958 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР) | п.м | 1 120,0 | 0 | -1 120 | достижение планируется по итогам года |
| 2 | 0,00 | Газификация | тыс. тенге | 490 322,1 | 0 | -490 322 | достижение планируется по итогам года |
| 2.1 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат) | тыс. тенге | 1 359,8 | 0 | -1 360 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат) | п.м. | 50,0 | 0 | -50 | достижение планируется по итогам года |
| 2.2 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) | тыс. тенге | 3 909,8 | 0 | -3 910 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) | п.м. | 180,0 | 0 | -180 | достижение планируется по итогам года |
| 2.3 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат) | тыс. тенге | 2 750,4 | 0 | -2 750 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат) | п.м. | 100,0 | 0 | -100 | достижение планируется по итогам года |
| 2.4 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат) | тыс. тенге | 3 996,7 | 0 | -3 997 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат) | п.м. | 50,0 | 0 | -50 | достижение планируется по итогам года |
| 2.5 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат) | тыс. тенге | 1 365,3 | 0 | -1 365 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат) | п.м. | 50,0 | 0 | -50 | достижение планируется по итогам года |
| 2.6 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат) | тыс. тенге | 2 888,5 | 0 | -2 888 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат) | п.м. | 125,0 | 0 | -125 | достижение планируется по итогам года |
| 2.7 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат) | тыс. тенге | 1 546,1 | 0 | -1 546 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат) | п.м. | 60,0 | 0 | -60 | достижение планируется по итогам года |
| 2.8 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат) | тыс. тенге | 1 317,7 | 0 | -1 318 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат) | п.м. | 40,0 | 0 | -40 | достижение планируется по итогам года |
| 2.9 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат) | тыс. тенге | 20 296,1 | 0 | -20 296 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат) | п.м. | 830,0 | 0 | -830 | достижение планируется по итогам года |
| 2.10 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат) | тыс. тенге | 7 711,5 | 0 | -7 711 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат) | п.м. | 320,0 | 0 | -320 | достижение планируется по итогам года |
| 2.11 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат) | тыс. тенге | 5 353,3 | 0 | -5 353 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат) | п.м. | 200,0 | 0 | -200 | достижение планируется по итогам года |
| 2.12 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат) | тыс. тенге | 5 527,6 | 0 | -5 528 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат) | п.м. | 100,0 | 0 | -100 | достижение планируется по итогам года |
| 2.13 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат) | тыс. тенге | 55 743,8 | 0 | -55 744 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат) | п.м. | 2 600,0 | 0 | -2 600 | достижение планируется по итогам года |
| 2.14 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат) | тыс. тенге | 59 902,1 | 0 | -59 902 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат) | п.м. | 3 800,0 | 0 | -3 800 | достижение планируется по итогам года |
| 2.15 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал) | тыс. тенге | 6 410,1 | 0 | -6 410 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал) | п.м. | 120,0 | 0 | -120 | достижение планируется по итогам года |
| 2.16 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал) | тыс. тенге | 3 587,4 | 0 | -3 587 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал) | п.м. | 100,0 | 0 | -100 | достижение планируется по итогам года |
| 2.17 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост) | тыс. тенге | 29 142,6 | 0 | -29 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост) | п.м. | 1 250,0 | 0 | -1 250 | достижение планируется по итогам года |
| 2.18 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед) | тыс. тенге | 60 766,7 | 0 | -60 767 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед) | п.м. | 3 450,0 | 0 | -3 450 | достижение планируется по итогам года |
| 2.19 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост) | тыс. тенге | 57 123,8 | 0 | -57 124 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост) | п.м. | 3 100,0 | 0 | -3 100 | достижение планируется по итогам года |
| 2.20 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост) | тыс. тенге | 1 418,0 | 0 | -1 418 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост) | п.м. | 30,0 | 0 | -30 | достижение планируется по итогам года |
| 4.21 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет) | тыс. тенге | 21 966,4 | 0 | -21 966 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет) | п.м. | 930,0 | 0 | -930 | достижение планируется по итогам года |
| 2.22 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет) | тыс. тенге | 21 289,2 | 0 | -21 289 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет) | п.м. | 1 100,0 | 0 | -1 100 | достижение планируется по итогам года |
| 2.23 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет) | тыс. тенге | 12 825,2 | 0 | -12 825 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет) | п.м. | 450,0 | 0 | -450 | достижение планируется по итогам года |
| 2.24 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед) | тыс. тенге | 5 558,8 | 0 | -5 559 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед) | п.м. | 250,0 | 0 | -250 | достижение планируется по итогам года |
| 2.25 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед) | тыс. тенге | 8 561,1 | 0 | -8 561 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед) | п.м. | 450,0 | 0 | -450 | достижение планируется по итогам года |
| 2.26 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед) | тыс. тенге | 6 087,2 | 0 | -6 087 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед) | п.м. | 400,0 | 0 | -400 | достижение планируется по итогам года |
| 2.27 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост) | тыс. тенге | 44 870,9 | 0 | -44 871 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост) | п.м. | 1 150,0 | 0 | -1 150 | достижение планируется по итогам года |
| 2.28 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугла, пер. Таргап (Наурыз) | тыс. тенге | 16 663,0 | 0 | -16 663 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугла, пер. Таргап (Наурыз) | п.м. | 1 000,0 | 0 | -1 000 | достижение планируется по итогам года |
| 2.29 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб) | тыс. тенге | 2 153,9 | 0 | -2 154 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб) | п.м. | 150,0 | 0 | -150 | достижение планируется по итогам года |
| 2.30 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб) | тыс. тенге | 1 695,3 | 0 | -1 695 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб) | п.м. | 70,0 | 0 | -70 | достижение планируется по итогам года |
| 2.31 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская | тыс. тенге | 9 953,8 | 0 | -9 954 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская | п.м. | 440,0 | 0 | -440 | достижение планируется по итогам года |
| 2.32 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур | тыс. тенге | 4 114,2 | 0 | -4 114 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур | п.м. | 150,0 | 0 | -150 | достижение планируется по итогам года |
| 2.33 | 0,00 | Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н | тыс. тенге | 2 465,9 | 0 | -2 466 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н | п.м. | 100,0 | 0 | -100 | достижение планируется по итогам года |
| 3 | 0,56 | Реконструкция ГП | тыс. тенге | 2 244 879,2 | 23 643 | -2 221 236 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | газопровод низкого давления | тыс. тенге | 941 125,1 | 15 791 | -925 334 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | газопровод среднего давления | тыс. тенге | 1 303 754,1 | 7 851 | -1 295 903 | достижение планируется по итогам года |
| 3.1 | 0,04 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | тыс. тенге | 95 274,3 | 1 735,12 | -93 539 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | п.м. | 2 087,8 | 0 | -2 088 | достижение планируется по итогам года |
| 3.2 | 0,04 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | тыс. тенге | 90 527,9 | 1 497,30 | -89 031 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | п.м. | 1 801,6 | 0 | -1 802 | достижение планируется по итогам года |
| 3.3 | 0,04 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | тыс. тенге | 90 767,1 | 1 680,46 | -89 087 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | п.м. | 2 022,0 | 0,00 | -2 022 | достижение планируется по итогам года |
| 3.4 | 0,03 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | тыс. тенге | 89 209,9 | 1 449,42 | -87 760 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | п.м. | 1 744,0 | 0 | -1 744 | достижение планируется по итогам года |
| 3.5 | 0,05 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | тыс. тенге | 114 446,9 | 1 996,34 | -112 451 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | п.м. | 2 402,1 | 0 | -2 402 | достижение планируется по итогам года |
| 3.6 | 0,08 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | тыс. тенге | 222 649,2 | 3 494,50 | -219 155 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | п.м. | 4 204,7 | 0 | -4 205 | достижение планируется по итогам года |
| 3.7 | 0,01 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | тыс. тенге | 35 939,0 | 349,06 | -35 590 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | п.м. | 420,0 | 0 | -420 | достижение планируется по итогам года |
| 3.8 | 0,03 | Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | тыс. тенге | 39 449,8 | 1 338,88 | -38 111 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | п.м. | 1 611,0 | 0 | -1 611 | достижение планируется по итогам года |
| 3.9 | 0,03 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | тыс. тенге | 106 259,9 | 1 216,13 | -105 044 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | п.м. | 1 463,3 | 0 | -1 463 | достижение планируется по итогам года |
| 3.10 | 0,03 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | тыс. тенге | 172 846,5 | 1 327,83 | -171 519 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | п.м. | 1 597,7 | 0 | -1 598 | достижение планируется по итогам года |
| 3.11 | 0,04 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | тыс. тенге | 260 303,0 | 1 549,15 | -258 754 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | п.м. | 1 864,0 | 0 | -1 864 | достижение планируется по итогам года |
| 3.12 | 0,01 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | тыс. тенге | 83 774,1 | 424,69 | -83 349 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | п.м. | 511,0 | 0 | -511 | достижение планируется по итогам года |
| 3.13 | 0,01 | Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | тыс. тенге | 58 593,5 | 369,84 | -58 224 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | п.м. | 445,0 | 0 | -445 | достижение планируется по итогам года |
| 3.14 | 0,06 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | тыс. тенге | 104 267,2 | 2 647,01 | -101 620 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | п.м. | 3 185,0 | 0,00 | -3 185 | достижение планируется по итогам года |
| 3.15 | 0,01 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | тыс. тенге | 17 035,3 | 299,19 | -16 736 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | п.м. | 360,0 | 0 | -360 | достижение планируется по итогам года |
| 3.16 | 0,01 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | тыс. тенге | 22 414,8 | 272,80 | -22 142 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | п.м. | 328,3 | 0 | -328 | достижение планируется по итогам года |
| 3.17 | 0,05 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат | тыс. тенге | 641 120,9 | 1 994,61 | -639 126 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат | п.м. | 2 400,0 | 0 | -2 400 | достижение планируется по итогам года |
| 4 | 0,07 | Реконструкция ЭХЗ | шт | 101 333,8 | 3 051 | -98 283 | достижение планируется по итогам года |
| 4.1 | 0,005 | ул. Кунаева д. 114 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Кунаева д. 114 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.2 | 0,005 | ул. Кунаева д. 58 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Кунаева д. 58 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.3 | 0,005 | ул. Кунаева д. 161 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Кунаева д. 161 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.4 | 0,005 | ул. Кунаева д. 106 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Кунаева д. 106 | шт | 1 | 0,000 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.5 | 0,005 | ул. Кунаева д. 121 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Кунаева д. 121 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.6 | 0,005 | ул. Макатаева д. 156 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Макатаева д. 156 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.7 | 0,005 | ул. Пушкина д.41 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Пушкина д.41 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.8 | 0,005 | ул. Кунаева д. 64 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Кунаева д. 64 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.9 | 0,005 | ул. Барибаева д. 6 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Барибаева д. 6 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.10 | 0,005 | ул. Байтурсынова д.16 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Байтурсынова д.16 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.11 | 0,005 | ул. Казбек би д. 40 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Казбек би д. 40 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.12 | 0,005 | ул. Карасай Батыра д.193а | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Карасай Батыра д.193а | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.13 | 0,005 | ул. Макатаева д.81 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Макатаева д.81 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.14 | 0,005 | ул. Толе Би 156 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Толе Би 156 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.15 | 0,005 | ул. Толе Би 127 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Толе Би 127 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 4.16 | 0,005 | ул. Толе Би 104 | тыс. тенге | 6 333,4 | 190,692 | -6 143 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ул. Толе Би 104 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5 | 0,11 | Реконструкция ШГРП | шт | 50 190,7 | 4 674 | -45 516 | достижение планируется по итогам года |
| 5.1 | 0,01 | ШРП 306 ул. Сейтметова | тыс. тенге | 3 275,0 | 445,79 | -2 829 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШРП 306 ул. Сейтметова | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.2 | 0,01 | ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | тыс. тенге | 4 655,9 | 445,79 | -4 210 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.3 | 0,01 | ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | тыс. тенге | 5 277,5 | 470,67 | -4 807 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.4 | 0,01 | ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | тыс. тенге | 4 391,8 | 445,79 | -3 946 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.5 | 0,01 | ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | тыс. тенге | 4 496,2 | 470,67 | -4 026 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.6 | 0,01 | ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | тыс. тенге | 4 981,9 | 537,86 | -4 444 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.7 | 0,01 | ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | тыс. тенге | 4 859,1 | 470,67 | -4 388 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.8 | 0,01 | ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | тыс. тенге | 8 585,0 | 445,79 | -8 139 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.9 | 0,01 | ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | тыс. тенге | 4 973,8 | 470,67 | -4 503 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 5.10 | 0,01 | ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | тыс. тенге | 4 694,5 | 470,67 | -4 224 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 6 | 0,00 | Реконструкция здания | тыс. тенге | 781 880,8 | 0 | -781 881 | достижение планируется по итогам года |
| 6.1 | 0,00 | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | тыс. тенге | 781 880,8 | 0 | -781 881 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 100 | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |

Актюбинский производственный филиал

|  | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2023 г. | факт | план 2023 г. | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Модернизация сетей Актюбинской области |
| 1 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь) | м | 35 000 |  | 1 613 904 |  | - 1 613 904 |
| 2 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь) | м | 14 304 |  | 509 316 |  | - 509 316 |
| 3 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | м | 3 740 |  | 316 771 |  | - 316 771 |
| 4 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь) | шт | 2 |  | 38 660 |  | - 38 660 |
| 5 | СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь) | м | 5 065 |  | 400 817 |  | - 400 817 |
| 6 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | м | 4 058 |  | 75 226 |  | - 75 226 |
| 7 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь) | шт | 2 |  | 27 539 |  | - 27 539 |
| 8 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) | шт | 1 |  | 26 921 | 2 020 | - 24 901 |
| 9 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | шт | 1 |  | 11 333 |  | - 11 333 |
| 10 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | шт | 1 | 1 | 11 879 | 11 879 | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 3 032 368 | 13 899 | - 3 018 468 |
| 2 | Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала |
| 1 | СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз | объект | 1 |  | 156 917 |  | - 156 917 |
| 2 | Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района | объект | 1 |  | 153 416 | 25 257 | - 128 159 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 310 333 | 25 257 | - 285 076 |
| 3 | Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления |
| 1 | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс) | м | 4 631 |  | 482 110 |  | - 482 110 |
| 2 | Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе | шт | 1 |  | 4 184 |  | - 4 184 |
| 3 | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга | шт | 1 |  | 4 030 | 2 921 | - 1 109 |
| 4 | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района | шт | 1 |  | 1 301 |  | - 1 301 |
| 5 | СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района | м | 60 |  | 2 549 |  | - 2 549 |
| 6 | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс) | м | 5 033 |  | 681 167 |  | - 681 167 |
| 7 | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь) | м | 8 124 |  | 536 927 |  | - 536 927 |
| 8 | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь) | м | 4 542 |  | 177 253 |  | - 177 253 |
| 9 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс) | шт | 2 | 2 | 37 566 | 38 288 | 723 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 1 927 087 | 41 209 | - 1 885 878 |
| 4 | Закольцовка газопровода |
| 1 | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра | м | 485 |  | 11 741 |  | - 11 741 |
| 2 | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района. | м. | 2 701 |  | 100 114 |  | - 100 114 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 111 855 | - | - 111 855 |
| 5 | Замена ГРП |
| 1 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш | шт | 1 |  | 3 343 | 2 423 | - 920 |
| 2 | СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш | шт | 1 |  | 15 475 |  | - 15 475 |
| 3 | СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау | шт | 1 |  | 5 710 |  | - 5 710 |
| 4 | СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау | шт | 1 |  | 5 858 |  | - 5 858 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 30 386 | 2 423 | - 27 964 |
| 6 | Замена ГРПШ |
| 1 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское | шт | 1 |  | 3 004 | 2 177 | - 827 |
| 2 | Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 |  | 1 068 |  | - 1 068 |
| 3 | СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | м | 80 |  | 1 778 |  | - 1 778 |
| 4 | СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт | 1 |  | 13 332 | 12 248 | - 1 084 |
| 5 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт | 1 |  | 2 174 | 1 848 | - 326 |
| 6 | СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау | шт | 1 |  | 2 501 |  | - 2 501 |
| 7 | Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау | шт | 1 |  | 3 226 | 2 742 | - 484 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 27 083 | 19 015 | - 8 068 |
| 7 | Восстановление ЭХЗ по г.Актобе: |
| 1 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау | шт | 1 |  | 1 856 | 1 578 | - 278 |
| 2 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района | шт | 1 |  | 1 856 | 1 578 | - 278 |
| 3 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1 | шт | 1 |  | 1 856 | 1 578 | - 278 |
| 4 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау | шт | 1 |  | 1 856 | 1 578 | - 278 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 7 424 | 6 311 | - 1 114 |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  |  | 5 446 536 | 108 113 | - 5 338 423 |

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 11.11.2020 г № 381 и ДКРЕМ по Актюбинской обл от 21.09.2020 г № 93-ОД на общую сумму 16 845 281 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 5 446 536  тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2023 года выполнены на сумму 108 113 тыс. тенге т.е. на 1,98%.

Выполнены работы в полном объеме по разработке ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе и  по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)частично заменены ШРП и ШРП, восстановлены ЭХЗ.

По остальным мероприятиям исполнение инвестиционной программы планируется в 4 квартале 2023 года.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

|  | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование мероприятий | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Модернизация сетей Актюбинской области |
| 1 | 0,00 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь) | тыс. тенге | 1 613 904 |  | - 1 613 904 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь) | м | 35 000 |  | - 35 000 | достижение планируется по итогам года |
| 2 | 0,00 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь) | тыс. тенге | 509 316 |  | - 509 316 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь) | м | 14 304 |  | - 14 304 | достижение планируется по итогам года |
| 3 | 0,00 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | тыс. тенге | 316 771 |  | - 316 771 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | м | 3 740 |  | - 3 740 | достижение планируется по итогам года |
| 4 | 0,00 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь) | тыс. тенге | 38 660 |  | - 38 660 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь) | шт | 2 |  | - 2 | достижение планируется по итогам года |
| 5 | 0,00 | СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь) | тыс. тенге | 400 817 |  | - 400 817 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь) | м | 5 065 |  | - 5 065 | достижение планируется по итогам года |
| 6 | 0,00 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | тыс. тенге | 75 226 |  | - 75 226 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | м | 4 058 |  | - 4 058 | достижение планируется по итогам года |
| 7 | 0,00 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь) | тыс. тенге | 27 539 |  | - 27 539 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь) | шт | 2 |  | - 2 | достижение планируется по итогам года |
| 8 | 0,04 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) | тыс. тенге | 26 921 | 2 020 | - 24 901 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 9 | 0,00 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | тыс. тенге | 11 333 |  | - 11 333 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 10 | 0,22 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | тыс. тенге | 11 879 | 11 879 | - | достигнуто |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | шт | 1 | 1 | - | достигнуто |
|  | 0,26 | Итого по разделу |  | 3 032 368 | 13 899 | - 3 018 468 |  |
| 2 | Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала |
| 1 | 0,00 | СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз | тыс. тенге | 156 917 |  | - 156 917 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз | объект | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 2 | 0,46 | Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района | тыс. тенге | 153 416 | 25 257 | - 128 159 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района | объект | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
|  | 0,46 | Итого по разделу |  | 310 333 | 25 257 | - 285 076 |  |
| 3 |  | Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления |
| 1 | 0,00 | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс) | тыс. тенге | 482 110 |  | - 482 110 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс) | м | 4 631 |  | - 4 631 | достижение планируется по итогам года |
| 2 | 0,00 | Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе | тыс. тенге | 4 184 |  | - 4 184 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 3 | 0,05 | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга | тыс. тенге | 4 030 | 2 921 | - 1 109 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 4 | 0,00 | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района | тыс. тенге | 1 301 |  | - 1 301 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 5 | 0,00 | СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района | тыс. тенге | 2 549 |  | - 2 549 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района | м | 60 |  | - 60 | достижение планируется по итогам года |
| 6 | 0,00 | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс) | тыс. тенге | 681 167 |  | - 681 167 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс) | м | 5 033 |  | - 5 033 | достижение планируется по итогам года |
| 7 | 0,00 | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь) | тыс. тенге | 536 927 |  | - 536 927 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь) | м | 8 124 |  | - 8 124 | достижение планируется по итогам года |
| 8 | 0,00 | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь) | тыс. тенге | 177 253 |  | - 177 253 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь) | м | 4 542 |  | - 4 542 | достижение планируется по итогам года |
| 9 | 0,70 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс) | тыс. тенге | 37 566 | 38 288 | 723 | достигнуто |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс) | шт | 2 | 2 | - | достигнуто |
|  | 0,8 | Итого по разделу |  | 1 927 087 | 41 209 | - 1 885 878 |  |
| 4 |  | Закольцовка газопровода |
| 1 | 0,00 | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра | тыс. тенге | 11 741 |  | - 11 741 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра | м | 485 |  | - 485 | достижение планируется по итогам года |
| 2 | 0,00 | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района. | тыс. тенге | 100 114 |  | - 100 114 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района. | м. | 2 701 |  | - 2 701 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Итого по разделу |  | 111 855 | - | - 111 855 |  |
| 5 |  | Замена ГРП |
| 1 | 0,04 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш | тыс. тенге | 3 343 | 2 423 | - 920 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 2 | 0,00 | СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш | тыс. тенге | 15 475 |  | - 15 475 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш | шт | 11 |  | - 11 | достижение планируется по итогам года |
| 3 | 0,00 | СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау | тыс. тенге | 5 710 |  | - 5 710 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 4 | 0,00 | СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау | тыс. тенге | 5 858 |  | - 5 858 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
|  | 0,04 | Итого по разделу |  | 30 386 | 2 423 | - 27 964 |  |
| 6 |  | Замена ГРПШ |
| 1 | 0,04 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское | тыс. тенге | 3 004 | 2 177 | - 827 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 2 | 0,00 | Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | тыс. тенге | 1 068 |  | - 1 068 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 3 | 0,00 | СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | тыс. тенге | 1 778 |  | - 1 778 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | м | 80 |  | - 80 | достижение планируется по итогам года |
| 4 | 0,22 | СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | тыс. тенге | 13 332 | 12 248 | - 1 084 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 5 | 0,03 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | тыс. тенге | 2 174 | 1 848 | - 326 | достигнуто |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт | 1 | 1 |  | достигнуто |
| 6 | 0,00 | СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау | тыс. тенге | 2 501 |  | - 2 501 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау | шт | 1 |  | - 1 | достижение планируется по итогам года |
| 7 | 0,05 | Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау | тыс. тенге | 3 226 | 2 742 | - 484 | достигнуто |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  | достигнуто |
|  | 0,35 | Итого по разделу |  | 27 083 | 19 015 | - 8 068 |  |
| 7 |  | Восстановление ЭХЗ по г.Актобе: |
| 1 | 0,03 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау | тыс. тенге | 1 856 | 1 578 | - 278 | достигнуто |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  | достигнуто |
| 2 | 0,03 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района | тыс. тенге | 1 856 | 1 578 | - 278 | достигнуто |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района | шт | 1 | 1 |  | достигнуто |
| 3 | 0,03 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1 | тыс. тенге | 1 856 | 1 578 | - 278 | достигнуто |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1 | шт | 1 | 1 |  | достигнуто |
| 4 | 0,03 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау | тыс. тенге | 1 856 | 1 578 | - 278 | достигнуто |
|  |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  | достигнуто |
|  | 0,12 | Итого по разделу |  | 7 424 | 6 311 | - 1 114 |  |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  | 5 446 536 | 108 113 | - 5 338 423 |  |

Восточно-Казахстанский производственный филиал

|  | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего на 2023 год |  |  |  | 7 554 | 0 | -7 554 |
| 1 | Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО, 1,2,3 пусковой комплекс" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | услуга | 1 | 0 | 7 554 | 0 | -7 554 |

Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы  утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 30.11.2022 г № 393 и ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской обл. от 15.11.2022 г № 240-ОД на общую сумму 61 215,47  тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 7 554,36 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2023 года.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование мероприятий | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на 2023 год |  | 7 554 | 0 | -7 554 |  |
| 1 | 0 | Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО, 1,2,3 пусковой комплекс" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | тыс. тенге | 7 554 | 0 | -7 554 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО, 1,2,3 пусковой комплекс" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | услуга | 1 | 0 | -1 |  |

Жамбылский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1,4), в том числе: |  |  |  | 1 054 071 | 1 053 954 | -0,01% |
| 1.1 | Строительство газопроводов | км | 57,114 | 26,2 | 1 021 387 | 969 181 | -0,01% |
| 1.2 | Установка шкафных пунктов | шт. | 13 | - |  |  |  |
| 1.3 | Технадзор | услуга | 1 | 1 | 24 309 | 63 050 | 159,4% |
| 1.4 | Авторский надзор | услуга | 1 | 1 | 8 375 | 21 723 | 159,4% |
|  | ВСЕГО 2023 год |  |  |  | 1 054 071 | 1 053 954 | -0,01% |

Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской обл от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 1 054 071 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год исполнено на сумму 1 053 954 тыс. тенге т.е. на 100%.

Проведены работы по модернизации 26,2 км газораспределительной сети г. Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа, проведен технический и авторский надзор.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | Модернизация газораспределительной сети г. Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1,4), в том числе: | тыс. тенге | 1 054 071 | 1 053 954 | 117 | достигнуто |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство газопроводов" | км | 57,114 | 26,2 | 30,9 | достигнуто |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Установка шкафных пунктов" | шт. | 13 | - | 13 | достигнуто |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - " Технадзор " | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнуто |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - " Авторский надзор " | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнуто |

Западно-Казахстанский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67 до ПК-1153,30 | км | 7,37 | 0 | 588 217 | 0 | - 588 217 |
|  | Всего на 2023 год |  | 7,37 | 0 | 588 217 | 0 | - 588 217 |

Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 588 217 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2023 года.

По СМР «Замена подземного газопровода  "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67 до ПК-1153,30» проводятся тендерные процедуры. Заключены договора по техническому и авторскому надзору.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1. | 0 | Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67 до ПК-1153,30 | тыс. тенге | 588 216,98 | 0 | -588 216,98 | достижение планируется по итогам года |
|  | 0 | Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67 до ПК-1153,31 | км | 7,37 | 0 | -7,37 | достижение планируется по итогам года |

Костанайский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2023г. | факт | план 2023г. | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Костанайский производственный филиал |  |  |  | 1 626 833 | 0 |  |
| 1. | Газификация |
| 1.1. | СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | мп | 49 001 | 0 | 1 387 465 | 0 | -1 387 465 |
|  |  | ПГБ | 2 | 0 |  |  |  |
| 2. | Машины и оборудования, передаточные устройства |
| 2.1. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 5 666 | 0 | -5 666 |
| 2.2. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 5 959 | 0 | -5 959 |
| 2.3. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 3 053 | 0 | -3 053 |
| 2.4. | Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 3 172 | 0 | -3 172 |
| 2.5. | Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района" | шт | 1 | 0 | 1 080 | 0 | -1 080 |
| 2.6. | Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 3 538 | 0 | -3 538 |
| 2.7. | Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 6 754 | 0 | -6 754 |
| 2.8. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 8 485 | 0 | -8 485 |
| 2.9. | Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 1 054 | 0 | -1 054 |
| 2.10. | Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в г. Рудный" | шт | 1 | 0 | 3 570 | 0 | -3 570 |
| 2.11. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП- 2 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 3 391 | 0 | -3 391 |
| 2.12. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 6 764 | 0 | -6 764 |
| 2.13. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 4 542 | 0 | -4 542 |
| 2.14. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 8 893 | 0 | -8 893 |
| 2.15. | СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая - ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | мп | 1 600 | 0 | 34 077 | 0 | -34 077 |
| 2.16. | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | мп | 660 | 0 | 33 675 | 0 | -33 675 |
| 2.17. | СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | ГРПШ | 1 | 0 | 4 076 | 0 | -4 076 |
| 2.18. | Комплексные работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области | шт | 58 | 0 | 101 620 | 0 | -101 620 |

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 1 626 833 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2023 года.

По СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" заключен договор на строительно-монтажные работы, на услуги авторского надзора и договор на услуги технического надзора.

Заключены договора на следующие мероприятия:

- разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай";

- разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай";

- СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп);

- СМР «Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области".

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Костанайский производственный филиал |  | 1 626 833 |  |  |  |
| 1. |  | Газификация |
| 1.1. | 0 | СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | тыс. тенге | 1 387 465 | 0 | -1 387 465 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | мп | 49 001 | 0 | -49 001 |  |
|  |  |  | ПГБ | 2 | 0 | -2 |  |
| 2. | 0 | Машины и оборудования, передаточные устройства |
| 2.1. | 0 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | тыс. тенге | 5 666 | 0 | -5 666 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.2. | 0 | Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" | тыс. тенге | 5 959 | 0 | -5 959 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.3. | 0 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | тыс. тенге | 3 053 | 0 | -3 053 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.4. | 0 | Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | тыс. тенге | 3 172 | 0 | -3 172 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.5. | 0 | Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района" | тыс. тенге | 1 080 | 0 | -1 080 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.6. | 0 | Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | тыс. тенге | 3 538 | 0 | -3 538 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.7. | 0 | Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | тыс. тенге | 6 754 | 0 | -6 754 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.8. | 0 | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" | тыс. тенге | 8 485 | 0 | -8 485 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.9. | 0 | Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области" | тыс. тенге | 1 054 | 0 | -1 054 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.10. | 0 | Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в г. Рудный" | тыс. тенге | 3 570 | 0 | -3 570 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.11. | 0 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП- 2 г. Костанай" | тыс. тенге | 3 391 | 0 | -3 391 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.12. | 0 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай" | тыс. тенге | 6 764 | 0 | -6 764 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.13. | 0 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" | тыс. тенге | 4 542 | 0 | -4 542 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.14. | 0 | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | тыс. тенге | 8 893 | 0 | -8 893 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.15. | 0 | СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая - ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | тыс. тенге | 34 077 | 0 | -34 077 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | мп | 1 600 | 0 | -1 600 | достижение планируется по итогам года |
| 2.16. | 0 | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | тыс. тенге | 33 675 | 0 | -33 675 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | мп | 660 | 0 | -660 | достижение планируется по итогам года |
| 2.17. | 0 | СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | тыс. тенге | 4 076 | 0 | -4 076 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | ГРПШ | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 2.18. | 0 | Комплексные работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области | тыс. тенге | 101 620 | 0 | -101 620 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 58 | 0 | -58 | достижение планируется по итогам года |

Кызылординский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2023 | факт | план 2023 | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Машины и оборудование, передаточные устройства |  |  |  | 6 115 | 0 | -6 115 |
| 1.1 | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 | 257 | 0 | -257 |
| 1.2. | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 | 257 | 0 | -257 |
| 1.3. | Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафном газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда. | шт | 1 | 0 | 101 | 0 | -101 |
| 1.4. | Счетчик газа турбинный фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом. | компл | 1 | 0 | 5 500 | 0 | -5 500 |
|  | Всего за 2023 г. |  |  |  | 6 115 | 0 | -6 115 |

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 08.11.2019 г № 364 и ДКРЕМ по Кызылординской обл. от 03.10.2019 г № 3-ОД на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 6 115 тыс. тенге.

В утвержденном ДКРЕМ по Кызылординской области тарифе на 2020-2025 годы на транспортировку газа по распределительным системам от 25.11.2019 г № 44-ОД не учтены источники финансирования указанной утвержденной инвестиционной программы.

По состоянию на 1 июля 2023 года по мероприятию по покупке счетчика газа турбинного фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом проводятся тендерные процедуры.

При этом, по остальным мероприятиям инвестиционной программы заключены договора на выполнение работ. Исполнение мероприятий по инвестиционной программе запланировано на 4 квартал 2023 года.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации абсолютное отклонение | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Машины и оборудование, передаточные устройства |  | 6 115 | 0 | -6 115 | достижение планируется по итогам года |
| 1.1 | 0 | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда | тыс. тенге | 257 | 0 | -257 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 1.2. | 0 | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда | тыс. тенге | 257 | 0 | -257 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 1.3. | 0 | Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафном газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда. | тыс. тенге | 101 | 0 | -101 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафном газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда. | шт | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
| 1.4. | 0 | Счетчик газа турбинный фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом. | тыс. тенге | 5 500 | 0 | -5 500 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Счетчик газа турбинный фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом. | компл | 1 | 0 | -1 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Всего за 2023г. |  | 6 115 | 0 | -6 115 |  |

Мангистауский производственный филиал

|  | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2023г. | факт | план 2023г. | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мангистауский производственный филиал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машины н оборудование, передаточные устройства: |  |  |  | 1 190 395 | 125 249 | -1 065 146 |
| 1.1. | Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау | км | 1 |  | 47 123 | 0 | -47 123 |
|  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 45 154 |  | -45 154 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 1 463 |  | -1 463 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 506 |  | -506 |
| 1.2. | Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен | км | 0,390 |  | 73 914 | 0 | -73 914 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 70 826 |  | -70 826 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 2 295 |  | -2 295 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 793 |  | -793 |
| 1.3. | Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе | км | 2,786 |  | 72 954 | 0 | -72 954 |
|  |  | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 69 906 |  | -69 906 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 2 265 |  | -2 265 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 783 |  | -783 |
| 1.4. | Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200) | км | 0,400 |  | 23 202 | 0 | -23 202 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 22 233 |  | -22 233 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 720 |  | -720 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 249 |  | -249 |
| 1.5. | Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек | км | 5,550 |  | 156 167 | 0 | -156 167 |
|  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 149 643 |  | -149 643 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 4 848 |  | -4 848 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 1 676 |  | -1 676 |
| 1.6. | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем | км | 1,100 |  | 117 797 | 0 | -117 797 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 112 876 |  | -112 876 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 3 657 |  | -3 657 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 1 264 |  | -1 264 |
| 1.7. | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен | км | 1,970 |  | 45 317 | 0 | -45 317 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 43 424 |  | -43 424 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 1 407 |  | -1 407 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 486 |  | -486 |
| 1.8. | Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 1,020 |  | 79 299 | 0 | -79 299 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 75 986 |  | -75 986 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 2 462 |  | -2 462 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 851 |  | -851 |
| 1.9. | Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 1,370 |  | 83 544 | 0 | -83 544 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 80 053 |  | -80 053 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 2 594 |  | -2 594 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 897 |  | -897 |
| 1.10. | Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 0,700 |  | 49 789 | 0 | -49 789 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 47 709 |  | -47 709 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 1 546 |  | -1 546 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 534 |  | -534 |
| 1.11. | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен | км | 1,250 |  | 19 572 | 0 | -19 572 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 18 754 |  | -18 754 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 608 |  | -608 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 210 |  | -210 |
| 1.12. | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен | км | 1,850 |  | 199 767 | 0 | -199 767 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 191 421 |  | -191 421 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 6 202 |  | -6 202 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 2 144 |  | -2 144 |
| 1.13. | Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ | км | 3,350 |  | 50 691 | 0 | -50 691 |
|  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 48 573 |  | -48 573 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 1 574 |  | -1 574 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 544 |  | -544 |
| 1.14. | Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе | км | 1,024 |  | 32 801 | 0 | -32 801 |
|  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 31 431 |  | -31 431 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 1 018 |  | -1 018 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 352 |  | -352 |
| 1.15. | Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак | км | 0,2 |  | 6 049 | 0 | -6 049 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 5 796 |  | -5 796 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 188 |  | -188 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 65 |  | -65 |
| 1.16 | Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району | шт | 7 | 7 | 132 409 | 125 249 | -7 160 |
|  | услуги строительно-монтажных работ |  |  |  | 126 877 | 120 406 | -6 471 |
|  | услуги технического надзора |  |  |  | 4 111 | 3 494 | -617 |
|  | услуги авторского надзора |  |  |  | 1 421 | 1 349 | -72 |
|  | Всего на 2023 год |  |  |  | 1 190 395 | 125 249 | -1 065 146 |

Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 1 190 395 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

По всем мероприятиям ИП на 2023 год заключены договора на строительно-монтажные работы, на услуги авторского надзора и договора на услуги технического надзора.

Объект «Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району» сдан 27.02.2023 г. в эксплуатацию, исполнение составило 125 249 тыс. тенге.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

|  | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование мероприятий | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мангистауский производственный филиал |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Машины н оборудование, передаточные устройства: | тыс. тенге | 1 190 395 | 125 249 | -1 065 146,0 | достижение планируется по итогам года |
| 1.1. | 0,0 | Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау | тыс. тенге | 47 123 | 0 | -47 123,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 45 154 | 0 | -45 154,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 1 463 | 0 | -1 463,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 506 | 0 | -506,0 |  |
|  |  | Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау | км | 1 | 0 | -1,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 2 | 0 | -2,0 | достижение планируется по итогам года |
| 1.2. | 0,0 | Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен | тыс. тенге | 73 914 | 0 | -73 914,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 70 826 | 0 | -70 826,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 2 295 | 0 | -2 295,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 793 | 0 | -793,0 |  |
|  |  | Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен | км | 0,390 | 0 | -0,4 | достижение планируется по итогам года |
| 1.3. | 0,0 | Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе | тыс. тенге | 72 954 | 0 | -72 954,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 69 906 | 0 | -69 906,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 2 265 | 0 | -2 265,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 783 | 0 | -783,0 |  |
|  |  | Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе | км | 2,786 | 0 | -2,8 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 3 | 0 | -3,0 | достижение планируется по итогам года |
| 1.4. | 0,0 | Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200) | тыс. тенге | 23 202 | 0 | -23 202,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ |  | 22 233 | 0 | -22 233,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 720 | 0 | -720,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 249 | 0 | -249,0 |  |
|  |  | Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200) | км | 0,400 | 0 | -0,4 | достижение планируется по итогам года |
| 1.5. | 0,0 | Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек | тыс. тенге | 156 167 | 0 | -156 167,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 149 643 | 0 | -149 643,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 4 848 | 0 | -4 848,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 1 676 | 0 | -1 676,0 |  |
|  |  | Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек | км | 5,550 | 0 | -5,6 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1,0 | достижение планируется по итогам года |
| 1.6. | 0,0 | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем | тыс. тенге | 117 797 | 0 | -117 797,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ |  | 112 876 | 0 | -112 876,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 3 657 | 0 | -3 657,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 1 264 | 0 | -1 264,0 |  |
|  |  | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем | км | 1,100 | 0 | -1,1 | достижение планируется по итогам года |
| 1.7. | 0,0 | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен | тыс. тенге | 45 317 | 0 | -45 317,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 43 424 | 0 | -43 424,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 1 407 | 0 | -1 407,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 486 | 0 | -486,0 |  |
|  |  | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен | км | 1,970 | 0 | -2,0 | достижение планируется по итогам года |
| 1.8. | 0,0 | Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | тыс. тенге | 79 299 | 0 | -79 299,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 75 986 | 0 | -75 986,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 2 462 | 0 | -2 462,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 851 | 0 | -851,0 |  |
|  |  | Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 1,020 | 0 | -1,0 | достижение планируется по итогам года |
| 1.9. | 0,0 | Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | тыс. тенге | 83 544 | 0 | -83 544,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 80 053 | 0 | -80 053,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 2 594 | 0 | -2 594,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 897 | 0 | -897,0 |  |
|  |  | Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 1,370 | 0 | -1,4 | достижение планируется по итогам года |
| 1.10. | 0,0 | Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен | тыс. тенге | 49 789 | 0 | -49 789,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 47 709 | 0 | -47 709,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 1 546 | 0 | -1 546,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 534 | 0 | -534,0 |  |
|  |  | Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 0,700 | 0 | -0,7 | достижение планируется по итогам года |
| 1.11. | 0,0 | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен | тыс. тенге | 19 572 | 0 | -19 572,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 18 754 | 0 | -18 754,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 608 | 0 | -608,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 210 | 0 | -210,0 |  |
|  |  | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен | км | 1,250 | 0 | -1,3 | достижение планируется по итогам года |
| 1.12. | 0,0 | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен | тыс. тенге | 199 767 | 0 | -199 767,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 191 421 | 0 | -191 421,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 6 202 | 0 | -6 202,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 2 144 | 0 | -2 144,0 |  |
|  |  | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен | км | 1,850 | 0 | -1,9 | достижение планируется по итогам года |
| 1.13. | 0,0 | Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ | тыс. тенге | 50 691 | 0 | -50 691,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 48 573 | 0 | -48 573,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 1 574 | 0 | -1 574,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 544 | 0 | -544,0 |  |
|  |  | Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ | км | 3,350 | 0 | -3,4 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1,000 | 0 | -1,0 | достижение планируется по итогам года |
| 1.14. | 0,0 | Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе | тыс. тенге | 32 801 | 0 | -32 801,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 31 431 | 0 | -31 431,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 1 018 | 0 | -1 018,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 352 | 0 | -352,0 |  |
|  |  | Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе | км | 1,024 | 0 | -1,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  |  | шт | 1 | 0 | -1,0 | достижение планируется по итогам года |
| 1.15. | 0,0 | Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак | тыс. тенге | 6 049 | 0 | -6 049,0 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 5 796 | 0 | -5 796,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 188 | 0 | -188,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 65 | 0 | -65,0 |  |
|  |  | Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак | км | 0,2 | 0 | -0,2 | достижение планируется по итогам года |
| 1.16 | 10,5 | Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району | тыс. тенге | 132 409 | 125 249 | -7 160,0 | достигнуто |
|  |  | услуги строительно-монтажных работ | тыс. тенге | 126 877 | 120 406 | -6 471,0 |  |
|  |  | услуги технического надзора | тыс. тенге | 4 111 | 3 494 | -617,0 |  |
|  |  | услуги авторского надзора | тыс. тенге | 1 421 | 1 349 | -72,0 |  |
|  |  | Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району | шт | 7 | 7 | 0,0 | достигнуто |

Шымкентский производственный филиал

|  | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Шымкентский производственный филиал |
| I | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе: |  | 78 894 | 36 868 | 2 294 376 | 833 558 | -1 460 818 |
| 1 | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) | п.м. | 76 712 | 34 686 | 2 294 376 | 833 558 | -1 460 818 |
|  | Всего на 2022 год (период реализации утвержденной инвестиционной программы с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.) |  |  |  | 2 294 376 | 833 558 | -1 460 818 |

Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 г № 345 и ДКРЕМ по г. Шымкент от 03.09.2020 г № 110-ОД на общую сумму 4 000 707 тыс. тенге со сроком действия с 01.07.2021 г по 30.06.2026 г.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На период с 01.07.2022 г по 30.06.2023 г предусмотрена сумма 2 294 376 тыс. тенге. Исполнение инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2023 года составило 833 558 тыс. тенге. Ведутся работы. Планируется корректировка ИП по переносу сроков.

Выполнены работы по строительству 34 686 п.м. газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование мероприятий | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шымкентский производственный филиал |
| I |  | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе: |  | 2 294 376 | 833 558 | -1 460 818 |  |
| 2 | 35,88 | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) | тыс. тенге | 2 294 376 | 833 558 | -1 460 818 | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) | п.м. | 76 712 | 34 686 | -42 026 |  |

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет

за полугодие 2023 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 923 632 | 1 711 880 | -56 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 204 765 | 102 769 | -50 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | - // - | 204 765 | 102 769 | -50 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 209 748 | 118 412 | -44 |
| 2.1. | заработная плата | - // - | 188 031 | 106 151 | -44 |
| 2.2. | социальный налог | - // - | 16 077 | 9 076 | -44 |
| 2.3. | отчисления в обязательный фонд медицинского страхования | - // - | 5 641 | 3 185 | -44 |
| 3 | Амортизация, всего: | - // - | 1 355 120 | 476 175 | -65 |
| 4 | Ремонт, всего | - // - | 43 973 | 0 | -100 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - | 43 973 | 0 | -100 |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | - // - | 2 110 026 | 1 014 525 | -52 |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | - // - | 7 013 | 845 | -88 |
| 5.3. | Другие затраты, в том числе: | - // - | 16 897 | 3 154 | -81 |
| 5.3.1. | Командировочные расходы | - // - | 7 368 | 1 833 | -75 |
| 5.3.2. | Услуги по поверке приборов | - // - | 2 303 | 411 | -82 |
| 5.3.3. | Повышение квалификации | - // - | 6 211 | 159 | -97 |
| 5.3.4. | Страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 1 016 | 751 | -26 |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 2 086 115 | 1 010 526 | -52 |
| 5.4.1. | Обследование энергетического оборудования | - // - | 2 162 | 0 | -100 |
| 5.4.2. | Аренда имущества | - // - | 120 | 136 | 13 |
| 5.4.3. | Экспертное обследование энергооборудования | - // - | 661 | 0 | -100 |
| 5.4.5. | Восстановление асфальтобетонного покрытия | - // - | 1 561 | 0 | -100 |
| 5.4.6. | Эксплуатация газораспределителных систем Актюбинского ПФ | - // - | 1 928 464 | 961 620 | -50 |
| 5.4.7. | Услуги по аренде автотранспорта | - // - | 59 224 | 27 577 | -53 |
| 5.4.8. | Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы | - // - | 1 676 | 1 659 | -1 |
| 5.4.9. | Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения | - // - | 815 | 195 | -76 |
| 5.4.10. | Услуги по обслуживанию программного беспечения АВС-4 | - // - | 246 | 0 | -100 |
| 5.4.11. | Услуги по подключению новых потребителей | - // - | 91 186 | 19 338 | -79 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 1 228 841 | 634 898 | -48 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | - // - | 511 449 | 264 337 | -48 |
| 6.1. | Заработная плата администрат.персонала | - // - | 3 268 | 3 061 | -6 |
| 6.2. | Социальный налог | - // - | 279 | 262 | -6 |
| 6.3. | ОСМС | - // - | 88 | 92 | 4 |
| 6.4. | Амортизация | - // - | 11 512 | 6 895 | -40 |
| 6.5. | Коммунальные услуги | - // - | 3 812 | 1 979 | -48 |
| 6.5.1. | вывоз ТБО | - // - | 199 | 91 | -55 |
| 6.5.2. | вода, канализация, горячая вода | - // - | 831 | 469 | -44 |
| 6.5.3. | расходы на электроэнергию | - // - | 2 782 | 1 419 | -49 |
| 6.6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 22 701 | 4 054 | -82 |
| 6.6.1. | Услуги связи | - // - | 8 285 | 2 728 | -67 |
| 6.6.2. | Подписка на периодическую печать | - // - | 180 | 0 | -100 |
| 6.6.3. | Подготовка и повышение квалификации | - // - | 75 | 0 | -100 |
| 6.6.4. | Почтовые услуги | - // - | 824 | 108 | -87 |
| 6.6.5. | Типографские расходы | - // - | 1 285 | 0 | -100 |
| 6.6.6. | Публикация объявлений в СМИ | - // - | 4 362 | 850 | -81 |
| 6.6.7. | Расходы на содержание оргтехники | - // - | 6 089 | 192 | -97 |
| 6.6.8. | Дезобработка | - // - | 516 | 176 | -66 |
| 6.6.9. | Ремонт и техобслуживание кондиционеров | - // - | 781 | 0 | -100 |
| 6.6.10. | Техобслуживание котельной | - // - | 304 | 0 | -100 |
| 6.7. | Командировочные расходы | - // - | 516 | 10 | -98 |
| 6.8. | Услуги банков | - // - | 128 | 0 | -100 |
| 6.9. | Налоги и прочие платежи в бюджет | - // - | 418 906 | 244 148 | -42 |
| 6.9.1. | Имущественный налог | - // - | 412 587 | 241 896 | -41 |
| 6.9.2. | Земельный налог | - // - | 417 | 207 | -50 |
| 6.9.3. | Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками) | - // - | 5 188 | 1 794 | -65 |
| 6.9.4. | Платежи за выбросы ,сбросы | - // - | 262 | 149 | -43 |
| 6.9.5. | Плата за радиочастоты | - // - | 451 | 102 | -77 |
| 6.10. | Другие расходы,в том числе: | - // - | 50 239 | 3 836 | -92 |
| 6.10.1. | Расходы на канцтовары | - // - | 2 034 | 0 | -100 |
| 6.10.2. | Хозяйственные нужды | - // - | 1 208 | 0 | -100 |
| 6.10.3. | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 14 | 4 | -74 |
| 6.10.4. | Юридические услуги | - // - | 1 923 | 1 136 | -41 |
| а) | Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф | - // - | 317 | 335 | 6 |
| б) | Нотариальные услуги | - // - | 1 606 | 801 | -50 |
| 6.10.5. | Регистрация и перегистрация имущества | - // - | 32 596 | 0 | -100 |
| 6.10.6. | Услуги по оказанию клининговых услуг | - // - | 12 464 | 2 696 | -78 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 717 392 | 370 561 | -48 |
| III | Всего затрат | - // - | 5 152 473 | 2 346 779 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 3 163 990 | 3 305 437 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 8 316 463 | 5 652 216 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 505 482 | 1 023 188 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 2,28 | 1,36 |  |
|  |  | тыс. м3 | 33 964 | 13 941 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/1000 м3 | 5 524,12 | 5 524,12 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 6 492 298 | 3 035 685 | -53 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 1 553 611 | 754 264 | -51 |
| 1.1. | газ на потери | - // - | 1 553 611 | 754 264 | -51 |
| 2 | Расходы на оплату труда, в т.ч. | - // - | 16 059 | 10 934 | -32 |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | - // - | 14 794 | 10 072 | -32 |
| 2.2. | социальный налог и отчисления | - // - | 1 265 | 861 | -32 |
| 3 | Амортизация основных средств | - // - | 2 047 682 | 979 609 | -52 |
| 4 | Ремонт | - // - | 262 833 | 356 | -100 |
| 5 | Налоговые платежи | - // - | 543 545 | 271 182 | -50 |
| 6 | Прочие затраты, всего | - // - | 2 068 568 | 1 019 340 | -51 |
| 6.1 | услуги охраны | - // - | 15 406 | 7 992 | -48 |
| 6.2 | обязательное страхование | - // - | 2 161 | 1 111 | -49 |
| 6.3 | эксплуатация и ТО газораспределительной системы | - // - | 1 950 626 | 982 824 | -50 |
| 6.4 | услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 63 748 | 12 409 | -81 |
| 6.5 | поверка приборов учета | - // - | 28 712 | 12 570 | -56 |
| 6.6 | услуги связи | - // - | 2 217 | 1 383 | -38 |
| 6.7 | коммунальные услуги | - // - | 1 750 | 952 | -46 |
| 6.8 | канцелярские расходы | - // - | 129 | 0 | -100 |
| 6.9 | другие расходы | - // - | 3 818 | 98 | -97 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 44 817 | 13 126 | -71 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 44 817 | 13 126 | -71 |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | - // - | 2 940 | 3 868 | 32 |
| 7.2 | социальный налог и отчисления | - // - | 251 | 331 | 32 |
| 7.3 | Амортизация | - // - | 2 356 | 646 | -73 |
| 7.4 | Прочие затраты, всего в т.ч. | - // - | 39 270 | 8 281 | -79 |
| 7.4.1 | услуги связи | - // - | 109 | 81 | -25 |
| 7.4.2 | транспортные расходы | - // - | 9 028 | 1 980 | -78 |
| 7.4.3 | услуги банка | - // - | 47 | 0 | -100 |
| 7.4.4 | командировочные расходы | - // - | 338 | 303 | -11 |
| 7.4.5 | услуги сторонних организаций | - // - | 14 843 | 2 222 | -85 |
| 7.4.6 | обязательное страхование | - // - | 105 | 9 | -91 |
| 7.4.7 | канцелярские расходы | - // - | 22 | 0 | -100 |
| 7.4.8 | типографские расходы | - // - | 1 607 | 0 | -100 |
| 7.4.9 | почтовые услуги | - // - | 688 | 306 | -56 |
| 7.4.10 | информационные услуги | - // - | 1 296 | 591 | -54 |
| 7.4.11 | другие расходы | - // - | 11 187 | 2 789 | -75 |
| III | Всего затрат | - // - | 6 537 115 | 3 048 811 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 1 286 201 | 2 008 860 |  |
| VI | Всего доходов | - // - | 7 823 316 | 5 057 671 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 648 752 | 1 085 652 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 3,70 | 3,01 |  |
|  |  | тыс.м3 | 63 296 | 33 653 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 4 744,99 | 4 658,65 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год и применением тарифа, утвержденного на 2022 год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 456 513,45 | 409 765 | -10 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 22 533,27 | 8 979 | -60 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | - // - | 22 533,27 | 8 979 | -60 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 104 123,19 | 76 388 | -27 |
| 2.1 | Заработная плата | - // - | 93 593,88 | 62 994 | -33 |
| 2.2 | Социальный налог | - // - | 8 002,28 | 10 669 | 33 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 2 527,03 | 2 726 | 8 |
| 3 | Прочие затраты всего, в том числе: | - // - | 52 562,20 | 42 525 | -19 |
| 3.1. | Инвентаризация парниковых газов | - // - | 504,90 | 435 | -14 |
| 3.2. | Утилизация опасных составляющих коммунальных отходов | - // - | 121,25 | 0 | -100 |
| 3.3. | Транспортные расходы | - // - | 10 291,21 | 5 146 | -50 |
| 3.4. | Услуги связи | - // - | 6 379,12 | 6 277 | -2 |
| 3.5. | Обслуживание сети и программного обеспечения | - // - | 1 247,31 | 124 | -90 |
| 3.6. | Расходы на оргтехнику | - // - | 268,41 | 0 | -100 |
| 3.7. | Аренда помещений | - // - | 33 750,00 | 28 757 | -15 |
| 3.7. | Подготовка и повышение квалификации работников | - // - | 0 | 239 | 0 |
| 3.8. | Командировочные расходы | - // - | 0 | 228 | 0 |
| 3.9. | Обязательное страхование | - // - | 0, | 1 319,3 | 0 |
| 4 | Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | - // - | 277 294,79 | 281 873 | 2 |
| II | Расходы периода всего: | - // - | 90 717,06 | 51 152 | -44 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 90 717,06 | 51 152 | -44 |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | - // - | 8 276,89 | 8 525 | 3 |
| 5.2. | социальный налог | - // - | 707,67 | 713 | 1 |
| 5.3. | ОСМС | - // - | 223,48 | 256 | 14 |
| 5.4. | Налоги | - // - | 80 584,02 | 39 872 | -51 |
| 5.5 | Прочие расходы, всего | - // - | 924,99 | 1 787 | 93 |
| 5.5.1. | Услуги связи | - // - | 135,72 | 684 | 404 |
| 5.5.2. | Обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 135,70 | 0 | -100 |
| 5.5.3. | Канцелярские товары | -//- | 322,96 | 109 | -66 |
| 5.5.4. | Страхование | -//- | 110,74 | 9 | -92 |
| 5.5.5. | Услуги банка | -//- | 135,28 | 638 | 372 |
| 5.5.6. | Хозяйственные расходы | -//- | 84,60 | 0 | -100 |
| 5.5.7. | Информационные, юридические, нотариальные услуги | -//- | 0 | 346 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 547 231 | 460 917 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 0 | 832 992 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 547 230,51 | 1 293 909 |  |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 89 946,57 | 212 676 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | тыс.м3 | 874,6 | 316 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 6 083,95 | 6 083,95 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала за полугодие 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.02.2023 г. по 30.06.2023 г. | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 255 394 | 598 095 | -52 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 85 873,70 | 50 729 | -41 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | - // - | 85 873,70 | 50 729 | -41 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 44 430,89 | 44 581 | 0 |
| 2.1 | Заработная плата | - // - | 44 430,89 | 38 305 | -5 |
| 2.2 | Социальный налог | - // - | 3 436,31 | 3 275 | -5 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 803,82 | 3 000 | 273 |
| 3 | Амортизация | - // - | 368 162,47 | 157 486 | -57 |
| 4 | Ремонт, всего | - // - | 11 597,86 | - | -100 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - | 11 597,86 | - | -100 |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | - // - | 272 409,91 | 144 879 | -47 |
| 5.1. | техническое обследование, диагностика, обслуживание | - // - | 1 476,80 | - | -100 |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | - // - | 5 232,73 | 1 637 | -69 |
| 5.3. | дезинфекция и вывоз мусора | - // - | 566,76 | 465 | -18 |
| 5.4. | оплата услуг связи | - // - | 7 077,98 | 2 897 | -59 |
| 5.5. | другие затраты | - // - | 78 496,97 | 139 880 | 78 |
| 5.5.1. | коммунальные услуги | - // - | 4 884,91 | 3 483 | -29 |
| - | отопление | - // - | 169,30 | 220 | 30 |
| - | электроэнергия | - // - | 4 715,61 | 3 263 | -31 |
| 5.5.2. | командировочные расходы | - // - | 4 188,90 | 549 | -87 |
| 5.5.3. | услуга по поверке приборов | - // - | 3 314,48 | - | -100 |
| 5.5.4. | типографские расходы | - // - | 106,72 | 107 | 0 |
| 5.5.5. | канцелярские расходы | - // - | 342,61 | - | -100 |
| 5.5.6. | расходы на содержание оргтехники | - // - | 47,84 | - | -100 |
| 5.5.7. | вневедомственная охрана | - // - | 14 336,24 | 10 320 | -28 |
| 5.5.8. | Услуги сторонних организаций | - // - | 14 025,55 | 8 653 | -38 |
| 5.5.9. | Расходы по врезке в газопровод и опломбировка | - // - | 37 249,72 | 26 999 | -28 |
| 5.6. | налоги, в том числе: | - // - | 179 558,68 | 89 769 | -50 |
| 5.6.1. | налог на имущество | - // - | 176 855,00 | 87 825 | -50 |
| 5.6.2. | земельный налог | - // - | 2 578,09 | 171 | -93 |
| 5.6.3. | прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - // - | 125,59 | 1 772 | 1311 |
| 6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 472 919,50 | 200 420 | -58 |
| 6.1. | Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО ИЦА) | - // - | 369 494,14 | 153 676 | -58 |
| 6.2. | аренда транспорта (КТГОнимдери) | - // - | 13 152,68 | 4 886 | -63 |
| 6.3. | Затраты по эксплуатации ДДУ | - // - | 90 272,68 | 41 858 | -54 |
| II | Расходы периода всего: | - // - | 36 496,92 | 12 032 | -67 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 36 496,92 | 12 032 | -67 |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | - // - | 2 153,08 | 2 774 | 29 |
| 7.2. | социальный налог | - // - | 184,09 | 237 | 29 |
|  | ОСМС | - // - | 43,06 | 163 | 280 |
| 7.3. | коммунальные услуги: | - // - | 80,98 | 2 297 | 186 |
| 7.3.1. | вода, канализация | - // - | 366,20 | 201 | -45 |
| 7.3.2. | отопление | - // - | 163,18 | 56 | -65 |
| 7.3.3. | электроэнергия | - // - | 274,60 | 2 039 | 642 |
| 7.4. | дезинфекция и вывоз мусора | - // - | 242,56 | 201 | -17 |
| 7.5. | услуги банков | - // - | 21 261,77 | 1 048 | -95 |
| 7.6. | другие расходы (необходимо расшифровать) | - // - | 11 808,39 | 5 312 | -55 |
| 7.6.1. | услуги связи | - // - | 250,38 | 1 352 | 440 |
| 7.6.2. | страхование, из них: | - // - | 237,13 | 459 | 94 |
| - | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 237,13 | 459 | 94 |
| 7.6.3. | информационные услуги (юридические услуги) | - // - | 936,35 | 532 | -43 |
| 7.6.4. | почтовые расходы | - // - | 268,66 | 132 | -51 |
| 7.6.5. | расходы на периодическую печать | - // - | 309,16 | - | -100 |
| 7.6.6. | объявления (СМИ) | - // - | 2 366,57 | 9 | -100 |
| 7.6.7. | типографские расходы | - // - | 95,26 | 359 | 276 |
| 7.6.8. | канцтовары | - // - | 93,16 | - | -100 |
| 7.6.9. | хозрасходы | - // - | 891,10 | 195 | -78 |
| 7.6.10. | расходы на содержание оргтехники | - // - | 2 104,03 | 30 | -99 |
| 7.6.11. | обслуживание сети и ПО | - // - | 859,21 | - | -100 |
| 7.6.12. | вневедомственная охрана | - // - | 3 398,39 | 2 244 | -34 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 1 291 891,24 | 610 127 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 0 | 14 257 |  |
| V | Всего доходов |  | 1 291 891,24 |  |  |
|  | Всего доходов с учетом компенсации | - // - | 1 291 633,59 | 624 384 |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 1 177 804,16 | 570 057 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 1 | 1 |  |
|  |  | тыс.м3 | 11 778,04 | 6 050 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 1 096,65/ 1 133,39 | 1 095,30 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала за полугодие 2023 г

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 44 501,73 | 35 003 | -21 |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе |  | 2 436,44 | 1 242 | -49 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 2 058,44 | 1 242 | -40 |
|  | прочие материалы и инструменты |  | 378,00 | - | -100 |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 13 572,44 | 10 257 | -24 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 12 167,14 | 9 195 | -24 |
| 2.2 | Социальный налог |  | 1 040,29 | 786 | -24 |
| 2.3 | ОСМС | -//- | 365,01 | 276 | -24 |
| 3 | Амортизация | -//- | 7 554,36 | 7 007 | -7 |
| 4 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 20 939,50 | 16 497 | -21 |
| 4.1 | Страхование работников (ГПО работадателя) | -//- | 68,14 | 27 | -61 |
| 4.2 | Транспортные расходы | -//- | 4 901,70 | 8 073 | 65 |
| 4.3 | Техническая эксплуатация и обслуживание газопроводов |  | 14 948,65 | 7 776 | -48 |
| 4.4 | Техническая экспертиза | -//- | 300,00 | - | -100 |
| 4.6 | Услуги связи |  | 720,00 | 622 | -14 |
| II | Расходы периода всего: |  | 8 454,91 | 5 864 | -31 |
| 5 | Общие и административные расходы всего, в том числе: |  | 8 454,91 | 5 864 | -31 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала |  | 3 585,98 | 2 696 | -25 |
| 5.2 | Социальный налог | -//- | 306,60 | 231 | -25 |
| 5.3 | ОСМС | -//- | 107,58 | 81 | -25 |
| 5.4 | Командировочные | -//- | 155,82 | 95 | -39 |
| 5.5 | Страхование | -//- | 20,08 | 8 | -58 |
| 5.6 | Налоги | -//- | 4 072,25 | 2 754 | -32 |
| 5.6.1 | налог на имущество | -//- | 4 072,25 | 2 754 | -32 |
| 5.7. | Канцтовары |  | 158,60 |  | -100 |
| 5.8. | Другие раходы | -//- | 48,00 |  | -100 |
| III | Всего затрат | -//- | 52 956,64 | 40 867 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 0 | -8 389 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 52 956,64 |  |  |
|  | сумма необоснованно полученного дохода,установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы за период с 1 октября 2020года по 30 сентября 2021 года с учетом базовой ставки НБ РК | -//- | 152,02 |  |  |
|  | Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода | -//- | 52 804,62 | 32 478 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | -//- | 32 379,307 | 17 838 |  |
| VII | Нормативные технические потери | -//- | 272,17 | 164 |  |
|  |  | -//- | 0,83 | 0,01 |  |
| VIII | Тариф | -//- | 1631,46/1820,73 | 1 820,73 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 614 059,27 | 1 357 600 | -48 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | - // - | 489 918,69 | 296 664 | -39 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | - // - | 489 918,69 | 296 664 | -39 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | - // - | 128 597,43 | 72 629 | -44 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | - // - | 115 593,19 | 65 284 | -44 |
| 2.2 | социальные выплаты, в т.ч. | - // - | 13 004,23 | 7 344 | -44 |
| 2.2.1 | социальный налог | - // - | 6 242,03 | 3 525 | -44 |
| 2.2.2 | социальные отчисления | - // - | 3 641,19 | 2 056 | -44 |
| 2.2.3 | ОСМС | - // - | 3 121,02 | 1 763 | -44 |
| 3 | Амортизация | - // - | 1 082 576,00 | 541 778 | -50 |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч. | - // - | 37 908,74 | 18 538 | -51 |
| 4.1 | Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом | - // - | 37 908,74 | 18 538 | -51 |
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | - // - | 875 058,41 | 427 990 | -51 |
| 5.1 | Охрана труда и техника безопасности | - // - | 3 467,61 | 1 589 | -54 |
| 5.2 | Оплата услуг связи | - // - | 4 463,44 | 2 384 | -47 |
| 5.3 | Командировочные расходы | - // - | 2 592,80 | 2 280 | -12 |
| 5.5 | Коммунальные услуги, в том числе: | - // - | 5 974,76 | 3 981 | -33 |
| 5.5.1 | расходы на электроэнергию | - // - | 3 550,89 | 1 825 | -49 |
| 5.5.2 | расходы на тепловую энергию | - // - | 1 711,09 | 1 835 | 7 |
| 5.5.3 | расходы по водоснабжению | - // - | 360,17 | 210 | -42 |
| 5.5.4 | расходы по вывозу мусора | - // - | 352,60 | 111 | -68 |
| 5.6 | Услуги по поверке приборов | - // - | 31 296,25 | 7 803 | -75 |
| 5.7 | Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 596,89 | 0 | -100 |
| 5.8 | Страхование, в том числе: | - // - | 673,55 | 172 | -74 |
| 5.8.1 | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 673,55 | 172 | -74 |
| 5.9 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | 3 334,19 | 218 | -93 |
| 5.10 | Типографские расходы | - // - | 386,40 | 0 | -100 |
| 5.11 | Канцтовары | - // - | 1 252,87 | 0 | -100 |
| 5.12 | Хозрасходы | - // - | 1 238,43 | 0 | -100 |
| 5.13 | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 819 781,22 | 409 563 | -50 |
| 5.13.2 | Тех.экспертиза утвержденной ИП за 2022 год | - // - | 1200,00 | 214 | -82 |
| 5.13.3 | Расходы по инвентаризации парниковых газов | - // - | 2 105,88 | 199 | -91 |
| 5.13.6 | Услуги по аренде автотранспорта | - // - | 13 568,67 | 7 904 | -42 |
| 5.13.7 | Расходы на вневедомственную охрану | - // - | 20 858,66 | 10 730 | -49 |
| 5.13.8 | Услуги по эксплуатации распределительных газопроводов | - // - | 782 048,02 | 390 515 | -50 |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | - // - | 1 312 951,31 | 703 805 | -46 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 539 419,74 | 298 481 | -45 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - // - | 4 684,27 | 4 126 | -12 |
| 6.2 | социальные выплаты, в т.ч.: | - // - | 526,98 | 464 | -12 |
| 6.2.1 | социальный налог | - // - | 252,95 | 223 | -12 |
| 6.2.2 | социальные отчисления | - // - | 147,55 | 130 | -12 |
| 6.2.3 | ОСМС | - // - | 126,48 | 111 | -12 |
| 6.3 | Налоги, в т.ч: | - // - | 523 503,58 | 288 633 | -45 |
| 6.3.1 | Имущественный налог | - // - | 522 817,76 | 288 211 | -45 |
| 6.3.2 | Земельный налог | - // - | 449,10 | 207 | -54 |
| 6.3.4 | Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - // - | 236,71 | 215 | -9 |
| 6.4 | Прочие расходы, в т.ч.: | - // - | 10 704,91 | 5 257,03 | -51 |
| 6.4.1 | Амортизация | - // - | 4 979,35 | 3 039 | -39 |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги, в том числе: | - // - | 120,23 | 44 | -64 |
| 6.4.2.1 | расходы на электроэнергию | - // - | 75,56 | 37 | -51 |
| 6.4.2.2 | расходы на тепловую энергию | - // - | 36,40 |  | -100 |
| 6.4.2.3 | расходы по водоснабжению | - // - | 7,67 | 4,195 | -45 |
| 6.4.2.4 | вывоз ТБО | - // - | 0,60 | 2,27 | 278 |
| 6.4.3 | Услуги связи | - // - | 119,53 | 49 | -59 |
| 6.4.4 | Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 30,59 | 0 | -100 |
| 6.4.5 | Командировочные расходы | - // - | 62,22 | 887 | 1325 |
| 6.4.6 | Расходы на канцтовары | - // - | 27,65 | 0 | -100 |
| 6.4.7 | Хозяйственные нужды | - // - | 27,13 | 0 | -100 |
| 6.4.8 | Расходы на содержание оргтехники | - // - | 70,45 | 4 | -94 |
| 6.4.9 | Подписка на периодическую печать | - // - | 2,57 | 0 | -100 |
| 6.4.11 | Почтовые услуги | - // - | 158,78 | 90 | -43 |
| 6.4.12 | Публикация объявлений в СМИ | - // - | 1 616,96 | 307 | -81 |
| 6.4.13 | Затраты на ремонт и обслуживание ОС | - // - | 1 455,31 | 637 | -56 |
| 6.4.14 | Услуги банков | - // - | 717,57 | 200 | -72 |
| 6.4.15 | Юридические услуги | - // - | 1 316,58 | 0 | -100 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 773 531,57 | 405 324 | -48 |
| 7.1 | по проекту "Модернизация ГП г.Тараз" | - // - | 397 756,59 | 308 350 | -22 |
| 7.2 | по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пунктов Кордайского района" | - // - | 375 774,98 | 96 974 | -74 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 3 927 010,57 | 2 061 405 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 2 258 868,51 | 1 581 614 |  |
| VI | Всего доходов | - // - | 6 185 879,08 | 3 643 019 |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 613 056,60 | 433 262 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 3,94 | 3,16 |  |
|  |  | тыс.м3 | 24 125,56 | 13 680,00 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге /тыс.м3 | 10 090,22/ 8 408,35 | 8 408,35 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 213 883 | 1 166 898 | - 47 |
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 564 576 | 305 688 | - 46 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | -//- | 564 576 | 305 688 | - 46 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 81 396 | 76 019 | - 7 |
| 2.1. | заработная плата | -//- | 74 985 | 70 031 | - 7 |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 6 411 | 5 988 | - 7 |
| 3. | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 2 025 | 1 891 | - 7 |
| 4. | Амортизация | -//- | 587 460 | 293 730 | - 50 |
| 5. | Прочие затраты, всего | -//- | 978 426 | 489 570 | - 50 |
| 5.1. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 4 102 | 1 236 | - 70 |
| 5.2. | оплата услуг связи | -//- | 4 051 | 1 610 | - 60 |
| 5.3. | другие затраты, в том числе: | -//- | 225 214 | 115 427 | - 49 |
| 5.3.1. | командировочные расходы | -//- | 3 269 | 1 619 | - 50 |
| 5.3.2. | коммунальные расходы | -//- | 4 087 | 2 054 | - 50 |
| 5.3.3. | канцтовары | -//- | 1 303 | 73 | - 94 |
| 5.3.4. | страхование | -//- | 912 | 1 005 | 10 |
| 5.3.5. | налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 206 047 | 110 179 | - 47 |
| 5.3.6. | услуги по поверке приборов | -//- | 3 479 | - | - 100 |
| 5.3.7. | типографские расходы | -//- | 135 | - | - 100 |
| 5.3.8. | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 408 | 141 | - 65 |
| 5.3.9. | расходы на оргтехнику | -//- | 4 074 | 356 | - 91 |
| 5.3.10. | хозяйственные расходы | -//- | 1 500 | - | - 100 |
| 5.4. | услуги сторонних организаций | -//- | 745 059 | 371 297 | - 50 |
| II. | Расходы периода, всего | -//- | 10 202 | 7 923 | - 22 |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | -//- | 10 202 | 7 923 | - 22 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 5 058 | 5 285 | 4 |
| 6.2. | социальный налог | -//- | 432 | 452 | 4 |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование |  | 137 | 143 | 4 |
| 6.4. | амортизация | -//- | 757 | 379 | - 50 |
| 6.5. | Прочие расходы, в том числе: | -//- | 2 679 | 1 174 | - 56 |
| 6.6. | командировочные расходы | -//- | 343 | 346 | 1 |
| 6.7. | услуги банков | -//- | 646 | 118 | - 82 |
| 6.8. | другие расходы, в том числе: | -//- | 150 | 27 | - 82 |
| 6.8.1. | страхование | -//- | 28 | 9 | - 68 |
| 6.8.2. | нотариальные услуги | -//- | 122 | 18 | - 85 |
| III. | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 224 085 | 1 174 820 |  |
| IV. | Прибыль | -//- | - | 52 078 |  |
| V. | Всего доходов | -//- | 2 224085 | 1 226 898 |  |
| VI. | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 858 702 | 473 696 |  |
| VII. | Нормативные потери | % | 5,17 | 5,07 |  |
|  |  | тыс. м3 | 44 357 | 24 017 |  |
| VIII. | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 2 590,05 | 2 590,05 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г. | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 419 849,36 | 256 198,66 | -38,98 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе | -//- | 69 301,45 | 1 617,00 | -97,67 |
| 1.1. | Газ на технологические нужды | -//- | 69 301,45 | 1 617,00 | -97,67 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | -//- | 41 124,98 | 35 131,41 | -14,57 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | -//- | 36 866,86 | 31 493,87 | -14,57 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 3 152,12 | 2 692,73 | -14,57 |
|  | ОСМС | -//- | 1 106,01 | 944,82 | -14,57 |
| 3 | Прочие затраты | -//- | 309 422,93 | 219 450,25 | -29,08 |
| 3.1. | Услуги связи | -//- | 2 606,12 | 969,56 | -62,80 |
| 3.2. | Обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 242,43 | 0,00 | -100,00 |
| 3.3. | Расходы на оргтехнику | -//- | 781,69 | 195,64 | -74,97 |
| 3.4. | Аренда помещений | -//- | 41 082,77 | 12 148,32 | -70,43 |
| 3.5. | Командировочные расходы | -//- | 1 400,40 | 2 467,21 | 76,18 |
| 3.6. | Канцелярские товары | -//- | 143,32 | 15,86 | -88,93 |
| 3.7. | Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | -//- | 263 166,20 | 197 943,29 | -24,78 |
| 3.8. | Инвентаризация парниковых газов | -//- | 0,00 | 436,21 |  |
| 3.9. | Транспортные расходы | -//- | 0,00 | 5 274,16 |  |
| II | Расходы периода | -//- | 13 583,33 | 9 858,22 | -27,42 |
| 4 | Общие административные расходы, всего: в том числе: | -//- | 13 583,33 | 9 858,22 | -27,42 |
| 4.1. | Заработная плата административного персонала | -//- | 10 414,83 | 6 941,56 | -33,35 |
| 4.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 890,47 | 593,50 | -33,35 |
|  | ОСМС | -//- | 312,44 | 208,25 | -33,35 |
| 4.3. | Прочие расходы | -//- | 1 965,59 | 2 114,91 | 7,60 |
| 4.3.1. | Типографские расходы | -//- | 114,19 | 0,00 | -100,00 |
| 4.3.2. | Страхование | -//- | 1 737,66 | 1 465,96 | -15,64 |
| 4.3.3. | Почтовые услуги | -//- | 113,74 | 158,83 | 39,64 |
| 4.3.4. | Подготовка и повышение квалификации | -//- |  | 437,00 |  |
| 4.3.5. | Хозтовары | -//- |  | 53,12 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 433 432,70 | 266 056,88 | -38,62 |
| IV | Прибыль | -//- | 0,00 | -192 509,93 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 433 432,70 | 73 546,95 | -83,03 |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 86 914,06 | 14 748,00 | -83,03 |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
|  |  | тыс.м3 | 2 689,86 | 62,76 | -97,67 |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 4 986,91 | 4 986,91 | 0,00 |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 1 476 085,59 | 760 228,98 | -48 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | - // - | 33 852,40 | 18 341,57 | -46 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и норм.потери | - // - | 24 104,6 | 12 030,6 | -50 |
| 1.2 | Энергия | - // - | 9 747,80 | 6 310,96 | -35 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | - // - | 24 819,93 | 39 677,39 | 60 |
| 2.1 | Заработная плата ПП | - // - | 22 773,71 | 36 406,28 | 60 |
| 2.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 1 363,01 | 2 178,92 | 60 |
| 2.3 | ОСМС |  | 683,21 | 1 092,19 | 60 |
| 3 | Амортизация | - // - | 1 083 592,04 | 542 541,19 | -50 |
| 4 | Прочие затраты, всего, в том числе: | - // - | 7 433,21 | 1 404,02 | -81 |
| 4.1 | Оплата услуг связи | - // - | 1 111,14 | 293,51 | -74 |
| 4.2 | Командировочные расходы | - // - | 3 400,99 | 974,69 | -71 |
| 4.3 | Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) | - // - | 182,27 | 51,24 | -72 |
| 4.4 | Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 987,88 | 84,58 | -91 |
| 4.5 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | 1 084,25 | 0,0 | -100 |
| 4.6 | Канцелярские расходы | - // - | 666,68 | 0,00 | -100 |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 326 388,01 | 158 264,81 | -52 |
| II | Расходы периода всего, в том числе: | - // - | 1 332 915,23 | 833 211,27 | -37 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 444 569,57 | 228 917,00 | -49 |
| 6.1 | Заработная плата АУП | - // - | 3 330,48 | 1 824,96 | -45 |
| 6.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 199,33 | 109,22 | -45 |
| 6.3 | ОСМС | - // - | 99,91 | 54,75 | -45 |
| 6.4 | Амортизация | - // - | 87 | 82 | -5 |
| 6.5 | Налоги | - // - | 432 581,04 | 224 010,33 | -48 |
| 6.6 | Расходы на услуги связи | - // - | 2 341,41 | 930,90 | -60 |
| 6.7 | Командировочные расходы | - // - | 244,89 | 0,00 | -100 |
| 6.8 | Услуги банка | - // - | 2 591,45 | 654,98 | -75 |
| 6.9 | Услуги сторонних организаций, в том числе: | - // - | 2 251,78 | 1 078,33 | -52 |
| 6.10 | Прочие расходы, в том числе | - // - | 842,28 | 171,04 | -80 |
| 6.10.1 | Расходы на периодическую печать | - // - | 93,41 | 0,0 | -100 |
| 6.10.2 | Расходы на СМИ | - // - | 368,01 | 36,27 | -90 |
| 6.10.3 | Страхование | - // - | 18,65 | 6,3 | -66 |
| 6.10.4 | Юридические услуги | - // - | 362,21 | 128,44 | -65 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 888 345,66 | 604 294,27 | -32 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 2 809 000,82 | 1 593 440,25 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 1 002 597,43 | -472 442,77 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 3 811 598,25 | 1 120 997,48 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 816 251,18 | 337 604,08 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 3 316,54 | 1 308,53 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 4 669,64 | 3 320,45 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 009 505,26 | 408 942,99 | -59 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 219 629,32 | 12 494,58 | -94 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 219 629,32 | 12 494,58 | -94 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 44 094,76 | 36 844,60 | -16 |
| 2.1 | Заработная плата | -//- | 40 621,61 | 33 942,52 | -16 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 3 473,15 | 2 902,09 | -16 |
| 3 | Отчисления ОСМС | -//- | 1 218,65 | 1 018,28 | -16 |
| 4 | Амортизация, в том числе | -//- | 70 253,51 | 35 126,75 | -50 |
| 5 | Ремонт всего | -//- | 33 795,80 | 4 617,40 | -86 |
| 5.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС | -//- | 33 795,80 | 4 617,40 | -86 |
| 6 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 640 513,22 | 318 841,38 | -50 |
| 6.1 | Текущий ремонт и обслуживание основных средств | -//- | 567,36 | 308,33 | -46 |
| 6.2 | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 1 850,62 | 851,10 | -54 |
| 6.3 | Поверка ПУ | -//- | 2 852,97 | 0,00 | -100 |
| 6.4 | Услуги связи | -//- | 1 345,68 | 488,31 | -64 |
| 6.5 | Расходы на оргтехнику | -//- | 519,17 | 385,95 | -26 |
| 6.6 | Коммунальные услуги | -//- | 7 187,42 | 4 265,72 | -41 |
| 6.7 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 667,34 | 16,63 | -98 |
| 6.8 | Командировочные услуги | -//- | 2 750,95 | 0,00 | -100 |
| 6.9 | Страхование | -//- | 166,97 | 1 433,46 | 759 |
| 6.10 | Услуги сторонних организаций | -//- | 1 868,73 | 1 160,29 | -38 |
| 6.11 | Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов | -//- | 620 736,02 | 309 931,58 | -50 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 105 084,11 | 623 652,50 | -44 |
| 7 | Общие и административные расходы: | -//- | 275 290,74 | 126 658,53 | -54 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 3 206,08 | 5 294,01 | 65 |
| 7.2 | Социальный налог | -//- | 274,12 | 445,99 | 63 |
| 7.3 | Отчисления ОСМС | -//- | 96,18 | 126,00 | 31 |
| 7.4 | Амортизация | -//- | 4 601,03 | 2 300,51 | -50 |
| 7.5 | Командировочные услуги | -//- | 479,07 | 116,85 | -76 |
| 7.6 | Услуги банков | -//- | 5 210,02 | 2 605,01 | -50 |
| 7.7 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 70,46 | 0,00 | -100 |
| 7.8 | Страхование | -//- | 27,17 | 16,84 | -38 |
| 7.9 | Налоги | -//- | 240 372,33 | 106 746,26 | -56 |
| 7.10 | Услуги связи | -//- | 2 477,95 | 1 235,47 | -50 |
| 7.11 | Юридические услуги | -//- | 5 372,89 | 1 956,39 | -64 |
| 7.12 | СМИ | -//- | 692,22 | 346,11 | -50 |
| 7.13 | Почтовые услуги | -//- | 208,75 | 102,08 | -51 |
| 7.14 | Подписка на периодическую печать | -//- | 47,59 | 0,00 | -100 |
| 7.15 | Канцтовары | -//- | 1 702,99 | 477,01 | -72 |
| 7.16 | Хозрасходы | -//- | 129,79 | 220,00 | 70 |
| 7.17 | Типографские расходы | -//- | 297,44 | 0,00 | -100 |
| 7.18 | Расходы на оргтехнику | -//- | 541,88 | 270,94 | -50 |
| 7.19 | Прочие | -//- | 684,65 | 0,00 | -100 |
| 7.20 | Расходы на автотранспорт | -//- | 8 798,13 | 4 399,07 | -50 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 238 838,00 | 201 516,28 | -16 |
| 9 | Расходы на выплату основного долга | -//- | 590 955,38 | 295 477,69 | -50 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 114 589,37 | 1 032 595,49 | -51 |
| IV | Прибыль | -//- | 155 620,46 | 688 804,67 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 2 270 209,83 | 1 721 400,16 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 583 588,07 | 368 683,17 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 2,14 | 0,17 |  |
|  |  | тыс.м3 | 12 492,77 | 625,10 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 3 890,09/ 4690,31 | 4 669,05 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 2 849 870 | 1 317 058 | -54 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | - // - | 234 140 | 118 864 | -49 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | - // - | 234 140 | 118 864 | -49 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | - // - | 120 218 | 90 200 | -25 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | - // - | 108 839 | 82 190 | -24 |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | - // - | 9 202 | 5 937 | -35 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 2 177 | 2 073 | -5 |
| 3 | Амортизация, всего: | - // - | 1 627 055 | 693 172 | -57 |
| 4 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | - // - | 868 457 | 414 792 | -52 |
| 4.1. | Охрана труда и техника безопасности | - // - | 3 261 | 689 | -79 |
| 4.2. | Другие затраты, в том числе: | - // - | 8 211 | 2 047 | -75 |
| 4.2.1. | Командировочные расходы | - // - | 3 470 | 741 | -79 |
| 4.2.2. | Коммунальные услуги | - // - | 2 049 | 803 | -61 |
| 4.2.2.1. | электроэнергия | - // - | 1 203 | 533 | -56 |
| 4.2.2.2. | вода | - // - | 475 | 112 | -76 |
| 4.2.2.3. | вывоз ТБО | - // - | 371 | 158 | -57 |
| 4.2.3. | Типографские расходы | - // - | 141 | 183 | 30 |
| 4.2.4. | Повышение квалификации | - // - | 967 | 320 | -67 |
| 4.2.5. | Расходы на оргтехнику | - // - | 1 584 | 0 | -100 |
| 4.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 856 985 | 412 056 | -52 |
| 4.3.1. | Вневедомственная охрана | - // - | 31 952 | 16 594 | -48 |
| 4.3.2. | Инвентаризация парниковых газов | - // - | 3 045 | 204 | -93 |
| 4.3.3. | Услуги по поверке приборов | - // - | 3 469 | 0 | -100 |
| 4.3.4. | Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования | - // - | 523 | 0 | -100 |
| 4.3.5. | Дезинфекция | - // - | 337 | 67 | -80 |
| 4.3.6. | Проведение технической экспертизы | - // - | 1 125 | 365 | -68 |
| 4.3.7. | Техническое обслуживание котельного оборудования | - // - | 152 | 188 | 24 |
| 4.3.8. | Услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем | - // - | 695 123 | 334 709 | -52 |
| 4.3.9. | Аренда транспорта | - // - | 48 702 | 24 884 | -49 |
| 4.3.10. | Доверительное управление государственным имуществом | - // - | 72 557 | 35 045 | -52 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 1 818 842 | 1 161 697 | -36 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | - // - | 541 490 | 238 897 | -56 |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | - // - | 6 347 | 7 165 | 13 |
| 5.2. | социальный налог и социальные отчисления | - // - | 537 | 587 | 9 |
|  | ОСМС | - // - | 127 | 105 | -17 |
| 5.3. | Налоги и платежи в бюджет | - // - | 497 209 | 224 323 | -55 |
| 5.3.1. | Имущественный налог | - // - | 485 683 | 219 144 | -55 |
| 5.3.2. | Плата за пользование земельными участками | - // - | 9 926 | 4 977 | -50 |
| 5.3.3. | Плата за загрязнение окружающей среды | - // - | 1 182 | 202 | -83 |
| 5.3.4 | Плата за использование радиочастотного ресурса | - // - | 418 | 0 | -100 |
| 5.4. | Прочие затраты, всего, в т.ч. | - // - | 37 270 | 6 717 | -82 |
| 5.4.1. | Амортизация | - // - | 317 | 97 | -69 |
| 5.4.2. | Услуги сторонних организаций | - // - | 10 514 | 4 470 | -57 |
| 5.4.2.1. | Услуги связи | - // - | 3 145 | 1 387 | -56 |
| 5.4.2.2. | Подписка на периодическую печать | - // - | 318 | 39 | -88 |
| 5.4.2.3. | Почтовые услуги | - // - | 225 | 114 | -49 |
| 5.4.2.4. | Услуги банков | - // - | 5 091 | 2 298 | -55 |
| 5.4.2.5. | Обслуживание сети и програмного обеспечения (серверное оборудование, 1С) | - // - | 56 | 0 | -100 |
| 5.4.2.6. | Публикация объявлений в СМИ | - // - | 1 679 | 632 | -62 |
| 5.4.3. | Другие расходы, в том числе: | - // - | 26 439 | 2 150 | -92 |
| 5.4.3.1. | Расходы на канцтовары | - // - | 780 | 0 | -100 |
| 5.4.3.2. | Хозяйственные нужды | - // - | 136 | 0 | -100 |
| 5.4.3.3. | Страхование | - // - | 645 | 1 464 | 127 |
| 5.4.3.4. | Юридические услуги | - // - | 24 295 | 373 | -98 |
| 5.4.3.5. | Командировочные расходы | - // - | 583 | 313 | -46 |
| 6 | Расходы по выплате вознаграждений | - // - | 1 277 352 | 922 800 | -28 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 4 668 712 | 2 478 725 | -47 |
| IV | Прибыль | - // - | 505 522 | 1 009 658 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 5 174 234 | 3 488 383 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 963 545 | 1 459 593 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 16 892 | 7 352 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 1 745,96/ 2 381,96 | 2 381,96 / 2 392,59 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала

за полугодие 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 4 804 081,98 | 3 212 527,16 | -33 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в том числе: | -//- | 1 603 573,55 | 1 590 173,29 | -1 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 1 603 573,55 | 1 590 173,29 | -1 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | -//- | 96 571,42 | 122 381,24 | 27 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 86 572,32 | 109 709,76 | 27 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 7 401,93 | 9 380,18 | 27 |
|  | ОСМС | -//- | 2 597,17 | 3 291,29 | 27 |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 414 291,51 | 695 662,44 | -51 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 7 160,00 | 2 879,82 | -60 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 7 160,00 | 2 879,82 | -60 |
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 1 682 485,50 | 801 430,36 | -52 |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 172,28 | 0,00 | -100 |
| 5.2 | оплата услуг связи | -//- | 15 430,36 | 1 211,91 | -92 |
| 5.3 | Другие затраты, в том числе: | -//- | 21 273,78 | 3 027,48 | -86 |
| 5.3.1 | командировочные расходы | -//- | 5 965,28 | 1 116,46 | -81 |
| 5.3.2 | расходы за оплату проезда | -//- | 189,43 | 0,00 | -100 |
| 5.3.3 | услуги по поверке приборов | -//- | 5 252,25 | 0,00 | -100 |
| 5.3.4 | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 1 566,64 | 382,82 | -76 |
| 5.3.5 | страхование | -//- | 484,80 | 1 446,39 | 198 |
| 5.3.6 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 4 782,08 | 81,81 | -98 |
| 5.3.7 | типографские расходы | -//- | 270,40 | 0,00 | -100 |
| 5.3.8 | канцелярские товары | -//- | 1 840,32 | 0,00 | -100 |
| 5.3.9 | хозяйственные расходы | -//- | 922,58 | 0,00 | -100 |
| 5.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 1 643 609,08 | 797 190,97 | -51 |
| 5.4.1 | Проведение производственного экологического контроля | -//- | 886,61 | 97,20 | -89 |
| 5.4.2. | Получение разрешения на проведение земляных работ, связанных с прокладкой и ремонтом подземных газопроводов | -//- | 686,67 | 0,00 | -100 |
| 5.4.3. | Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения земляных работ по ремонту подземных газопроводов | -//- | 3 851,85 | 0,00 | -100 |
| 5.4.4. | Обследование энергетического оборудования | -//- | 1 340,35 | 0,00 | -100 |
| 5.4.5. | Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов" | -//- | 2 088,68 | 294,00 | -86 |
| 5.4.6. | Услуги охраны | -//- | 17 600,44 | 6 843,75 | -61 |
| 5.4.7. | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов | -//- | 1 576 898,57 | 772 998,21 | -51 |
| 5.4.8. | Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем | -//- | 37 627,38 | 16 957,80 | -55 |
| 5.4.9. | Техническая экспертиза состояния газопроводов | -//- | 700,99 | 0,00 | -100 |
| 5.4.10. | Услуги технической экспертизы по исполнению ИП | -//- | 1 700,40 | 0,00 | -100 |
| 5.4.11. | Тех обслуживание котельной | -//- | 227,14 | 0,00 | -100 |
| II | Расходы периода, всего, в том числе: | -//- | 575 385,94 | 269 705,48 | -53 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | -//- | 575 385,94 | 269 705,48 | -53 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 146,15 | 8 907,24 | 73 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 440,00 | 761,57 | 73 |
|  | ОСМС | -//- | 100,95 | 267,22 | 165 |
| 6.3 | Налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 544 602,12 | 251 031,85 | -54 |
| 6.3.1 | налог на имущество | -//- | 543 423,57 | 250 461,52 | -54 |
| 6.3.2 | земельный налог | -//- | 990,74 | 398,03 | -60 |
| 6.3.3 | прочие платежи в бюджет | -//- | 187,82 | 172,30 | -8 |
| 6.4 | Амортизация | -//- | 5 351,76 | 2 402,84 | -55 |
| 6.5 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 19 744,95 | 6 334,77 | -68 |
| 6.5.1 | коммунальные услуги | -//- | 7 608,77 | 2 932,63 | -61 |
| 6.5.1.1 | расходы на электроэнергию | -//- | 5 896,55 | 2 208,65 | -63 |
| 6.5.1.2 | расходы по водоснабжению | -//- | 1 612,06 | 594,61 | -63 |
| 6.5.1.3 | расходы по вывозу мусора и дезинфекция | -//- | 100,16 | 129,36 | 29 |
| 6.5.2 | услуги сторонних организаций | -//- | 7 523,34 | 1 690,37 | -78 |
| 6.5.2.1 | расходы на услуги связи | -//- | 470,56 | 27,31 | -94 |
| 6.5.2.2 | расходы на периодическую печать | -//- | 90,16 | 4,76 | -95 |
| 6.5.2.3 | расходы на почтовые услуги | -//- | 472,45 | 431,00 | -9 |
| 6.5.2.4 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 165,83 | 0,00 | -100 |
| 6.5.2.5 | текущий ремонт и обслуживание ОС | -//- | 219,00 | 336,60 | 54 |
| 6.5.2.6 | расходы на дезинфекцию | -//- | 47,11 | 198,86 | 322 |
| 6.5.2.7 | расходы на публикацию объявлений в СМИ | -//- | 1 289,48 | 114,19 | -91 |
| 6.5.2.8 | расходы на повышение квалификации | -//- | 265,53 | 73,87 | -72 |
| 6.5.2.9 | услуги по регистрации имущества и сделок с ним | -//- | 695,67 | 0,00 | -100 |
| 6.5.2.10 | услуги по оценке имущества | -//- | 176,47 | 0,00 | -100 |
| 6.5.2.10 | услуги охраны | -//- | 1 169,65 | 427,50 | -63 |
| 6.5.2.11 | обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 2 461,43 | 76,27 | -97 |
| 6.5.3 | командировочные расходы | -//- | 300,95 | 286,95 | -5 |
| 6.5.4 | услуги банка | -//- | 2 375,96 | 503,27 | -79 |
| 6.5.5 | Другие расходы, в том числе: | -//- | 1 935,93 | 921,55 | -52 |
| 6.5.5.1 | расходы на канцтовары | -//- | 37,09 | 0,00 | -100 |
| 6.5.5.2 | хозяйственные нужды | -//- | 37,78 | 0,00 | -100 |
| 6.5.5.3 | страхование | -//- | 28,82 | 5,19 | -82 |
| 6.5.5.4 | юридические услуги | -//- | 1 832,24 | 916,36 | -50 |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений | -//- | 351 976,73 | 197 758,64 | -44 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 5 731 444,65 | 3 679 991,28 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 991 594,74 | -79 543,10 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 6 723 039,39 | 3 600 448,18 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 551 492,41 | 786 218,47 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 4,5 | 8,7 |  |
|  |  | тыс. м3 | 69 817,16 | 67 985,18 |  |
| VIII. | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 4 333,27/ 4 619,51 | 4 579,45 |  |

Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за полугодие 2023 г

| Наименование показателей | Факт 2022 г, млн. тг | Факт полугодия 2023 г, млн.тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 46 215 | 27 752 |
| Расходы по транспортировке газа | 41 695 | 20 121 |
| Производственные расходы | 33 916 | 16 946 |
| Административные расходы | 949 | 252 |
| Финансовые расходы | 6 829 | 2 923 |
| Финансовый результат после налогообложения | 4 520 | 7 632 |

Отклонение по финансово-экономическим показателям за полугодие 2023 года по сравнению с планом 2022 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам года.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за полугодие 2023 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам за полугодие 2023 года составил 6 783  млн. м3, что на 43 % меньше запланированных в утвержденных тарифных сметах.

| Наименование показателей | План по ТС, | Факт полугодия 2023 г, |
| --- | --- | --- |
|  | млн.м3 | млн.м3 |
| г. Алматы, Алматинская обл | 1 649 | 1 086 |
| Актюбинская обл | 1 505 | 1 023 |
| г.Астана | 90 | 213 |
| Атырауская обл | 1 178 | 570 |
| Восточно-Казахстанская обл | 32 | 18 |
| Жамбылская обл | 613 | 433 |
| Западно-Казахстанская обл | 859 | 474 |
| Карагандинская обл | 87 | 15 |
| Костанайская обл | 584 | 369 |
| Кызылординская обл | 816 | 338 |
| Мангистауская обл | 2 964 | 1 460 |
| Туркестанская обл, г.Шымкент | 1 551,49 | 785,74 |
| Всего | 11 928 | 6 783 |

Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за полугодие 2023 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг в части применения предельного тарифа для всех групп потребителей (юридические и физические лица);

- исполняет инвестиционные обязательства по реконструкции, модернизации существующих активов, газификации населенных пунктов Республики Казахстан;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года внедряется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ,  Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, в кинотеатрах городов Шымкент и Актобе перед началом сеансов, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся ежемесячные прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах.

- сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий с 8 до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации с 14 до 9, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения рядовых граждан и компаний, разработан и запущен личный кабинет потребителя на сайте КТГА для обслуживания потребителей, ведется работа по интеграции с порталом Egov при выдаче технических условий, создание Market-Place для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2023 году планирует:

- в связи с завершением срока действия утвержденного тарифа по Астанинскому и Карагандинскому производственным филиалам подана на рассмотрение заявка на утверждение тарифа и инвестиционной программы на 2024-2028 гг для Астанинского производственного филиала и планируется подача заявки на утверждение тарифа и инвестиционной программы на 2024-2028 гг по Карагандинскому производственному филиалу;

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

- продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.