Ежегодный отчет АО «КазТрансГаз Аймак»

о деятельности по предоставлению регулируемой услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам и магистральному трубопроводу

за 1-ое полугодие 2020 года с обоснованиями

Общие сведения

АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам и магистральному трубопроводу.

Согласно требованиям Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан ежегодно отчитываться о деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Протяженность эксплуатируемых газопроводов по состоянию на 01.07.2020 г составляет 51 291 км, из них магистральные газопроводы – 975 км, газораспределительные сети – 50 315 км.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных уполномоченным органом

В соответствии с требованиями Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов, утвержденным уполномоченным органом, со сроком на пять и более лет с учетом реализации инвестиционных программ.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в 10 регионах страны, утвержденные уполномоченным органом.

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

| № | Наименование | План на 2020 год, тыс. тенге | Факт за 1-ое полугодие 2020 г. | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. тенге | % |  |
| 1 | Инвестиционная программа Алматинского ПФ по услуге транспортировка товарного газа по ГРС для потребителей РК на 2017-2021 гг | 1 610 557 | 4 476 | 0,3% | Завершены работы по разработке ПСД по реконструкции ЭХЗ и ШГРП. СМР запланированы на начало 3-го квартала 2020 г. |
| 2 | Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского ПФ | 507 438 | 0 | 0,0% | Исполнение ожидается по итогам 2020 года. |
| 3 | Восстановление распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Атырауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 2016-2020 гг. | 82 056 | 0 | 0,0% | -//- |
| 4 | По транспортировке товарного газа по ГРС для потребителей Восточно-Казахстанской области на 2017-2021 гг. | 1 125 | 0 | 0,0% | -//- |
| 5 | Инвестиционная программа Жамбылского ПФ на 2016-2020гг. | 1 675 167 | 0 | 0,0% | -//- |
| 6 | Инвестиционная программа Западно-Казахстанского ПФ на 2016-2020 | 899 400 | 0 | 0,0% | -//- |
| 7 | Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского ПФ на 2016-2020 гг | 35 714 | 0 | 0,0% | -//- |
| 8 | Инвестиционная программа Кызылординского ПФ на 2020-2025гг. | 54 660 | 0 | 0,0% | -//- |
| 9 | Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2015-2020 гг. | 59 907 | 0 | 0,0% | -//- |
| 10 | Инвестиционная программа Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам на 2017-2021 гг. | 19 563 | 0 | 0,0% | -//- |
|  | Итого | 4 945 587 | 4 476 | 0,1% |  |

Планируемая общая сумма инвестиционных программ Общества по газификации регионов и модернизации газораспределительных систем Казахстана на 2020 год 4 945 587 тыс. тенге, исполнение составило 4 476 тыс. тенге, т.е. 0,1%.

Инвестиционные программы реализуются за счет собственных и заемных средств в тарифе.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 1 полугодие 2020 г

| Наименование показателей | План 2020 г млн. тг | Факт за 1-ое полугодие 2020 г млн. тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 44 380 | 22 641 |
| Расходы по транспортировке газа | 38 734 | 17 284 |
| Производственные расходы | 30 143 | 13 370 |
| Административные расходы | 1 108 | 248 |
| Финансовые расходы | 7 483 | 3 666 |
| Финансовый результат после налогообложения | 5 646 | 5 357 |

Отклонение по финансово-экономическим показателям за 1 полугодие 2020 года по сравнению с планом 2020 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам года.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2020 г

Общий фактический объем транспортировки газа за 6 мес. 2020 года составил 6 730 млн. м3, что на 44% меньше запланированного в тарифных сметах на 2020 год.

| Наименование региона | План по ТС, млн.м3 | Факт 6 мес. 2020 г, млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| Восточно-Казахстанская область | 6 | 11 |
| Кызылординская область | 446 | 235 |
| Костанайская область | 557 | 303 |
| Жамбылская область | 602 | 340 |
| Атырауская область | 662 | 470 |
| Западно-Казахстанская область | 765 | 401 |
| Туркестанская область, г. Шымкент | 867 | 559 |
| г. Алматы, Алматинская область | 1 504 | 790 |
| Актюбинская область | 1 324 | 718 |
| Мангистауская область (РС) | 2 798 | 1 535 |
| Мангистауская область (МГ) | 2 612 | 1 369 |
| Итого | 12 143 | 6 730 |

Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за 1 полугодие 2020 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

-    предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с    настоящим Законом;

- предоставлять потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге;

- исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

- информировать потребителей о тарифе, его изменении в сроки, установленные настоящим Законом;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года внедряется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 11 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ,  Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа.

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 1-ое полугодие 2020 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Актюбинского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 775 896 | 905 729 | -67 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 120 962 | 56 583 | -53 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 86 381 | 40 898 | -53 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 869 665 | 364 967 | -58 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 675 500 | 448 917 | -73 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 26 783 | 7 108 | -73 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 82 986 | 28 154 | -66 |
| 5.1. | Текущий ремонт и обслуживание автотранспорта | тыс. тенге | 10 234 | 4 528 | -56 |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 18 488 | 7 623 | -59 |
| 5.3. | Другие затраты |  | 41 921 | 12 255 | -71 |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 12 343 | 3 748 | -70 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 787 742 | 870 933 | -51 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 592 904 | 297 716 | -50 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 86 734 | 17 853 | -79 |
| 6.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 12 490 | 1 745 | -86 |
| 6.3. | Амортизация | тыс. тенге | 30 825 | 18 712 | -39 |
| 6.4. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 3 711 | 1 246 | -66 |
| 6.5. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 19 652 | 5 440 | -72 |
| 6.6. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 4 735 | 1 608 | -66 |
| 6.7. | Услуги банков | тыс. тенге | 2 607 | 85 | -97 |
| 6.8. | Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс. тенге | 425 876 | 247 581 | -42 |
| 6.9. | Другие расходы | тыс. тенге | 6 274 | 3 447 | -45 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 194 838 | 573 216 | -52 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 4 563 638 | 1 776 662 | -61 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 2 198 609 | 1 645 118 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 6 762 247 | 3 421 779 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 324 011 | 717 559 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 5 107,39 | 4 890,80 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Алматинского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 5 381 754 | 2 634 372 | -51 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 187 489 | 627 116 | -47 |
| 1.1. | газ на потери | тыс. тенге | 1 187 489 | 627 116 | -47 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 15 988 | 7 815 | -51 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 874 563 | 944 054 | -50 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 220 878 | 0 | -100 |
| 5 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 516 816 | 276 942 | -46 |
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 1 566 020 | 778 445 | -50 |
| 6.1. | услуги охраны | тыс. тенге | 20 242 | 9 857 | -51 |
| 6.2. | обязательное страхование | тыс. тенге | 365 | 229 | -37 |
| 6.3. | услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 1 492 236 | 757 771 | -49 |
| 6.4. | поверка приборов учета | тыс. тенге | 23 459 | 8 172 | -65 |
| 6.5. | услуги связи | тыс. тенге | 2 006 | 1 004 | -50 |
| 6.6. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 17 977 | 579 | -97 |
| 6.7. | канцелярские расходы | тыс. тенге | 248 | 0 | -100 |
| 6.8. | типографские расходы | тыс. тенге | 97 | 0 | -100 |
| 6.9. | другие расходы | тыс. тенге | 9 390 | 832 | -91 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 41 041 | 18 781 | -54 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 41 041 | 18 781 | -54 |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 129 | 4 096 | -20 |
| 7.2 | социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 439 | 350 | -20 |
| 7.3 | Амортизация | тыс. тенге | 28 | 3 165 |  |
| 7.4 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 35 446 | 11 170 | -68 |
| 7.4.1 | услуги связи | тыс. тенге | 324 | 48 | -85 |
| 7.4.2 | транспортные расходы | тыс. тенге | 13 563 | 5 340 | -61 |
| 7.4.3 | услуги банка | тыс.тенге | 1 299 | 191 | -85 |
| 7.4.4 | командировочные расходы | тыс. тенге | 1 727 | 77 | -96 |
| 7.4.5 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 11 376 | 3 089 | -73 |
| 7.4.6 | повышение квалификации | тыс. тенге | 175 | 0 | -100 |
| 7.4.7 | обязательное страхование | тыс.тенге | 127 | 65 | -49 |
| 7.4.8 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 104 | 0 | -100 |
| 7.4.9 | типографские расходы | тыс.тенге | 43 | 0 | -100 |
| 7.4.11 | почтовые услуги | тыс.тенге | 401 | 34 | -92 |
| 7.4.12 | информационные услуги | тыс.тенге | 1 923 | 444 | -77 |
| 7.4.13 | другие расходы | тыс.тенге | 4 384 | 1 883 | -57 |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 5 422 796 | 2 653 153 | -51 |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0 | 751 034 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 5 422 796 | 3 404 187 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 503 948 | 789 871 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 3 605,71 | 4 309,80 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Атырауского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 999 905 | 575 737 | -42 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 104 716 | 34 719 | -67 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 82 464 | 32 402 | -61 |
| 1.2. | энергия | тыс. тенге | 3 958 | 2 317 | -41 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 48 403 | 39 847 | -18 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 112 504 | 194 951 | 73 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 11 178 | - | -100 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 11 178 | - | -100 |
| 5. | Прочие затраты всего | тыс. тенге | 355 956 | 122 407 | -66 |
| 5.1. | техническое обследование, диагностика, обслуживание | тыс. тенге | 1 897 |  | -100 |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 13 841 | 5 312 | -62 |
| 5.3. | дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 754 | 406 | -46 |
| 5.4. | оплата услуг связи | тыс. тенге | 3 749 | 4 508 | 20 |
| 5.5. | другие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 335 716 | 112 181 | -67 |
| 5.6. | налоги | тыс. тенге | 242 241 | 95 752 | -60 |
| 6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 367 148 | 183 812 | -50 |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 58 782 | 26 083 | -56 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 58 782 | 26 083 | -56 |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2 359 |  | -100 |
| 7.2. | социальный налог | тыс. тенге | 234 |  | -100 |
| 7.3. | амортизация | тыс. тенге | 2 453 | 45 | -98 |
| 7.4. | коммунальные услуги: | тыс. тенге | 4 374 | 1 829 | -58 |
| 7.5. | дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 383 | 84 | -78 |
| 7.6. | командировочные расходы | тыс. тенге | 3 635 |  | -100 |
| 7.7. | услуги банков | тыс. тенге | 14 078 | 13 854 | -2 |
| 7.8. | другие расходы | тыс. тенге | 31 265 | 10 271 | -67 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 058 687 | 601 819 | -43 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 1 058 687 | 831 420 |  |
|  | Необоснованный доход с учетом ставки рефинансирования | тыс. тенге | 11 868 |  |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 046 819 | 831 420 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 662 269 | 469 952 |  |
| VII | Тариф | тенге/ тыс.м3 | 1 580,66 | 1769,42 / 1769,16 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Восточно-Казахстанского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 5 999,17 | 20 094,82 | 234,96 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 331,09 | 0,00 | -100 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 331,09 | 0,00 | -100 |
| 2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 4 421,65 | 3 464,93 | -21,64 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 125,00 | 9 162,11 | 714,41 |
| 4 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 121,43 | 7 467,78 | 6 049,86 |
| 4.1 | страхование работников | тыс. тенге | 121,43 |  | -100 |
| 4.2 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге |  | 7 467,78 |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 2 921,04 | 6 297,80 | 115,60 |
| 5 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 2 921,04 | 6 297,80 | 115,60 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 1 895,71 | 3 373,63 | 77,96 |
| 5.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 183,59 | 672,17 | 266,13 |
| 5.3 | Командировочные | тыс. тенге | 140,96 |  | -100 |
| 5.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 65,05 |  | -100 |
| 5.5 | Страхование | тыс. тенге | 63,96 |  | -100 |
| 5.6 | Налоги | тыс. тенге | 503,74 | 2 252,00 | 347,06 |
| 5.7 | Канцтовары | тыс. тенге | 68,03 |  | -100 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 8 920,21 | 26 392,62 | 195,87 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 0,00 | -9 231,03 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 8 920,21 | 17 161,59 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 5 754,96 | 11 095,26 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 1 550,00 | 1 546,75 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Западно-Казахстанского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 983 677 | 963 824 | -51 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 467 567 | 239 375 | -49 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 467 567 | 239 375 | -49 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 72 361 | 51 813 | -28 |
| 3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 1 200 | 859 | -28 |
| 4. | Амортизация | тыс. тенге | 512 507 | 256 254 | -50 |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 930 043 | 415 523 | -55 |
| 5.1. | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 4 361 | 4 438 | 2 |
| 5.2. | оплата услуг связи | тыс. тенге | 4 055 | 1 925 | -53 |
| 5.3. | другие затраты | тыс. тенге | 236 333 | 114 944 | -51 |
| 5.4. | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 685 294 | 294 216 | -57 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 18 194 | 8 203 | -55 |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 18 194 | 8 203 | -55 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 058 | 2 280 | -55 |
| 6.2. | социальный налог | тыс. тенге | 432 | 195 | -55 |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 91 | 41 | -55 |
| 6.4. | амортизация | тыс. тенге | 7 042 | 3 521 | -50 |
| 6.5. | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 4 202 | 1 778 | -58 |
| 6.6. | командировочные расходы | тыс. тенге | 406 |  | -100 |
| 6.7. | услуги банков | тыс. тенге | 646 | 239 | -63 |
| 6.8. | другие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 316 | 149 | -53 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 2 001 871 | 972 027 | -51 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | - | 77 699 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 2 001 871 | 1 049 726 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 765 427 | 401 368 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 2 615,37 | 2 615,37 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Жамбылского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 027 437 | 1 008 653 | -50 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 432 228 | 235 586 | -45 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | тыс. тенге | 432 228 | 235 586 | -45 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 110 532 | 56 197 | -49 |
| 3 | Амортизация |  | 976 806 | 467 158 | -52 |
| 4 | Ремонт всего | тыс. тенге | 5 105 |  | -100 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 502 765 | 249 713 | -50 |
| 5.1 | Текущий ремонт и обслуживание автотранспорта | тыс. тенге |  |  |  |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 2 808 | 2 670 | -5 |
| 5.3 | Оплата услуг связи | тыс. тенге | 7 385 | 3 025 | -59 |
| 5.4 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 2 628 | 1 500 | -43 |
| 5.6 | Коммунальные услуги, в том числе: | тыс. тенге | 5 476 | 2 472 | -55 |
| 5.7 | Услуги по поверке приборов | тыс. тенге | 8 872 |  | -100 |
| 5.8 | Подготовка кадров и повышение квалификации | тыс. тенге | 1 069 | 85 | -92 |
| 5.9 | Страхование, в том числе: | тыс. тенге | 576 | 265 | -54 |
| 5.10 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | тыс. тенге | 3 180 | 1 590 | -50 |
| 5.11 | Типографские расходы | тыс. тенге | 303 | 303 | 0 |
| 5.12 | Канцтовары | тыс. тенге | 1 240 | 65 | -95 |
| 5.13 | Хозрасходы | тыс. тенге | 1 128 | 923 | -18 |
| 5.14 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 468 100 | 236 815 | -49 |
| II | Расходы периода всего | тыс. тенге | 1 246 464 | 725 620 | -42 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 517 091 | 253 265 | -51 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 4 164 | 2 397 | -42 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 412 | 237 | -42 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 498 949 | 245 650 | -51 |
| 6.4 | Амортизация | тыс. тенге | 6 022 | 2 965 | -51 |
| 6.5 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 117 | 51 | -56 |
| 6.6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2 794 | 1 024 | -63 |
| 6.7 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 309 |  | -100 |
| 6.8 | Услуги банков | тыс. тенге | 1 463 | 246 | -83 |
| 6.9 | Расходы на канцтовары | тыс. тенге | 26 |  | -100 |
| 6.10 | Хозяйственные нужды | тыс. тенге | 24 | 19 | -22 |
| 6.11 | Юридические услуги | тыс. тенге | 2 811 | 676 | -76 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 729 373 | 472 355 | -35 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 3 273 901 | 1 734 273 | -47 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 607 705 | 455 153 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 3 881 606 | 2 189 425 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 602 418 | 339 795 |  |
| VII | Тариф | тенге / тыс.м3 | 6 443,38 | 6 443,38 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Костанайского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 1 706 269 | 877 942 | -49 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 182 915 | 132 609 | -28 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 163 215 | 122 716 | -25 |
| 1.2 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 7 303 | 3 695 | -49 |
| 1.3 | Энергия | тыс. тенге | 4 367 | 2 184 | -50 |
| 1.4 | ГСМ | тыс. тенге | 8 030 | 4 015 | -50 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 360 943 | 169 587 | -53 |
| 3 | Отчисления ОСМС | тыс. тенге |  | 473 |  |
| 4 | Амортизация | тыс. тенге | 1 122 830 | 561 415 | -50 |
| 5 | Ремонт | тыс. тенге | 10 434 | 0 | -100 |
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 29 146 | 13 858 | -52 |
| 6.1 | Текущий ремонт и обслуживание основных средств | тыс. тенге | 154 | 27 | -82 |
| 6.2 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 8 398 | 4 438 | -47 |
| 6.3 | Поверка ПУ | тыс. тенге | 2 877 | 494 | -83 |
| 6.4 | Услуги связи | тыс. тенге | 1 368 | 682 | -50 |
| 6.5 | Проездные | тыс. тенге | 836 | 418 | -50 |
| 6.6 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 501 | 250 | -50 |
| 6.7 | Расходы на автотранспорт | тыс. тенге | 3 000 | 1 500 | -50 |
| 6.8 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 5 958 | 3 367 | -43 |
| 6.9 | Подготовка и повышение квалификации | тыс. тенге | 1 076 |  | -100 |
| 6.10 | Командировочные услуги | тыс. тенге | 558 | 266 | -52 |
| 6.11 | Страхование | тыс. тенге | 2 510 | 1 381 | -45 |
| 6.12 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 1 911 | 1 035 | -46 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 567 348 | 324 834 | -43 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 301 418 | 153 762 | -49 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 69 035 | 30 328 | -56 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 6 804 | 3 044 | -55 |
| 7.3 | Отчисления ОСМС | тыс. тенге |  | 43 |  |
| 7.4 | Амортизация | тыс. тенге | 7 890 | 3 945 | -50 |
| 7.5 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 1 266 | 71 | -94 |
| 7.6 | Командировочные услуги | тыс. тенге | 1 350 | 234 | -83 |
| 7.7 | Услуги банков | тыс. тенге | 6 193 | 2 238 | -64 |
| 7.8 | Подготовка и повышение квалификации | тыс. тенге | 412 |  | -100 |
| 7.9 | Страхование | тыс. тенге | 153 | 54 | -65 |
| 7.10 | Налоги | тыс. тенге | 191 887 | 109 918 | -43 |
| 7.11 | Услуги связи | тыс. тенге | 2 360 | 1 178 | -50 |
| 7.12 | Юридические услуги | тыс. тенге | 8 304 | 1 202 | -86 |
| 7.13 | СМИ | тыс. тенге | 659 | 85 | -87 |
| 7.14 | Почтовые услуги | тыс. тенге | 198 | 99 | -50 |
| 7.15 | Подписка на периодическую печать | тыс. тенге | 45 |  | -100 |
| 7.16 | Канцтовары | тыс. тенге | 1 686 | 177 | -89 |
| 7.17 | Хозрасходы | тыс. тенге | 926 | 463 | -50 |
| 7.18 | Типографские расходы | тыс. тенге | 284 | 28 | -90 |
| 7.19 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 516 | 258 | -50 |
| 7.20 | Прочие | тыс. тенге | 652 |  | -100 |
| 7.21 | Расходы на автотранспорт | тыс. тенге | 797 | 398 | -50 |
| 8 | Расходы по вознаграждению | тыс. тенге | 265 930 | 171 072 | -36 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 2 273 617 | 1 202 776 | -47 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 526 924 | 287 116 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 2 800 541 | 1 489 892 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 556 553 | 302 669 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге / тыс.м3 | 5 031,94 | 4 922,51 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Кызылординского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 454 822,84 | 723 363,45 | -50,28 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 32 939,44 | 18 617,41 | -43,48 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и нормативные потери | тыс. тенге | 24 104,60 | 13 315,57 | -44,76 |
| 1.2 | Энергия | тыс. тенге | 8 834,84 | 5 301,84 | -39,99 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 22 288,95 | 11 144,45 | -50,00 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 097 288 | 548 606 | -50,00 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге |  |  |  |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 6 795,48 | 1 514 | -77,72 |
| 6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 295 511,38 | 143 481,89 | -51,45 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 925 072,11 | 1 127 376,51 | -41,44 |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 492 801,15 | 251 668,61 | -48,93 |
| 7.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 3 018,48 | 1 509,00 | -50,01 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 180,66 | 90,31 | -50,01 |
| 7.3 | ОСМС | тыс. тенге | 60,37 | 30,18 | -50,01 |
| 7.4 | Амортизация | тыс. тенге | 890,00 | 528,28 | -40,64 |
| 7.5 | Налоги | тыс. тенге | 481 151,17 | 245 823,29 | -48,91 |
| 7.6 | Расходы на услуги связи | тыс. тенге | 2 122,12 | 1 261,06 | -40,58 |
| 7.7 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 221,96 | 166,62 | -24,93 |
| 7.8 | Услуги банка | тыс. тенге | 2 348,89 | 1 202,58 | -48,80 |
| 7.9 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2 040,87 | 661,13 | -67,61 |
| 7.10 | Прочие расходы | тыс. тенге | 766,63 | 396,16 | -48,32 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 432 270,96 | 875 707,90 | -38,86 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 3 379 894,95 | 1 850 739,96 | -45,24 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 988 097,88 | -455 333,65 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 4 367 992,83 | 1 395 406,31 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 445 551,81 | 234 863,51 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 9 803,56 | 5 941,35 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по

распределительным системам Мангистауского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 489 317 | 1 282 815 | -48 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 223 316 | 77 571 | -65 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | тыс. тенге | 193 930 | 65 739 | -66 |
| 1.2 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 8 399 | 3 183 | -62 |
| 1.3 | Энергия | тыс. тенге | 4 467 | 2 008 | -55 |
| 1.4 | ГСМ | тыс. тенге | 16 520 | 6 641 | -60 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 544 428 | 241 532 | -56 |
| 3 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 454 |  | -100 |
| 4 | Амортизация | тыс. тенге | 1 648 332 | 920 869 | -44 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 72 787 | 42 843 | -41 |
| 5.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 24 478 | 11 939 | -51 |
| 5.2. | Другие затраты | тыс. тенге | 11 623 | 4 878 | -58 |
| 5.2.1 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 5 537 | 2 306 | -58 |
| 5.2.2 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 1 366 | 780 | -43 |
| 5.2.3 | Типографские расходы | тыс. тенге | 1 110 | 124 | -89 |
| 5.2.4 | Повышение квалификации | тыс. тенге | 2 154 | 537 | -75 |
| 5.2.5 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 651 | 1 131 | 74 |
| 5.2.6 | Гражданская оборона | тыс. тенге | 805 | 0 | -100 |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 36 686 | 26 026 | -29 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 2 143 201 | 1 318 729 | -38 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 675 420 | 291 661 | -57 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 60 832 | 2 875 | -95 |
| 6.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 6 022 | 522 | -91 |
| 6.3. | Амортизация | тыс. тенге | 4 524 | 1 244 | -73 |
| 6.4. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 1 858 |  | -100 |
| 6.5. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 16 532 | 4 005 | -76 |
| 6.6. | Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс. тенге | 564 855 | 282 240 | -50 |
| 6.7. | Другие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 2 151 | 141 | -93 |
| 6.8. | Страхование | тыс. тенге | 4 704 | 275 | -94 |
| 6.9. | Юридические услуги | тыс. тенге | 2 126 | 359 | -83 |
| 6.10 | Подготовка и повышение квалификации | тыс. тенге | 3 159 |  | -100 |
| 6.11. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 8 657 |  | -100 |
| 7 | Расходы по выплате вознаграждений | тыс. тенге | 1 467 781 | 1 027 068 | -30 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 4 632 518 | 2 601 544 | -44 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 2 273 821 | 1 072 187 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 6 906 339 | 3 673 731 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 797 697 | 1 535 462 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 2 468,58 | 2 392,59 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа

по магистральным трубопроводам Мангистауского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 039 198 | 442 543 | -57 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 318 393 | 72 274 | -77 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | тыс. тенге | 297 675 | 72 274 | -76 |
| 1.2. | Энергия | тыс. тенге | 20 718 |  | -100 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 46 788 | 17 727 | -62 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 312 093 | 144 011 | -54 |
| 4 | Прочие затраты | тыс. тенге | 10 700 | 2 842 | -73 |
| 4.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 2 003 | 939 | -53 |
| 4.2. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 1 731 | 38 | -98 |
| 4.3. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 2 784 | 768 | -72 |
| 4.4. | Типографские расходы | тыс. тенге | 220 | 0 | -100 |
| 4.5. | Канцтовары | тыс. тенге | 263 | 57 | -78 |
| 4.6. | Хозрасходы | тыс. тенге | 177 | 0 | -100 |
| 4.7. | Подготовка кадров и повышение квалификации | тыс. тенге | 622 | 0 | -100 |
| 4.8. | Гражданская оборона | тыс. тенге | 41 | 0 | -100 |
| 4.9. | Услуги связи | тыс. тенге | 1 365 | 518 | -62 |
| 4.10. | Расходы на содержание оргтехники | тыс. тенге | 858 | 426 | -50 |
| 4.11. | Страхование | тыс. тенге | 636 | 96 | -85 |
| 5 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 286 220 | 171 707 | -40 |
| 6 | Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс. тенге | 65 004 | 33 982 | -48 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 49 521 | 26 911 | -46 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 2 943 | 1 315 | -55 |
| 7.1. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2 304 | 963 | -58 |
| 7.2 | Другие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 639 | 352 | -45 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 46 578 | 25 596 | -45 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 1 088 719 | 469 454 | -57 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 436 726 | 340 653 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 525 445 | 810 107 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 612 120 | 1 368 887 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 583,99 | 591,80 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по

распределительным системам Шымкентского ПФ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2020 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 822 988,05 | 2 881 173,91 | -25 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 828 365,32 | 802 059,30 | -3 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 828 365,32 | 802 059,30 | -3 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 82 157,78 | 72 027,32 | -12 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 779 058,00 | 1 428 200,24 | -20 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 6 954,00 |  | -100 |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 1 126 452,95 | 578 887,05 | -49 |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 2 008,95 |  | -100 |
| 5.2 | оплата услуг связи | тыс. тенге | 14 265,54 | 7 419,34 | -48 |
| 5.3 | Другие затраты | тыс. тенге | 20 468,30 | 3 176,02 | -84 |
| 5.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 1 089 710,16 | 568 291,69 | -48 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 627 566,08 | 284 112,80 | -55 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 627 566,08 | 284 112,80 | -55 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 4 357,06 | 5 851,87 | 34 |
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 372,52 | 500,33 | 34 |
| 6.3 | отчисления ОСМС | тыс. тенге | 65,36 | 117,04 | 79 |
| 6.4 | амортизация | тыс. тенге | 44 019,00 | 3 460,04 | -92 |
| 6.5 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 7 544,27 | 3 007,85 | -60 |
| 6.6 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 4 690,80 | 1 502,21 | -68 |
| 6.7 | командировочные расходы | тыс. тенге | 469,35 | 113,22 | -76 |
| 6.8 | услуги банка | тыс. тенге | 3 717,23 | 788,52 | -79 |
| 6.9 | налоги и прочие платежи в бюджет | тыс. тенге | 560 510,90 | 268 154,97 | -52 |
| 6.10 | другие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 1 819,59 | 616,75 | -66 |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений | тыс. тенге | 900 426,69 | 471 647,26 | -48 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 5 350 980,82 | 3 636 933,96 | -32 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 406 294,35 |  |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 5 644 947,85 | 3 636 933,96 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 867 488,17 | 558 906,63 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 6 507,23 | 6 507,23 |  |

Обоснование:

Отклонения статей тарифной сметы от плановых показателей в обусловлено тем, что исполнение затрат по статьям тарифных смет отражено за 1 полугодие 2020 года, то есть не за полный отчетный период.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности и эффективности регулируемых услуг по итогам 1-го полугодия 2020 года

| Актюбинский производственный филиал |
| --- |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,28% |  | 1,25% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,40% |  | 1,02% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Алматинский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | снижение объемов оказанных услуг в связи с теплыми погодными условиями в отопительный период |
| Снижение износа (физического) основных фондов (актов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% |  | 3% |  |  |
| Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% |  | 4% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Атырауский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 8,49% |  | 1,34% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,33% |  | 1,09% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Восточно-Казахстанский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,37% |  | 0,02% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,0% |  | 0,0% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Жамбылский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 15,2% |  | 14,5% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% |  | 3,7% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Западно-Казахстанский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 17,4% |  | 18,07% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 5,8% |  | 5,7% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Кызылординский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1,6% |  | 1,7% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,7% |  | 0,8% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Костанайский производственный филиал |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 6% |  | 0% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1,5% |  | 0% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Мангистауский производственый филиал (распределительные сети) |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% |  | 3% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,50% |  | 0,50% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| Мангистауский производственый филиал (магистральный газопровод) |
| Показатели качества, надежности и эффективности | Факт года/полугодия предшествующего отчетному периоду | План на 1-ое полугодие 2020 года | Факт за 1-ое полугодие 2020 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 4% |  | 4% |  |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,50% |  | 0,50% |  |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2020 году планирует:

- В связи с завершением в 2020 году сроков действия утвержденных 5-ти летних тарифов в 8 регионах планируется подача заявок на утверждение тарифов и инвестиционных программ на 2021-2025 гг (Атырауская обл, Актюбинская обл, Жамбылская обл, Западно-Казахстанская обл,  Костанайская обл, Мангистауская обл, г. Шымкент, Туркестанская обл);

- Продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- Реализация программы «100 шагов в сфере газа и газоснабжения»;

- Участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

- Участие в реализации пятой инициативы Президента Назарбаева Н.А. от 5 марта 2018 года «Дальнейшая газификация страны» - газификация г. Астана.

- Продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.